淮扶领〔2019〕8号              签发人：梁  超

淮滨县扶贫开发领导小组

关于实施2019年第一批扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目的批复

县交运局、扶贫办、财政局：

你们上报的《淮滨县2019年第一批扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目实施方案》已收悉。经研究审核，同意实施该项目。现批复如下：

一、要严格执行项目计划。不得擅自调整项目计划，如需变更建设地点、规模、标准和主要内容的要严格按照有关政策规定，履行审批手续。

二、要切实加强资金管理。要严格财务制度，规范资金管理，加快资金拨付、报帐进度，充分发挥扶贫资金使用效益。

三、要抓紧组织项目实施。要充分利用有利时机，组织项目工程建设，实施项目要立足高标准、高质量。工程竣工后，要立即组织验收，及时交付使用。落实管护责任制，确保扶贫项目长期发挥工程效益，具体要求如下：

1．加强组织领导。各责任单位要注重相互协调，精心安排，全面组织项目开工，项目实施过程中要注意收集、保存相关资料。各项目单位要实行项目管理责任制，明确专人负责，各施工单位要制定详细的施工进度，利于工作监管。

2．加强项目监管。严格落实《淮滨县扶贫资金项目公告公示实施细则（暂行）》，项目批复5日内要在政府门户网进行项目公示，所有项目进场后要在项目实施地进行公示公告，严格落实招投标程序，业务主管部门要对招投标过程全程监督，项目建设要实行合同管理制度，项目施工合同要分别报县扶贫办和财政局备案。

3．加快项目进度。项目单位要尽快组织开工，在严格工程标准和质量的前提下，加快工程建设进度，力争6月底之前所有项目要全部峻工验收，扶贫办、财政局要按照有关要求对项目进行全程监督，定期通报项目实施情况。

附件：淮滨县2019年第一批扶贫通村通组道路配套桥涵建

设项目实施方案

淮滨县扶贫开发领导小组

2019年3月28日

附 件

淮滨县2019年第一批扶贫通村通组道路

配套桥涵建设项目实施方案

为贯彻落实中央、省、市、县扶贫攻坚工作会议精神,认真履行交通部门工作职责，落实农村公路配套桥涵建设任务，确保全县扶贫通村公路通畅和脱贫攻坚任务完成，根据全县扶贫通村通组公路建设总体规划，特制定淮滨县2019年第一批扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目实施方案。

一、目标任务

- 到2019年，在贫困村和非贫困村建成“广覆盖、深通达、提品质”的交通运输网络,实现“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的目标,完成所有行政村通硬化路、通客车、通邮的任务,显著提升整体运输服务水平,使区域交通运输发展接近或达到全省平均水平。具体要求：解决现有通村通组组道路上配套桥涵及危桥、危涵，确保所有通村通组道路通行安全、为建立完整的农村公路交通网打下坚实的基础，实现我县通村通组硬化道路无断行、无隐患。

淮滨县2019年第一批扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目，计划完成总投资金额3590.619万元，投资估算金额不包含勘察设计费、工程监理费及第三方验收费。

二、规划要求

淮滨县2019年第一批扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目规划实行“群众诉、班子议、乡镇审、部门核、小组定”五步工作法：第一步各行政村收集群众诉求；第二步村“两委”班子开会研究、汇总、上报各乡镇办；第三步各乡镇办进行实地核实审查、筛选上报至县交运局；第四步县交运局接到申报后，组织论证专家组进行实地考察、论证，形成项目清单，报送县扶贫办项目库；第五步县交运局会同扶贫办、财政局等单位制定项目实施方案，报县扶贫开发领导小组项目审核通过并最终批复。

三、建设标准

配套桥涵分为：桥梁、盖板涵、圆管涵三类。

- 1.桥梁、盖板涵

- （1）路面宽度3.5米，路基宽度7.5米，配套桥涵跨径根据汇水面积与水流量按标准规范进行设计，宽度为7.5米，桥涵两端设置搭板，与两端道路相接。

- （2）路面宽度4.5米，路基宽度10.5米，配套桥涵跨径根据汇水面积与水流量按标准规范进行设计，宽度为8.5米，桥涵两端设置搭板，与两端道路相接。

2.圆管涵

（1）路面宽度3.5米，路基宽度7.5米，埋设圆管涵8延米，并修补此处断行的混凝土面层及基层。

（2）路面宽度4.5米，路基宽度10.5米，埋设圆管涵10延米，并修补此处断行的混凝土面层及基层。

四、建设规模

- 淮滨县2019年第一批扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目计划总投资3590.619万元（详见附表）

- 1.桥梁50座889延米（含桥头搭板）、共计6871平方米（含桥头搭板），计划投资2748.4万元。

- 2.盖板涵41座、共计1238.9平方米（不含搭板），计划投资805.285万元。

- 3.圆管涵16道188延米，计划投资36.934万元（含路面修补）。

- 五、建设资金标准及拨付

（一）建设资金标准

1.桥梁计划每平方米0.40万元（含桥头搭板）。

2.盖板涵计划每平方米0.65万元。.

3.圆管涵计划每延米0.15万元、路面修补计划每平方米0.022万元。

（二）建设资金拨付

- 依法依规按照相关程序及竣工决算书予以拨付建设资金。

六、建设单位及招投标

1.建设单位。

淮滨县2019年第一批扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目的建设单位为淮滨县交通运输局。

2.招投标。

（1）依法依规必须招标的项目，实行公开招标。

（2）勘察设计、施工监理依法依规按程序组织。

七、基本建设程序及各部门职责

1.基本建设程序。

（1）项目设计、施工图预算、财政评审、施工监理等前期手续，依法依规按程序组织。

（2）项目实施前，建设单位必须同时到县交运局、扶贫办、财政局等相关单位报建。

（3）项目实施必须按设计图纸施工、相关技术规范进行施工，并接受农村公路建设督导小组及施工监理单位的监督。

（4）项目施工如需变更调整必须到交通主管部门报批，并严格按确认的监理单位进行现场监理。

（5）根据项目实际进度，依法依规进行建设资金拨付。

（6）交通、财政、扶贫办等部门按照职责做好监督检查工作。

2.各部门职责。

乡（镇）、办事处：负责征地拆迁及施工环境协调。

交通部门：按照工程建设基本程序履行项目业主单位职责，确保工程质量、按期完成建设任务。制定完善的项目管理办法包括项目申报、评审、组织实施、监督检查、竣工验收等；认真审核项目相关资料数据，及时进行申报评审；监管项目建设进度和质量，组织项目抽查、核查、竣工验收工作；对扶贫资金安排的项目进行公告公示。

县扶贫办：参与全县扶贫通村通组道路配套桥涵建设管理工作，对项目实施情况进行监督。

财政部门：按规定程序和时限要求及时分配财政扶贫资金，参与通村公路配套桥涵建设管理工作，及时拨付项目资金。

水利部门：负责农村公路配套桥涵建设项目两侧自来水管网的迁移工作。

电力部门：负责农村公路配套桥涵建设项目两侧高低压电杆的迁移工作。

网通公司：负责农村公路配套桥涵建设项目两侧涉及的网通电杆的迁移工作。

移动公司：负责农村公路配套桥涵建设项目两侧涉及的移动电杆的迁移工作。

八、项目完工时间

项目计划完工时间为2019年10月31日前。

九、措施保障

1.加强组织领导。强化领导，县政府成立由副县长李强任组长，殷俊德、丁伟、黄昆鹏任副组长，相关职能部门及乡镇（街道办事处）分管领导为成员的农村公路建设领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县交运局。

2.拓宽信访渠道。开门受理群众对农村公路建设意见建议，禁止通过信访、人访、网络等其他方式越级反应，县交运局设立群众信访热线（热线电话为：0376—7797295）。

3.严格奖惩措施。县交运局按要求组织农村公路管理部门人员成立农村公路建设督导小组，对建设项目进行检查验收，如项目没有按期完成的、出现质量问题的、验收不达标的，将扣除质保金，施工企业纳入“黑名单”等。

| 淮滨县2019年第一批扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目建议计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道办） | 行政村 | 项目名称 | 建设 类型 | 建设规模 |  |  |  |  |  | 路面修补 （20cm砼面层+16cm级配碎石基层） |  |  |  |  | 合计投资 （万元） | 结构形式 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 跨径或孔径/道 | 计算长度含搭板 （m) | 宽度 或延米(m) | 面积(桥含两端5m搭板） （m2) | 单价 （万元） | 计划投资 （元） | 长度 （米） | 宽度 （米） | 数量 （m2） | 单价 （万元） | 计划投资 (万元) |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 3581.8850 | 113 |  | 397 |  | 8.7340 | 3590.6190 |  |  |
| 1 | 台头乡 | 李楼村 | 何西-沟北-油坊 | 改建 | 1-10 | 20 | 7.5 | 150 | 0.40 | 60.0000 |  |  |  |  |  | 60.0000 | 小桥 |  |
| 2 | 台头乡 | 贺店村 | 立新组-胡寨小学 | 新建 | 1-6 | 16 | 7.5 | 120 | 0.40 | 48.0000 |  |  |  |  |  | 48.0000 | 小桥 |  |
| 台头乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.0000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.0000 |  |  |
| 3 | 马集镇 | 闻庄村 | 闻庄 | 新建 | 1-6 | 16 | 7 | 112 | 0.40 | 44.8000 |  |  |  |  |  | 44.8000 | 小桥 |  |
| 4 | 马集镇 | 李圩村 | 彭庄-林场-马圩 | 改建 | 1-16 | 26 | 7.5 | 195 | 0.40 | 78.0000 |  |  |  |  |  | 78.0000 | 小桥 |  |
| 5 | 马集镇 | 文庄村 | 文东-吴庄 | 新建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 6 | 马集镇 | 刘大圆村 | 姜庄-杨庄 | 改建 | 1-4.0 |  | 5.5 | 16.5 | 0.65 | 10.7250 |  |  |  |  |  | 10.7250 | 板涵 |  |
| 7 | 马集镇 | 徐楼村 | 翟庄-曹寨-彭庄 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 8 | 马集镇 | 徐楼村 | S337-徐楼 | 新建 | 1-3.0 |  | 8.5 | 25.5 | 0.65 | 16.5750 |  |  |  |  |  | 16.5750 | 板涵 |  |
| 9 | 马集镇 | 帅庄村 | 南陶庄-徐楼 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 8.5 | 127.5 | 0.40 | 51.0000 |  |  |  |  |  | 51.0000 | 小桥 |  |
| 10 | 马集镇 | 彭庄村 | Y007-彭西-蒋庄 | 改建 | 1-3.0 |  | 8.5 | 25.5 | 0.65 | 16.5750 |  |  |  |  |  | 16.5750 | 板涵 |  |
| 11 | 马集镇 | 鲁圩村 | S337-鲁圩孜 | 改建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 12 | 马集镇 | 项园村 | 徐庄村小庄组-桥口 | 新建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 13 | 马集镇 | 项园村 | 徐庄村小庄组-桥口2# | 新建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 14 | 马集镇 | 项园村 | S336-尹庄 | 新建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 马集镇合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413.7750 | 0 |  | 0 |  | 0 | 413.7750 |  |  |
| 15 | 邓湾乡 | 赵店村 | 赵店-马埠口 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 8.5 | 127.5 | 0.40 | 51.0000 |  |  |  |  |  | 51.0000 | 小桥 |  |
| 邓湾乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.0000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.0000 |  |  |
| 16 | 芦集乡 | 杨寨村 | S337-杨寨村部 | 改建 | 1-10 | 20 | 8.5 | 170 | 0.40 | 68.0000 |  |  |  |  |  | 68.0000 | 小桥 |  |
| 17 | 芦集乡 | 项庄村 | S337-项庄-程庄 | 改建 | 1-10 | 20 | 8.5 | 170 | 0.40 | 68.0000 |  |  |  |  |  | 68.0000 | 小桥 |  |
| 18 | 芦集乡 | 大王庄村 | 魏庄-任庄 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 19 | 芦集乡 | 李新寨村 | 李新寨-前楼 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 20 | 芦集乡 | 莲花村 | 马围南 | 新建 | 1-2*1.0 |  | 16 |  | 0.15 | 2.4000 |  |  |  |  |  | 2.4000 | 管涵 |  |
| 21 | 芦集乡 | 莲花村 | 马围北 | 改建 | 1-1*1.0 |  | 8 |  | 0.15 | 1.2000 |  |  |  |  |  | 1.2000 | 管涵 |  |
| 22 | 芦集乡 | 莲花村 | 南圩组 | 新建 | 1-8.0 | 18 | 7.5 | 135 | 0.40 | 54.0000 |  |  |  |  |  | 54.0000 | 小桥 |  |
| 芦集乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.1000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 258.1000 |  |  |
| 23 | 王家岗乡 | 马关村 | Y002乡道-马关 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 24 | 王家岗乡 | 武村村 | 泗河-武村 | 改建 | 1-3.0 |  | 8.5 | 25.5 | 0.65 | 16.5750 |  |  |  |  |  | 16.5750 | 板涵 |  |
| 25 | 王家岗乡 | 丁岗村 | 小圩-丁岗七组 | 改建 | 1-2*1.0 |  | 16 |  | 0.15 | 2.4000 | 0 | 3.5 | 0 | 0.022 | 0 | 2.4000 | 管涵 |  |
| 王家岗乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.4750 | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.4750 |  |  |
| 26 | 栏杆办事处 | 许岗村 | 一二组-四组 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 栏杆办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.0000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.0000 |  |  |
| 27 | 固城乡 | 张井村 | Y022乡道-张井二队 | 改建 | 1-8 | 18 | 7.5 | 135 | 0.40 | 54.0000 |  |  |  |  |  | 54.0000 | 小桥 |  |
| 28 | 固城乡 | 张井村 | G328-张井 | 新建 | 1-8 | 18 | 8.5 | 153 | 0.40 | 61.2000 |  |  |  |  |  | 61.2000 | 小桥 |  |
| 29 | 固城乡 | 邓营村 | 邓营北 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 30 | 固城乡 | 赵湾村 | 村部-新村 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 31 | 固城乡 | 前邓营村 | 邓大庄-新庄组 | 新建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 固城乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.2000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 199.2000 |  |  |
| 32 | 赵集镇 | 赵集村 | 二组北 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 33 | 赵集镇 | 廖庄村 | 村南1# | 新建 | 1-1*1.0 |  | 8 |  | 0.15 | 1.2000 | 8 | 3.5 | 28 | 0.022 | 0.616 | 1.8160 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补8米 |
| 34 | 赵集镇 | 廖庄村 | 村南2# | 新建 | 1-1*1.0 |  | 10 |  | 0.15 | 1.5000 | 8 | 4.5 | 36 | 0.022 | 0.792 | 2.2920 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补8米 |
| 35 | 赵集镇 | 廖庄村 | 村南3# | 新建 | 1-1*1.0 |  | 8 |  | 0.15 | 1.2000 | 8 | 3.5 | 28 | 0.022 | 0.616 | 1.8160 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补8米 |
| 36 | 赵集镇 | 廖庄村 | 村南4# | 新建 | 1-1*1.0 |  | 8 |  | 0.15 | 1.2000 | 8 | 3.5 | 28 | 0.022 | 0.616 | 1.8160 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补8米 |
| 37 | 赵集镇 | 廖庄村 | 村南5# | 新建 | 1-1*1.0 |  | 8 |  | 0.15 | 1.2000 | 8 | 3.5 | 28 | 0.022 | 0.616 | 1.8160 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补8米 |
| 38 | 赵集镇 | 朱岗村 | S216-朱岗 | 新建 | 1-1*1.0 |  | 8 |  | 0.15 | 1.2000 | 20 | 3.5 | 70 | 0.022 | 1.54 | 2.7400 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补20米 |
| 39 | 赵集镇 | 简楼村 | 刘东组东 | 新建 | 1-2*1.0 |  | 16 |  | 0.15 | 2.4000 | 12 | 3.5 | 42 | 0.022 | 0.924 | 3.3240 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补12米 |
| 40 | 赵集镇 | 学礼村 | 龚庄-Y024刘岗 | 改建 | 1-6 | 16 | 7.5 | 120 | 0.40 | 48.0000 |  |  |  |  |  | 48.0000 | 小桥 |  |
| 41 | 赵集镇 | 郑寨村 | 决庄-王南 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 赵集镇合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.9000 | 72 |  | 260 |  | 5.72 | 153.6200 |  |  |
| 42 | 三空桥乡 | 郑小庄村 | 郑小庄石板桥 | 新建 | 1-6 | 16 | 10 | 160 | 0.40 | 64.0000 |  |  |  |  |  | 64.0000 | 小桥 |  |
| 43 | 三空桥乡 | 大丁营村 | 丁南园东 | 新建 | 1-6 | 16 | 7.5 | 120 | 0.40 | 48.0000 |  |  |  |  |  | 48.0000 | 小桥 |  |
| 44 | 三空桥乡 | 麦店村 | 龚庄-麦店北 | 改建 | 1-8 | 18 | 7.5 | 135 | 0.40 | 54.0000 |  |  |  |  |  | 54.0000 | 小桥 |  |
| 45 | 三空桥乡 | 吕庄村 | 吕庄-张庄 | 新建 | 2-10 | 30 | 7.5 | 225 | 0.40 | 90.0000 |  |  |  |  |  | 90.0000 | 小桥 |  |
| 46 | 三空桥乡 | 油坊村 | 油坊村部 | 新建 | 1-10 | 20 | 7.5 | 150 | 0.40 | 60.0000 |  |  |  |  |  | 60.0000 | 小桥 |  |
| 47 | 三空桥乡 | 油坊村 | 郝庄-唐东 | 新建 | 1-8 | 18 | 8.5 | 153 | 0.40 | 61.2000 |  |  |  |  |  | 61.2000 | 小桥 |  |
| 48 | 三空桥乡 | 徐庄村 | Y036-西腰-东腰 | 改建 | 1-8 | 18 | 7.5 | 135 | 0.40 | 54.0000 |  |  |  |  |  | 54.0000 | 小桥 |  |
| 49 | 三空桥乡 | 三空桥村 | 南霍庄-郝庄 | 改建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 50 | 三空桥乡 | 三空桥村 | Y005乡道-三空桥中学 | 改建 | 1-8.0 | 18 | 7.5 | 135 | 0.40 | 54.0000 |  |  |  |  |  | 54.0000 | 小桥 |  |
| 51 | 三空桥乡 | 吕庄村 | 张庄南 | 新建 | 1-4.0 |  | 4 | 16 | 0.65 | 10.4000 |  |  |  |  |  | 10.4000 | 板涵 |  |
| 52 | 三空桥乡 | 油坊村 | 陈庄组-老庄组-Y032 | 新建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 53 | 三空桥乡 | 油坊村 | 小杜营-后杨村 | 新建 | 1-5.0 | 15 | 8.5 | 127.5 | 0.40 | 51.0000 |  |  |  |  |  | 51.0000 | 小桥 |  |
| 54 | 三空桥乡 | 大丁营村 | 大丁营村-张塘坡 | 新建 | 1-1*1.0 |  | 10 |  | 0.15 | 1.5000 | 5 | 4 | 20 | 0.022 | 0.44 | 1.9400 | 管涵 | 存在面层修补问题，增加面层修补5米 |
| 三空桥乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.7000 | 5 |  | 20 |  | 0.44 | 590.1400 |  |  |
| 55 | 新里镇 | 岳围孜村 | 老庄南 | 新建 | 1-6 | 16 | 7 | 112 | 0.40 | 44.8000 |  |  |  |  |  | 44.8000 | 小桥 |  |
| 56 | 新里镇 | 孙香铺村 | 新里西 | 新建 | 1-6 | 16 | 7 | 112 | 0.40 | 44.8000 |  |  |  |  |  | 44.8000 | 小桥 |  |
| 57 | 新里镇 | 双庙村村 | S336-朱东-马庄 | 改建 | 1-13 | 23 | 7.5 | 172.5 | 0.40 | 69.0000 |  |  |  |  |  | 69.0000 | 小桥 |  |
| 58 | 新里镇 | 孙庄村村 | 村部-孙油坊-曹庄 | 改建 | 1-8 | 18 | 8.5 | 153 | 0.40 | 61.2000 |  |  |  |  |  | 61.2000 | 小桥 |  |
| 59 | 新里镇 | 孟庄村 | 赵寨-程小庄 | 新建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 60 | 新里镇 | 张塘坡村 | 村道-一组 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 61 | 新里镇 | 张塘坡村 | 村道-四组 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 62 | 新里镇 | 张塘坡村 | 大丁营村-张塘坡 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 63 | 新里镇 | 孙香铺 | 孙大庄-马集闻庄 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 64 | 新里镇 | 孙香铺 | 南孙寨-李庄组 | 改建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 65 | 新里镇 | 岳围子村 | 岳围子 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 6 | 90 | 0.40 | 36.0000 |  |  |  |  |  | 36.0000 | 小桥 |  |
| 66 | 新里镇 | 岳围子村 | Y030-李西组 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 67 | 新里镇 | 董竹园村 | Y036-村部1# | 改造 | 1-5.0 | 15 | 8.5 | 127.5 | 0.40 | 51.0000 |  |  |  |  |  | 51.0000 | 小桥 |  |
| 68 | 新里镇 | 董竹园村 | Y036-村部2# | 改造 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 69 | 新里镇 | 董竹园村 | 村部-四组 | 新建 | 1-2*0.8 |  | 16 |  | 0.15 | 2.4000 | 0 | 3.5 | 0 | 0.022 | 0 | 2.4000 | 管涵 |  |
| 70 | 新里镇 | 董竹园村 | 村部-五组 | 新建 | 1-2*0.8 |  | 16 |  | 0.15 | 2.4000 | 0 | 3.5 | 0 | 0.022 | 0 | 2.4000 | 管涵 |  |
| 71 | 新里镇 | 董竹园村 | 村道-三组 | 新建 | 1-2*1.0 |  | 16 |  | 0.15 | 2.4000 | 18 | 3 | 54 | 0.022 | 1.188 | 3.5880 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补18米 |
| 新里镇合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526.2000 | 18 |  | 54 |  | 1.188 | 527.3880 |  |  |
| 72 | 防胡镇 | 林楼村 | 黄三路-林洪寨 | 新建 | 1-8 | 18 | 8.5 | 153 | 0.40 | 61.2000 |  |  |  |  |  | 61.2000 | 小桥 |  |
| 73 | 防胡镇 | 魏庄村 | 郑寨-孙庄 | 改建 | 1-10 | 20 | 7.5 | 150 | 0.40 | 60.0000 |  |  |  |  |  | 60.0000 | 小桥 |  |
| 74 | 防胡镇 | 高林村 | Y005-叶庄（幸福河） | 新建 | 2-16 | 42 | 7.5 | 315 | 0.40 | 126.0000 |  |  |  |  |  | 126.0000 | 中桥 |  |
| 75 | 防胡镇 | 蔡坡村 | 周庄-吕庄 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 76 | 防胡镇 | 蔡坡村 | Y040-卢庄南 | 新建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 77 | 防胡镇 | 蔡坡村 | S336-张东北 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 78 | 防胡镇 | 蔡坡村 | Y040-周庄-吕庄 | 改建 | 1-3.0 |  | 7.5 | 22.5 | 0.65 | 14.6250 |  |  |  |  |  | 14.6250 | 板涵 |  |
| 79 | 防胡镇 | 蔡坡村 | Y040-余庄 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 80 | 防胡镇 | 杨围孜村 | S336-卢中 | 新建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 81 | 防胡镇 | 林楼村 | 楼东组-赵庄组-林庄组 | 新建 | 1-3.0 |  | 7.5 | 22.5 | 0.65 | 14.6250 |  |  |  |  |  | 14.6250 | 板涵 |  |
| 82 | 防胡镇 | 熊寨村 | 余东-前王寨 | 改建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 83 | 防胡镇 | 魏庄村 | 洪庄-魏庄 | 新建 | 1-1*1.0 |  | 8 |  | 0.15 | 1.2000 | 8 | 3.5 | 28 | 0.022 | 0.616 | 1.8160 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补8米 |
| 84 | 防胡镇 | 冯庄村 | 江北-祁庄 | 新建 | 1-2*1.0 |  | 16 |  | 0.15 | 2.4000 | 10 | 3.5 | 35 | 0.022 | 0.77 | 3.1700 | 管涵 | 存在路面修补问题、增加路面修补10米 |
| 防胡镇合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427.7500 | 18 |  | 63 |  | 1.386 | 429.1360 |  |  |
| 85 | 张里乡 | 祁寨村 | 村道-邢西、邢东 | 改建 | 1-8 | 18 | 7.5 | 135 | 0.40 | 54.0000 |  |  |  |  |  | 54.0000 | 小桥 |  |
| 86 | 张里乡 | 徐寨村 | 彭庄北 | 改建 | 1-8 | 18 | 7.5 | 135 | 0.40 | 54.0000 |  |  |  |  |  | 54.0000 | 小桥 |  |
| 87 | 张里乡 | 丁寨村 | 村部-后东 | 改建 | 2-4.0 |  | 7.5 | 60 | 0.65 | 39.0000 |  |  |  |  |  | 39.0000 | 板涵 |  |
| 88 | 张里乡 | 何寨村 | 江南-文庄-王东 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 89 | 张里乡 | 张里村 | 集北-马西组1# | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 90 | 张里乡 | 张里村 | 集北-马西组2# | 新建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 张里乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.5000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 256.5000 |  |  |
| 91 | 张庄乡 | 任店村 | 1# | 改建 | 1-4.0 |  | 6.5 | 26 | 0.65 | 16.9000 |  |  |  |  |  | 16.9000 | 板涵 |  |
| 92 | 张庄乡 | 任店村 | 2# | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 93 | 张庄乡 | 任店村 | 3# | 改建 | 1-4.0 |  | 7.6 | 30.4 | 0.65 | 19.7600 |  |  |  |  |  | 19.7600 | 板涵 |  |
| 94 | 张庄乡 | 任店村 | 4# | 改建 | 1-4.0 |  | 8 | 32 | 0.65 | 20.8000 |  |  |  |  |  | 20.8000 | 板涵 |  |
| 95 | 张庄乡 | 八里村 | 胡北-白北 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 张庄乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.4600 | 0 |  | 0 |  | 0 | 96.4600 |  |  |
| 96 | 王店乡 | 小店村 | 杨围孜-新叶组 | 新建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 97 | 王店乡 | 小店村 | 小店北 | 改建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 98 | 王店乡 | 宋营村 | 花园-王店村老寨 | 改建 | 1-10 | 20 | 8.5 | 170 | 0.40 | 68.0000 |  |  |  |  |  | 68.0000 | 小桥 |  |
| 王店乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.1000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 135.1000 |  |  |
| 99 | 期思镇 | 香铺村 | 香铺西1# | 改建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 100 | 期思镇 | 香铺村 | 香铺西2# | 改建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 101 | 期思镇 | 香铺村 | 香铺西3# | 改建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 102 | 期思镇 | 香铺村 | 谢庄-祝老寨 | 新建 | 1-4.0 |  | 8.5 | 34 | 0.65 | 22.1000 |  |  |  |  |  | 22.1000 | 板涵 |  |
| 103 | 期思镇 | 丁营村 | 新庄-杨庄 | 改建 | 1-4.0 |  | 7.5 | 30 | 0.65 | 19.5000 |  |  |  |  |  | 19.5000 | 板涵 |  |
| 104 | 期思镇 | 曹围孜村 | 庙西-谷堆杨湾 | 新建 | 1-3.0 |  | 7.5 | 22.5 | 0.65 | 14.6250 |  |  |  |  |  | 14.6250 | 板涵 |  |
| 期思镇合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.5250 | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.5250 |  |  |
| 105 | 谷堆乡 | 沙湾村 | 村部-陈油坊 | 改建 | 1-10 | 20 | 7.5 | 150 | 0.40 | 60.0000 |  |  |  |  |  | 60.0000 | 小桥 |  |
| 106 | 谷堆乡 | 符营村 | 黄港-杜湾村 | 改建 | 1-8.0 | 18 | 8.5 | 153 | 0.40 | 61.2000 |  |  |  |  |  | 61.2000 | 小桥 |  |
| 107 | 谷堆乡 | 吴营 | 吴营队-G328 | 改建 | 1-5.0 | 15 | 7.5 | 112.5 | 0.40 | 45.0000 |  |  |  |  |  | 45.0000 | 小桥 |  |
| 谷堆乡合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.2000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 166.2000 |  |  |
| 注：桥梁计算造价时加上两端搭板面积；所有板涵两端各设置搭板2.5m*2；桥梁两端各设置搭板5m*2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |