罗农字〔2024〕79号

罗山县2024年衔接资金生猪产业发展奖补项目实施方案

根据《信阳市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金支持农业主导产业和特色优势产业发展实施办法（试行）》（信政〔2023〕13号）和《罗山县2023年度乡村振兴重点产业发展奖补实施方案》，结合我县生猪产业发展实际，制定本方案。

一、项目建设内容

2024年计划投入衔接资金180万元，用于支持生猪养殖企业新建猪舍、提升改造。

（一）生猪养殖场生物安全设施建设，主要包括洗消中心、净道污道、装猪台、料塔、消毒室、消毒池、兽医室、清洗消毒设施设备，病死猪无害化处理设施设备等。

（二）养猪场新建或改造圈舍，建设污粪处理设施、购买粪污处理设备等。

（三）数字化信息化设施设备

二、享受奖补养殖场的条件

年出栏达500头以上且2024年1月1日至2024年9月30日投资200万以上的规模养猪场。

三、补助标准及奖补计划

总投资200万以上，奖补资金不超过项目总投资的30%。计划总计奖补资金180万元。

四、项目绩效及实施时间

进行改造的养殖场，项目实施完成后，必须达到以下标准：设施完善，防疫严格，管理规范。栏舍通风良好，给排水相对方便；生产区与生活区分离，种猪与商品猪分开；消毒设施完善；饲养密度合理。

项目实施期间为2024年1月1日至在2024年9月30日。受奖补企业应在规定期限内完成申报的项目建设内容，并做好接受第三方机构核查验收准备工作。对不按规定时间完成建设任务及与申报项目建设内容不符的生猪养殖场视为自动放弃。

五、项目验收及资金拨付

项目建成后，由项目主管部门牵头组织相关部门和有资质第三方评审机构对企业提供的发票等相关资料进行审核，对项目进行验收并出具验收报告。验收后及时拨付奖补资金。

六、带贫利益联结机制

通过引导支持全县生猪规模化、标准化生产，推动全县生猪产业发展，为“三类户”创造更多就业岗位和产业发展红利。企业带贫利益联结机制由企业所在乡镇负责实施。

七、保障措施

（一）加强组织领导。农业农村、乡村振兴、财政部门要切实加强组织领导，严格落实项目监督管理职责，确保财政资金落到实处。

（二）强化指导服务。相关部门要加强对养殖场的服务、指导及时协调解决项目实施中遇到的相关问题，保障项目顺利实施，确保按时完成项目建设任务。

附件：	1、生猪产业发展奖补项目计划表

2、生猪产业发展奖补项目申报表

2024年5月22日

附件1

生猪产业发展奖补项目计划表

| 奖补对象 | 建设内容 | 总投资(万元) | 奖补金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗山县松源农业有限公司 | 防疫隔离房、防疫通风房、洗消中心、干湿分离系统、料槽料线 、舍内通风墙、舍内通风带、场区路面硬化、新建粪污处理中心等。 | 200 | 60 |
| 罗山县豫振综合养殖场 | 病死猪无害化处理收储库、隔离舍、外迁装猪台；新建猪舍一栋、猪舍房顶翻新4栋、生物安全设施提升、隔离围挡墙、保育舍地暖建设；购置不锈钢料车、风机、.母猪繁育专用场及配套设施等。 | 200 | 60 |
| 罗山县合强家庭农场 | 新建育肥舍一栋、猪舍屋顶翻新、育肥舍地暖、育肥不锈钢料槽、风机水帘通风系统、刮粪机、漏粪板 .母猪产床、保育床更新等。 | 200 | 60 |

附件2

生猪产业发展奖补项目申报表

| 养殖场名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 负责人 |  |
| 建设内容、投资概算及申请奖补金额 |  |
| 村意见 |  |
| 乡镇意见 |  |
| 主管部门意见 |  |