平桥区政府投资项目前期工作经费

管理办法(征求意见稿)

第一条  为树牢“项目为王”理念，加强重大项目前期工作投入，推动争资跑项工作扎实开展，规范我区项目前期工作经费管理，提高资金安排的科学性和使用成效，保障政府投资项目顺利推进，根据《河南省重大项目前期工作预算内经费管理暂行办法》等有关法规、政策，结合平桥区实际，制定本办法。

第二条  本办法所称政府投资项目前期工作，是指从建设项目的立项申请、可行性研究报告、初步设计及概算到项目获批前所进行的一系列工作，主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算、规划、测绘等工作环节的文本编制、招标、评估、审查。

本办法所称项目前期工作经费(以下简称“前期经费”)，是指从区本级财政预算中安排的用于项目前期工作的专项经费。

第三条  前期经费适用于争取中央和省预算内基本建设投资项目、专项债项目、中央和省级其他专项资金投资项目、国债项目的前期工作支出。

- 第四条  项目前期经费安排及标准

- 项目的前期谋划申报采取发改和财政、第三方机构、相关部门的“2+1+N”的工作机制。区政府设立前期经费，由区财政一次性安排2000万元注入资金池，区财政局实行专账管理、专款专用。为确保资金池良性循环，每年争资跑项到位的资金按照1%抽取，注入资金池，保持项目前期经费充足。

项目前期经费安排按照《河南省重大项目前期工作预算内经费管理暂行办法》标准执行。（1.公路、市政基础设施、公共服务设施，公益性信息工程和物资储备类项目，估算投资10000万元以下项目前期经费按不超过项目估算投资的1%安排；10000—30000万元项目前期经费按不超过项目估算投资的1%—0.8%安排；估算投资30000—50000万元项目前期经费按不超过项目估算投资的0.8%—0.6%安排；

2.水利基础设施类项目，估算投资10000万元以下项目前期经费按不超过项目估算投资的1.5%安排；估算投资10000—50000万元项目前期经费按不超过项目估算投资的1.5%—1%安排；估算投资50000—100000万元项目前期经费按不超过项目估算投资的1%—0.8%安排；

3.铁路、城际高速铁路、轨道交通及综合交通枢纽类项目，估算投资10000—50000万元项目前期经费按不超过项目估算投资的0.8%安排；估算投资50000—100000万元项目前期经费按不超过项目估算投资的0.8%—0.6%安排；估算投资100000—500000万元项目前期经费按不超过项目估算投资的0.6%—0.3%安排；

4.农业、林业和生态环境保护类项目，估算投资10000万元及以下项目前期经费按不超过项目总投资的0.7%安排；估算投资10000—50000万元项目前期经费按不超过项目总投资的0.7—0.5%安排。

其他类项目和项目估算投资不在以上限额内的项目前期经费安排额度，根据项目前期经费评审结果确定。技术方案及专题论证等阶段性前期经费、项目咨询评估前期经费可按不超过上述标准的30%安排。

5、政策、课题类安排标准：重大政策及课题研究、专项标准制定安排前期经费200万元以内。

6、投资项目评审、审核经费安排按照有关规定执行。）

第五条 前期经费使用范围

（一）项目建议书、实施方案、可行性研究报告、初步设计及概算、项目资金申请报告、环评、节能报告、法律意见书、财务评估报告、防洪评价、水土保持、文物调查等编制及评审费。

（二）勘察、测量费；

（三）规划、测绘费；

（四）造价咨询费；

（五）与前期工作相关的其他费用。

第六条  经研究同意开展前期工作，并且需要委托有关中介机构承担的，项目实施单位应按照政府采购的规定，依法选择中介机构。

选择中介服务机构，应参照行业收费标准，以“保成本、取下线、再打折”的原则择优选择确定中介服务机构，并按有关规定规范签订合同，明确前期经费用及支付办法等。

第七条  前期经费拨付流程

（一）申报。前期经费申报需提供以下材料：

1.项目依据。主要包括：中央或者省级主管部门有关文件公布的政策信息；区委、区政府决策的文件、会议纪要等；其他可信的政策依据。

2.项目概况。主要包括：项目名称及类型、投资规模及周期、预期效益等。

3.前期工作概况。包括前期工作的内容、进展等情况。

4.前期经费政府采购（竞争性谈判或公开招标）资料、采购合同。

5.需要提供的其他材料。

同一项目的前期工作由多个部门共同承担的，前期经费的申报由主办单位牵头负责办理。

- 审核。项目实施单位的主管部门提出申请，填写《平桥区项目前期工作经费申请表》，由区发改委进行审核。审核通过的，由区发改委拟定项目前期经费支付方案后报分管副区长、常务副区长、区长审批。

（三）拨付。项目前期经费支付方案经区政府审批通过后，区财政局按照领导签批，及时足额按现金拨付到位。

第八条  前期经费的使用和管理应当遵守有关财务管理规定，违反规定弄虚作假，骗取、截留、挤占、挪用前期经费的，由区财政部门通过扣缴单位部门预算予以追回，同时按照相关规定对有关责任人进行问责处理。

区审计局应加强对项目前期经费使用管理情况进行审计监督。

第九条  国家、省、市和区委、区政府部署开展的规划编制工作经费，可列入前期经费开支范围，参照本办法执行。

第十条  本办法由区政府负责解释。

第十一条  本办法有效期为五年，自印发之日起执行。

附件：平桥区项目前期工作经费补助申请表

附件：

平桥区项目前期工作经费申请表

申请单位：                     申请时间：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设规模及主要内容 |  |  |  |
| 项目谋划的必要性（需提供上级投向等相关支持性文件） |  |  |  |
| 前期工作进展情况及计划进度安排 |  |  |  |
| 总投资(亿元) |  | 编制项目可研报告等前期费用或规划课题总金额 (万元) |  |
| 项目所属行业 |  | 申请补助金额 (万元) |  |
| 联系人 |  | 联系电话(手机) |  |
| 区发改委初审意见 |  |  |  |

注：各单位需将以下材料纸质版盖章后报送至区发改委：

1.项目前期工作经费申请表；

2.项目编制的成果文本;

3.提供相关合同及票据；

4.项目真实性声明。