水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县三教洞水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]76号 | 初设批复总投资 | 160万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固 工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 程志明 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县双椿铺镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 三教洞水库位于商城县双椿铺镇三教洞村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.8km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.26万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]76号文批复，工程总投资160万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]76号批复 | 计划下达 | 信水计[2017]64号下达 |
| 施工招标公告 | 2017年10月27日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2017年12月10日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 右溢江道设计变更， 已报批。 |
| 累计完成投资数 | 160万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县核洼水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]80号 | 初设批复总投资 | 138万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固 工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 程志明 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县吴河乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 核洼水库位于商城县吴河乡六甲畈村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.37km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.04万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]80号文批复，工程总投资138万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]80号批复 | 计划下达 | 信水计[2017]64号下达 |
| 施工招标公告 | 2017年10月27日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2017年12月10日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 输水洞平管拆除重建设计变更，已报批。 |
| 累计完成投资数 | 138万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县团山水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]86号 | 初设批复总投资 | 226万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固 工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 程志明 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县李集乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 团山水库位于商城县李集乡峡口村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.14km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.49万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]86号文批复，工程总投资226万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]86号批复 | 计划下达 | 信水计[2017]64号下达 |
| 施工招标公告 | 2017年10月27日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2017年12月10日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 226万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县田瓦房水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]83号 | 初设批复总投资 | 199万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固 工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 程志明 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县苏仙石乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 田瓦房水库位于商城县苏仙石乡喻畈村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.35km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.18万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]83号文批复，工程总投资199万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]83号批复 | 计划下达 | 信水计[2017]64号下达 |
| 施工招标公告 | 2017年10月27日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2017年12月10日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 199万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县老虎冲水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]81号 | 初设批复总投资 | 100万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固 工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 程志明 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县冯店乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 老虎冲水库位于商城县冯店乡河棚村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.7km2，设计洪水标准10年一遇，校核洪水标准50年一遇，总库容11.53万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]81号文批复，工程总投资100万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]81号批复 | 计划下达 | 信水计[2017]64号下达 |
| 施工招标公告 | 2017年10月27日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2017年12月10日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 99万元 | 占总投资比例 | 99% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县油坊水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]77号 | 初设批复总投资 | 125万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 柳士勋 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县余集镇 |
| 质量监督单位 | 商城县水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 油坊水库位于商城县余集镇迎水村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.07km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.15万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]77号文批复，工程总投资125万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]77号批复 | 计划下达 | 信财预[2018]195号下达 |
| 施工招标公告 | 2018年10月25日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年12月18日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 125万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县南冲水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]82号 | 初设批复总投资 | 235万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 柳士勋 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县吴河乡 |
| 质量监督单位 | 商城县水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 南冲水库位于商城县吴河乡青塘坳村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.21km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.55万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]82号文批复，工程总投资235万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]82号批复 | 计划下达 | 信财预[2018]195号下达 |
| 施工招标公告 | 2018年10月25日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年12月18日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 溢洪道设计变更，已报批。 |
| 累计完成投资数 | 235万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县廖山水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]75号 | 初设批复总投资 | 172万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 柳士勋 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县冯店乡 |
| 质量监督单位 | 商城县水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南金鹰建设集团有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 廖山水库位于商城县冯店乡老庙村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.18km2，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，总库容10.36万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]75号文批复，工程总投资172万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]75号批复 | 计划下达 | 信财预[2018]195号下达 |
| 施工招标公告 | 2018年10月25日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年12月18日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 防渗方案设计变更， 已报批。 |
| 累计完成投资数 | 172万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县九丈石水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]85号 | 初设批复总投资 | 259万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 柳士勋 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县双椿铺镇 |
| 质量监督单位 | 商城县水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 九丈石水库位于商城县双椿铺镇黄楼村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.39km2，设计洪水标准10年一遇，校核洪水标准50年一遇，总库容14.36万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]85号文批复，工程总投资259万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]85号批复 | 计划下达 | 信财预[2018]195号下达 |
| 施工招标公告 | 2018年10月25日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年12月18日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 平管拆除重建设计变更， 已报批。 |
| 累计完成投资数 | 259万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县大水湾水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2018]126号 | 初设批复总投资 | 406万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 柳士勋 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县苏仙石乡 |
| 质量监督单位 | 商城县水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南金石水利工程建设有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 大水湾水库位于商城县苏仙石乡邓楼村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积11.3km2，设计洪水标准20年一遇，校核洪水标准100年一遇，总库容33.44万m3。 2017年12月，水库经鉴定为三类坝，2018年9月完成初步设计，2018年10月经市水利局、财政局[2018]126号文批复，工程总投资406万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2018]126号批复 | 计划下达 | 信财预[2018]195号下达 |
| 施工招标公告 | 2018年10月25日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年12月18日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 406万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县胡老湾水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]84号 | 初设批复总投资 | 211万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 柳士勋 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县金岗台管委会 |
| 质量监督单位 | 商城县水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 胡老湾水库位于商城县金岗台管理委员会，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积10.7km2，设计洪水标准20年一遇，校核洪水标准100年一遇，总库容39.21万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]84号文批复，工程总投资211万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]84号批复 | 计划下达 | 信财预[2018]195号下达 |
| 施工招标公告 | 2018年10月25日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年12月18日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 211万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商城县张湾水库除险加固工程 | 项目类型 | 小（2）型 |
| 批复文号 | 信水计[2017]78号 | 初设批复总投资 | 117万元 |
| 项目法人 | 商城县小型病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 柳士勋 |
| 项目主管单位 | 商城县水利局 | 工程枢纽所在地 | 商城县汪岗镇 |
| 质量监督单位 | 商城县水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 河南华北水利水电勘察 设计有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
|  | 河南省水利第一工程局 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 张湾水库位于商城县汪岗镇普救河村，是一座防洪为、灌溉为主，结水产养殖等综合利用的小（2）型水库，水库流域面积0.12km2，设计洪水标准10年一遇，校核洪水标准50年一遇，总库容10万m3。 2017年5月，水库经鉴定为三类坝，2017年7月完成初步设计，2017年8月经市水利局、财政局[2017]78号文批复，工程总投资117万元。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 信水计[2017]78号批复 | 计划下达 | 信财预[2018]195号下达 |
| 施工招标公告 | 2018年10月25日公开上网发布 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年12月18日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 117万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 单位工程已验收 |