水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区大陈湾水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕132号 | 初设批复总投资 | 163万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区高梁店乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面混凝土硬化，增设混凝土防浪墙；白蚁治理。（2）泄洪灌溉洞工程：原溢洪道封堵，输水洞拆除，新建泄洪灌溉洞。（3）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 163万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 | 待验 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区大坡岭水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕133号 | 初设批复总投资 | 190万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区高梁店乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，下游坡增设排水设施；坝顶上游侧栏杆拆除重建，下游增设路缘石。（2）溢洪道工程：原溢洪道拆除，新建溢洪道。（3）输水洞工程：输水洞进口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 190万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 | 待验 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区冯老庄水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕134号 | 初设批复总投资 | 161万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区高梁店乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌，交通桥拆除重建。（3）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 158万元 | 占总投资比例 | 98% |
| 建设状态 | 在建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区老牛圈水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕135号 | 初设批复总投资 | 127万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区五里镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 127万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 | 待验 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区九里井水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕136号 | 初设批复总投资 | 91万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区邢集镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：原大坝及溢流堰拆除，重建浆砌石重力坝。（2）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 91万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 | 待验 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区刘庄水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕137号 | 初设批复总投资 | 142万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区邢集镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 142万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 | 待验 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区黄庄水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕138号 | 初设批复总投资 | 111万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区高梁店乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 111万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 | 待验 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区上肖楼水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕139号 | 初设批复总投资 | 156万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区邢集镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 156万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 | 待验 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区天目沟水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕140号 | 初设批复总投资 | 182万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区邢集镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 175万元 | 占总投资比例 | 96% |
| 建设状态 | 在建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区李大塘水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕141号 | 初设批复总投资 | 179万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区邢集镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 158万元 | 占总投资比例 | 94% |
| 建设状态 | 在建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区江沟水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕142号 | 初设批复总投资 | 199万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区邢集镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建，出口增设连接段。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 187万元 | 占总投资比例 | 94% |
| 建设状态 | 在建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区汪宝河水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕143号 | 初设批复总投资 | 170万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区高梁店乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 165万元 | 占总投资比例 | 97% |
| 建设状态 | 在建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区银河水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕144号 | 初设批复总投资 | 194万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区邢集镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建，出口增设连接段。（4）围堤工程：迎水坡整修，混凝土护坡；背水坡整修，草皮护坡，增设排水设施；堤顶路面硬化，增设防浪墙。（5）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 184万元 | 占总投资比例 | 95% |
| 建设状态 | 在建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区蒋家堰水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕145号 | 初设批复总投资 | 174万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区高梁店乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 174万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 | 待验 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区李冲水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕146号 | 初设批复总投资 | 147万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区邢集镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 147万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 | 待验 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市平桥区冯湾水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕147号 | 初设批复总投资 | 294万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平桥区邢集镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面硬化，增设防浪墙；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年10月10日 | 计划下达 | 2018年12月12日，信财指〔2018〕57号。2019年3月4日，信财指〔2019〕46号。2019年8月26日，信财指〔2019〕265号。 |
| 施工招标公告 | 2019年3月7日发布招标公告 | 施工招标进展 | 2019年4月2日开标 |
| 全部招标工作 | 2019年4月2日发中标通知书 | 开工时间 | 2019年5月8日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 282万元 | 占总投资比例 | 96% |
| 建设状态 | 在建 | 验收状态 | 待验 |