水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市东双河李家寨段治理工程 | 项目类型 | 河道治理 |
| 批复文号 | 信水计【2017】19号 | 初设批复总投资 | 2293万元 |
| 项目法人 | 东双河李家寨段治理工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 曾涛 |
| 项目主管单位 | 鸡公山管理区经济发展局 | 工程枢纽所在地 | 李家寨镇 |
| 质量监督单位 | 鸡公山管理区经济发展局 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 1标南基安建设集团有限公司 |  |  |
|  | 2、2标金泰建设工程有限公司 |  |  |
|  | 3标长锦建设工程有限公司 |  |  |
|  | 4标河南广宇建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 东双河李家寨段桩号25+980~33+000治理工程。主要建设内容为：河道岸坡整治8.28km，河道岸坡防护8.14km，拆除重建生产桥1座，拦河坝维修10座，新建踏步10处，防汛路5.63km |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 完成 | 计划下达 | 已下达 |
| 施工招标公告 | 完成 | 施工招标进展 | 完成 |
| 全部招标工作 | 完成 | 开工时间 | 2017年11月15日 |
| 征地拆迁进展 | 完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 中央资金1456万元、省补336万元，市配套501万元 | 占总投资比例 | 占中央资金100% |
| 建设状态 | 完工 | 验收状态 | 分部验收完成 |