水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区左营水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕31号 | 初设批复总投资 | 433万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 肖店乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 433万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区太平堰水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕32号 | 初设批复总投资 | 113万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平昌关镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶加高，增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌，增设交通桥。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 113万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区西陶水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕33号 | 初设批复总投资 | 123万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 平昌关镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：原溢洪道封堵，新建溢洪道。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：右岸河堤加高；新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 123万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区瓦房庄水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕34号 | 初设批复总投资 | 213万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 明港镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌，交通桥拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 213万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区金河上库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕35号 | 初设批复总投资 | 293万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 彭家湾乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌，交通桥拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 293万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区李门沟水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕36号 | 初设批复总投资 | 86万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 王岗乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌。（3）输水洞工程：完善输水洞设施。（4）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 86万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区李洼水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕37号 | 初设批复总投资 | 238万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 彭家湾乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 238万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区西胡河水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕38号 | 初设批复总投资 | 162万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 西胡河 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 162万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区况沟水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕39号 | 初设批复总投资 | 106万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 王岗乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶加高（部分），增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道这些年护砌，增设交通桥。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 106万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区赵塘水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕40号 | 初设批复总投资 | 186万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 肖王镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌，重建生产桥。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 186万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区夏庄水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕41号 | 初设批复总投资 | 294万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 明港镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；。（2）溢洪道工程：溢洪道修整护砌。（3）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 294万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区夸东水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕42号 | 初设批复总投资 | 119万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 王岗乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶路面混凝土硬化；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道修整护砌，增设交通桥。（3）输水洞工程：输水洞进拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 119万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区吴沟水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕43号 | 初设批复总投资 | 142万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 彭家湾乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌，增设交通桥。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 142万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区红庙水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕44号 | 初设批复总投资 | 217万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 五里店办事处 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 217万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区上李水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕45号 | 初设批复总投资 | 127万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 龙井乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 127万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区刘楼北大堰水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕46号 | 初设批复总投资 | 169万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 兰店乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道拆除重建。（3）输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 169万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区孙庄庙堰水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕47号 | 初设批复总投资 | 92万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 震雷山街道办事处 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道整修护砌。（3）输水洞工程：输水洞拆除重建。（4）其它工程：新建大坝监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 92万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区刘南水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕48号 | 初设批复总投资 | 227万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 彭家湾乡 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省水利电力对外有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；大坝与溢洪道增设连接路。（2）溢洪道工程：溢洪道扩宽修整护砌。（3）输水洞工程：原输水洞封堵，改建至溢洪道右岸。（4）其它工程：新建大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 227万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平桥区杨棚水库除险加固工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕49号 | 初设批复总投资 | 209万元 |
| 项目法人 | 信阳市平桥区小型水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 刘祥 |
| 项目主管单位 | 平桥区水利局 | 工程枢纽所在地 | 明港镇 |
| 质量监督单位 | 信阳市平桥区水利工程建设质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 信阳市江淮水利建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 主要内容包括：（1）大坝工程：上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；增设防浪墙，坝顶泥结碎石路面；白蚁治理。（2）溢洪道工程：溢洪道修整护砌。（3）输水洞工程：输水洞拆除重建。（4）其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 2018年4月20日 | 计划下达 | 2017年12月11日、信财预〔2017〕644号； 2018年7月10日、信财预〔2018〕195号； 2018年7月19日，信财预〔2018〕240号 |
| 施工招标公告 | 2018年6月22日 | 施工招标进展 | 2018年7月19日开标 |
| 全部招标工作 | 2018年7月30日中标通知书 | 开工时间 | 2018年8月10日 |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 209万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 完建 | 验收状态 |  |