水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南湾灌区续建配套与节水改造2018年度工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 豫水农〔2016〕65号； 豫水农〔2017〕19号 | 初设批复总投资 | 3930万元 |
| 项目法人 | 南湾灌区续建配套与节水改造 工程建设管理局 | 单位负责人（法人代表） | 刘民 |
| 项目主管单位 | 信阳市水利局 | 工程枢纽所在地 | 信阳市罗山县、平桥区、息县 |
| 质量监督单位 | 信阳市水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 信阳河川水利建筑有限公司 |  |  |
|  | 河南恒禹水利工程有限公司 |  |  |
|  | 信阳市大禹水利工程有限责任公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 南干渠高线渠道砼衬砌1000米；北干衬砌8200米；北干渠肖王支渠衬砌6350米；南干渠路面硬化1680米；生产桥重建5座、新建3座（吴湾、付岗、刘湾、下湾、六里树、魏桥渡槽桥、袁寨渡槽桥、长冲口渡槽桥）；水闸重建7座，斗门重建22座；坡水入渠29座；叶湾、十八里、张山嘴、三里店退水闸消能工处理；尤店桃园电灌站下游3处右岸滑坡治理；标识牌、警示牌各50块；微机监控系统5处等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 已批复 | 计划下达 | 已下达 |
| 施工招标公告 | 已完成 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2019.7.12 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 3930万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 | 未验收 |