水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南湾灌区续建配套与节水改造2019年度工程 | 项目类型 | 续建 |
| 批复文号 | 豫水农〔2016〕65号； 豫水农〔2017〕19号 | 初设批复总投资 | 3725万元 |
| 项目法人 | 南湾灌区续建配套与节水改造 工程建设管理局 | 单位负责人（法人代表） | 刘民 |
| 项目主管单位 | 信阳市水利局 | 工程枢纽所在地 | 信阳市罗山县、平桥区、息县 |
| 质量监督单位 | 信阳市水利水电工程建设 质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南基安建设集团有限公司 |  |  |
|  | 信阳市大禹水利工程有限责任公司 |  |  |
|  | 信阳河川水利建筑有限公司 |  |  |
|  | 河南恒禹水利工程有限公司 |  |  |
|  | 河南兆维晓通科技有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 南干渠淮南渠底、高线共2条渠道，渠道衬砌合计8.048km，水毁工程3处，除险加固工程1处；渠系建筑物改造5座（均为生产桥重建）；管理道路混凝土路面硬化6.976km；自动化量测水设施8处；息县项店、张陶、王老庄、杨岗管理房及附属工程拆除重建800m2，高店管理房维修加固；警示牌40块等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 已批复 | 计划下达 | 已下达 |
| 施工招标公告 | 已完成 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2019.8.21 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 3352万元 | 占总投资比例 | 90% |
| 建设状态 | 在建 | 验收状态 | 未验收 |