水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 泼河灌区续建配套与节水改造工程 |  | 项目类型 |  | 续建 |
| 批复文号 | 豫水农〔2016〕115号 |  | 初设批复总投资 |  | 4690万元 |
| 项目法人 | 泼河灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 |  | 单位负责人（法人代表） |  | 王彦 |
| 项目主管单位 | 信阳市水利局 |  | 工程枢纽所在地 |  | 信阳市光山县、潢川县 |
| 质量监督单位 | 信阳市水利水电工程建设质量监督站 |  | 设计单位 |  | 河南省信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 施工单位 | 施工标：河南恒禹水利工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 设备标：信阳市星宇物联科技有限公司 |  |  |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |  |  |
| - 干渠白大山1＃渡槽拆除重建； - 干渠吴祠堂退水闸拆除重建； - 量测水设施建设。 |  |  |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |  |  |
| 初设批复 | 豫水农〔2016〕115号 | 计划下达 |  | 信发改投资﹙2018﹞86号 |  |
| 施工招标公告 | 2018年5月24日 | 施工招标进展 |  | 已完成 |  |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 |  | 2018年7月12日 |  |
| 征地拆迁进展 | 无 | 重大设计变更情况 |  | 无 |  |
| 累计完成投资数 | 384 | 占总投资比例 |  | 100 |  |
| 建设状态 | 已完工 | 验收状态 |  | 待验 |  |