水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市小黄河系统治理2018年度工程 | 项目类型 | 河道治理 |
| 批复文号 | 罗水〔2018〕100号 | 初设批复总投资 | 5874万元 |
| 项目法人 | 罗山县中小河流治理工程建设管理局 | 单位负责人（法人代表） | 高继东 |
| 项目主管单位 | 罗山县水利局 | 工程枢纽所在地 | 罗山县 |
| 质量监督单位 | 罗山县水利水电工程质量监督站 | 设计单位 | 河南省水利勘测研究有限公司 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 罗山县水利建筑安装工程有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 治理小黄河石山口水库至G312公路桥段。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 完成 | 计划下达 | 已下达 |
| 施工招标公告 | 完成 | 施工招标进展 | 完成 |
| 全部招标工作 | 完成 | 开工时间 | 2018.10.25 |
| 征地拆迁进展 | 完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 中央资金3085万元完成，省级资金被整合 | 占总投资比例 | 占中央资金100% |
| 建设状态 | 完工 | 验收状态 | 未验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 罗山县竹竿河周党镇桂店至闵湾段治理工程 | 项目类型 | 河道治理 |
| 批复文号 | 罗水〔2018〕95号 | 初设批复总投资 | 2357万元 |
| 项目法人 | 罗山县中小河流治理工程建设管理局 | 单位负责人（法人代表） | 高继东 |
| 项目主管单位 | 罗山县水利局 | 工程枢纽所在地 | 罗山县 |
| 质量监督单位 | 罗山县水利水电工程质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南恒禹水利工程有限公司 |  |  |
|  | 罗山县水利建筑安装工程有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 本次治理工程治理竹竿河周党镇桂店至闵湾段，长14Km。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 完成 | 计划下达 | 已下达 |
| 施工招标公告 | 完成 | 施工招标进展 | 完成 |
| 全部招标工作 | 完成 | 开工时间 | 2018.10.25 |
| 征地拆迁进展 | 完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 中央资金1506万元完成，省级资金被整合 | 占总投资比例 | 占中央资金100% |
| 建设状态 | 完工 | 验收状态 | 分部验收完成 |