水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市浉河区白龙潭二潭水库除险加固工程 | 项目类型 | 改建小水库 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕107号文 | 初设批复总投资 | 143万元 |
| 项目法人 | 浉河区病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 梁成明 |
| 项目主管单位 | 浉河区水利局 | 工程枢纽所在地 | 浉河区浉河港镇龙潭村 |
| 质量监督单位 | 浉河区水利工程质量监测监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 河南基安建设集团有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 白龙潭二潭水库位于淮河流域浉河支流上，属于小二型水库。控制流域面积7.93km2。坝高12.6m，坝长45m，防洪标准20年一遇设计，100年一遇校核，设计水位149.23m，相应库容15.8万m3；校核水位149.99m，总库容17.6万m3。主要建设内容：(1)非溢流坝段工程:非溢流坝段防渗体接髙;坝顶加髙，路面混凝土硬化，增设防浪墙和防护栏杆;下游坝坡整修，浆砌石护坡。(2)溢流坝段工程:溢流坝段整修护砌。(3)放水底洞工程:放水底洞岀口拆除重建。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 143万元 | 计划下达 | 143万元 |
| 施工招标公告 | 已完成 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年9月11日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 143万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完建 | 验收状态 | 完成分部工程验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市浉河区大柳河水库除险加固工程 | 项目类型 | 改建小水库 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕70号文 | 初设批复总投资 | 384万元 |
| 项目法人 | 浉河区病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 梁成明 |
| 项目主管单位 | 浉河区水利局 | 工程枢纽所在地 | 浉河区浉河港镇四望山村 |
| 质量监督单位 | 浉河区水利工程质量监测监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 河南金鹰建设集团有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 大柳河水库位于淮河流域浉河支流上，属于小二型水库。1979年建成，控制流域面积17.3km2。坝高14m，坝长83m，防洪标准20年一遇设计，100年一遇校核，设计水位363.29m，相应库容19.7万m3；校核水位364.20m，总库容26.7万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:原大坝下游新建混凝土砌石重力坝。(2)输水洞工程:增设输水洞。(3)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 384万元 | 计划下达 | 384万元 |
| 施工招标公告 | 已完成 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年9月11日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 384万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完建 | 验收状态 | 完成分部工程验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市浉河区甘沟水库除险加固工程 | 项目类型 | 改建小水库 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕67号文 | 初设批复总投资 | 198万元 |
| 项目法人 | 浉河区病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 梁成明 |
| 项目主管单位 | 浉河区水利局 | 工程枢纽所在地 | 浉河区柳林乡甘沟村 |
| 质量监督单位 | 浉河区水利工程质量监测监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 河南恒禹水利工程有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 甘沟水库位于淮河流域浉河支流上，属于小二型水库。1977年建成，控制流域面积0.97km2。坝高12m，坝长47m，防洪标准30年一遇设计，300年一遇校核，设计水位123.85m，相应库容9.8万m3；校核水位124.38m，总库容10.6万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:大坝防渗;上游坝坡整修,混凝土护坡;下游坝坡整修,草皮护坡,增设排水设施;坝顶路面混凝土硬化,上游侧增设防浪墙下游侧增设路缘石。(2)溢洪道工程:溢洪道整修护砌,增设交通桥。(3)输水洞工程:原输水洞洞身封堵,重建虹吸管。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 198万元 | 计划下达 | 198万元 |
| 施工招标公告 | 已完成 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年9月11日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 198万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完建 | 验收状态 | 完成分部工程验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市浉河区何家湾水库除险加固工程 | 项目类型 | 改建小水库 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕71号文 | 初设批复总投资 | 804万元 |
| 项目法人 | 浉河区病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 梁成明 |
| 项目主管单位 | 浉河区水利局 | 工程枢纽所在地 | 浉河区董家河镇驼店村 |
| 质量监督单位 | 浉河区水利工程质量监测监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 河南坤鑫水电建设有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 何家湾水库位于淮河流域游河支流上，属于小二型水库。1970年建成，控制流域面积16.0km2。坝高18.7m，坝长84m，防洪标准20年一遇设计，100年一遇校核，设计水位138.45m，相应库容12.9万m3；校核水位139.48m，总库容15.2万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:大坝加固工程。(2)输水洞工程:输水洞加固工程。(3)放水底洞工程:放水底洞加固工程。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 804万元 | 计划下达 | 804万元 |
| 施工招标公告 | 已完成 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年9月11日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 723.6万元 | 占总投资比例 | 90% |
| 建设状态 | 在建 | 验收状态 | 未验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市浉河区黑冲水库除险加固工程 | 项目类型 | 改建小型水库 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕68号文 | 初设批复总投资 | 112万元 |
| 项目法人 | 浉河区病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 梁成明 |
| 项目主管单位 | 浉河区水利局 | 工程枢纽所在地 | 浉河区浉河港镇大田村 |
| 质量监督单位 | 浉河区水利工程质量监测监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 河南基安建设集团有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 黑冲水库位于淮河流域浉河支流上，属于小二型水库。1975年建成，控制流域面积0.31km2。坝高13m，坝长55m，防洪标准30年一遇设计，300年一遇校核，设计水位207.80m，相应库容23.1万m3；校核水位208.14m，总库容24.8万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:上游坝坡整修，混凝土护坡;下游坝坡整修，干砌石护坡，增设排水设施;坝顶路面混凝土硬化，两侧增设路缘石。(2)溢洪道工程:溢洪道开挖整修护砌，增设生产桥。(3)输水洞工程:输水洞进出口拆除重建。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 112万元 | 计划下达 | 112万元 |
| 施工招标公告 | 已完成 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年9月11日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 112万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完建 | 验收状态 | 完成分部工程验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信阳市浉河区刘棚水库除险加固工程 | 项目类型 | 改建小型水库 |
| 批复文号 | 信水计〔2018〕69号文 | 初设批复总投资 | 110万元 |
| 项目法人 | 浉河区病险水库除险加固工程建设管理处 | 单位负责人（法人代表） | 梁成明 |
| 项目主管单位 | 浉河区水利局 | 工程枢纽所在地 | 浉河区吴家店镇杨河村 |
| 质量监督单位 | 浉河区水利工程质量监测监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 河南恒禹水利工程有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 刘棚水库位于淮河流域游河支流上，属于小二型水库。1975年建成，控制流域面积0.6km2。坝高13.8m，坝长64m，防洪标准30年一遇设计，300年一遇校核，设计水位157.48m，相应库容13.7万m3；校核水位157.92m，总库容14.7万m3。主要建设内容：(1)大坝工程:上游坡整修，混凝土护坡;下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施;坝顶路面混凝土硬化，上游侧增设防浪墙，下游侧增设路缘石。(2)溢洪道工程:溢洪道开挖整修护砌。(3)输水洞工程:输水洞进出口拆除重建。(4)其它工程:增设大坝安全监测及管理设施等。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 110万元 | 计划下达 | 110万元 |
| 施工招标公告 | 已完成 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2018年9月11日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 110万元 | 占总投资比例 | 100% |
| 建设状态 | 已完建 | 验收状态 | 完成分部工程验收 |