水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 河南省淮河干流一般堤防加固工程（信阳市段） | 项目类型 | 改扩建 |
| 批复文号 | 豫发改设计〔2016〕1091号 | 初设批复总投资 | 31376万元 |
| 项目法人 | 河南省淮河干流一般堤防加固工程（信阳市段）建设管理局 | 单位负责人（法人代表） | 袁博文 |
| 项目主管单位 | 信阳市水利局 | 工程枢纽所在地 | 潢川、淮滨、息县 |
| 质量监督单位 | 信阳市水利水电工程建设质量监督站 | 设计单位 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 |
| 监理单位 | 河南华水工程管理有限公司、河南科光工程建设监理有限公司、河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南金石水利工程有限公司、许昌水利建筑工程有限公司、江苏淮阴水利建设有限公司、河南恒禹水利工程有限公司、河南省水利第一工程局、河南正海实业有限公司、河南基安建设工程有限公司、信阳市大禹水利工程有限责任公司、中国电建市政建设集团有限公司、济宁市水利工程施工公司、河南天禹水利工程建设有限责任公司、河南正航建设工程有限公司、南阳市御龙建筑水利水电工程有限公司、河南展辉建筑工程有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 治理淮河干支流堤防194.68公里。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 已批复 | 计划下达 | 已下达 |
| 施工招标公告 | 已完成 | 施工招标进展 | 已完成 |
| 全部招标工作 | 已完成 | 开工时间 | 2016年12月1日 |
| 征地拆迁进展 | 已完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 31376万元 | 占总投资比例 | 100％ |
| 建设状态 | 已完成 | 验收状态 | 法人验收基本完成 |