水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 白露河系统治理2019年度工程新县137+535~127+061段（新县沙窝镇朴店村、沙坪村水利基础设施建设项目） | 项目类型 | 河道治理 |
| 批复文号 | 新水文〔2018〕137号 | 初设批复总投资 | 2011万元 |
| 项目法人 | 新县中小河流治理工程建设管理局 | 单位负责人（法人代表） | 石晓 |
| 项目主管单位 | 新县水利局 | 工程枢纽所在地 | 新县沙窝镇 |
| 质量监督单位 | 新县水利水电工程质量监督站 | 设计单位 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 |
| 监理单位 | 河南天地工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 南阳市御龙建筑水利水电工程有限公司、河南恒禹水利工程有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 工程治理范围自沙窝镇沙坪村（桩号137+535）到余河村（桩号127+061），总长度10.47km。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 完成 | 计划下达 | 已下达 |
| 施工招标公告 | 完成 | 施工招标进展 | 完成 |
| 全部招标工作 | 完成 | 开工时间 | 2019年3月28日 |
| 征地拆迁进展 | 完成 | 重大设计变更情况 | 已完成 |
| 累计完成投资数 | 中央、省级资金被整合，完成投资1870万元。 | 占总投资比例 | 93% |
| 建设状态 | 整体形象进度的93%。 | 验收状态 | 未验收 |

水利工程建设项目信息公开表

| 项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新县泼陂河八里畈镇区段治理工程（新县八里畈镇张店村、长河村水利基础设施建设项目） | 项目类型 | 河道治理 |
| 批复文号 | 新水文〔2018〕138号 | 初设批复总投资 | 2439万元 |
| 项目法人 | 新县中小河流治理工程建设管理局 | 单位负责人（法人代表） | 石晓 |
| 项目主管单位 | 新县水利局 | 工程枢纽所在地 | 新县八里畈镇 |
| 质量监督单位 | 新县水利水电工程质量监督站 | 设计单位 | 信阳市水利勘测设计院 |
| 监理单位 | 信阳市江淮水利水电工程建设监理站 |  |  |
| 施工单位 | 山东安澜工程建设有限公司、河南东恒市政工程有限公司、河南禹顺水利工程有限公司 |  |  |
|  | 山东安澜工程建设有限公司、河南东恒市政工程有限公司、河南禹顺水利工程有限公司 |  |  |
| 工程概况内容 |  |  |  |
| 工程治理范围为桩号4+845~9+960，总长度5.115km。 |  |  |  |
| 工程进展情况 |  |  |  |
| 初设批复 | 完成 | 计划下达 | 已下达 |
| 施工招标公告 | 完成 | 施工招标进展 | 完成 |
| 全部招标工作 | 完成 | 开工时间 | 2019年3月28日 |
| 征地拆迁进展 | 完成 | 重大设计变更情况 | 无 |
| 累计完成投资数 | 中央、省级资金被整合，完成投资2390万元。 | 占总投资比例 | 98% |
| 建设状态 | 整体形象进度的98% | 验收状态 | 未验收 |