# 关于新县专项债资金使用的情况公开说明

按照省财政厅《关于做好2022年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管[2022]12号）工作安排及要求，新县金兰山街道办事处现就专项债券资金使用情况作以下公开说明。

1、新县金兰山街道卓湾二河棚户区改造项目。该项目已下达债券资金46000万元。截至2022年底，该项目主体工程已完工，正在安置门窗，下一步进行配套设施建设。

2023年6月13日