# 关于新县专项债资金使用的情况公开说明

按照省财政厅《关于做好2022年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管[2022]12号）工作安排及要求，新县先进制造业开发区现就专项债券资金使用情况作以下公开说明。

1、新县产业集聚区标准化厂房提质增效工程。该项目已下达债券资金4000万元。截至2022年底，该项目已完成厂房评估，正在进行评审，暂未招标。

2、新县产业集聚区企业服务平台项目。该项目已下达债券资金13500万元。截至2022年底，该项目已完成一期项目建设和装修、二期工程主体建设任务，正在建设三期主体工程，预计2023年12月底竣工。
    3、新县产业集聚区生物医药孵化园项目。该项目已下达债券资金3900万元。专项债券资金下达后，立即进行征地拆迁，该项目仍处于前期规划设计阶段，暂未开工。

2023年6月13日