八里畈镇防汛紧急避险安置预案

新县八里畈镇防汛抗旱指挥部办公室

2023年5月

目 录

**1 总则** **1**

**1.1 指导思想** **1**

**1.2 适用范围** **1**

**1.3 工作原则** **1**

**2 镇防汛紧急避险安置指挥部成员及职责** **2**

**3 防汛避险转移的重点区域及转移对象** **8**

**3.1 基本情况** **8**

**3.2 灾害类型及对象** **8**

**4 应急响应** **9**

**4.1 应急响应预警条件** **9**

**4.1.1 Ⅳ级应急响应** **10**

**4.1.2 Ⅲ级应急响应** **10**

**4.1.3 Ⅱ级应急响应** **10**

**4.1.4 Ⅰ级应急响应** **10**

**4.2 响应行动** **10**

**4.3 应急响应变更和结束** **11**

**5 防汛避险转移路线和安置点** **12**

**6 防汛避险转移时机** **12**

**6.1 防汛避险转移准备** **12**

**6.2 立即组织防汛避险转移** **13**

**7 预案管理与更新** **14**

**8 宣传培训演练** **14**

**9 附件** **14**

**[附件1 八里畈镇防汛避险转移重点区域和转移对象汇总表 1](#_Toc30369)5**

**[附件2 八里畈镇防汛避险转移指挥部人员名单 1](#_Toc26613)6**

**[附件3 八里畈镇防汛避险转移工作组人员名单 1](#_Toc21914)7**

**[附件4 八里畈镇各村防汛避险转移工作队人员名单 1](#_Toc32214)9**

**[附件5 八里畈镇防汛避险转移对象、责任人、路线和安置点一览表](#_Toc30369) 21**

**[附件6 八里畈镇行政区划示意图](#_Toc26613) 22**

**[附件7 八里畈镇防汛抢险机械救援力量一览表](#_Toc21914) 23**

**[附件8 八里畈镇防汛抢险物资储备情况表](#_Toc32214) 24**

# **八里畈镇紧急避险安置预案**

# 为了加强对防汛抢险群众安全撤离工作的领导，提高应对防汛抢险的能力，使我镇汛期群众安全撤离工作能够有序、高效运行，最大程度减轻经济损失，减少人员伤亡，现结合我镇实际，特制定群众安全紧急避险专项预案。

**1 总则**

## **指导思想**

# 为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾重要指示，深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨洪涝灾害教训，树牢灾害风险意识，以大概率思维应对小概率事件，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，全周期加强防汛应急管理，依法、科学、高效、有序做好洪涝灾害的防范处置，确保人民群众生命财产安全。

## **1.2 适用范围**

# 本预案适用于我镇洪涝灾害紧急避险安置工作，是指导全镇做好防汛紧急避险安置工作的依据。

## **1.3 工作原则**

# （1）坚持统一领导、分级负责、属地为主原则。把保障群众生命安全放在第一位，按照先人员后财产、先老弱病残后一般人员、先低洼处后较高处人员等要求，以有组织的集体避险转移为主，与个人自主选择安全避险方式相结合。转移责任人有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。

# （2）坚持党政同责、一岗双责原则。防汛紧急避险安置是党委政府的主体责任，必须坚持和加强党的全面领导，坚持党政同责、一岗双责，建立健全统一权威高效的防汛紧急避险指挥机制，基层党组织和党员干部切实担负防汛紧急避险安置工作第一责任，科学、快速、有序、安全组织实施防汛紧急避险安置。

# （3）坚持就近、安全原则。紧急避险安置组织单位事先拟定好转移路线，经常检查转移路线是否出现异常，如有异常及时修复或确定新的转移线路，转移路线宜避开跨河、跨溪或易滑坡等地带；选取安全可靠、场地空间充足的紧急避险场所，每年汛期前做好避险场所监护管理，确保随时符合启用条件。根据拟定的转移安置路线、避险安置场所，制作简明清晰的避险安置示意图表。

# （4）坚持集中与分散安置相结合原则。集中安置包括固定避险场所、临建场所等，分散安置包括投亲靠友、借助公用房屋等方式。固定避险场所坚持以人为本、安全可靠、平灾结合、就近避难原则，避开可能发生滑坡、崩塌、泥石流等危险的地方，避开易燃、易爆、有毒危险物品存放点，严重污染源以及其他易发生次生灾害的区域。因灾避险群众选择投亲靠友的，按照规定发放生活补助（补助发放方式和标准以有关法规规定为准）。

**2 镇防汛紧急避险安置指挥部成员及职责**

# 镇党委、政府设立防汛紧急避险安置指挥部（以下简称指挥部），在区防汛抗旱指挥部和镇党委、政府领导下，统一组织、指挥、协调、指导和督促全镇防汛紧急避险安置工作。（详见附件2）

# 政 委：熊 雄（镇党委书记）负责防汛紧急避险安置全面工作。

# 指挥长：王嘉笙（镇党委副书记、镇长）主抓防汛紧急避险安置具体工作。

# 副指挥长：熊俊（镇党委委员、副书记）负责抢险现场保卫及现场指挥工作，分包八里居委会、水口村。

# 副指挥长：张锦远（镇人大主席）负责防汛抢险现场指挥，分包村王里河村。

# 副指挥长：邱金玺（镇纪委书记）负责抢险救灾现场指挥，分包长岗村。

副指挥长：邱蕾（镇党委委员、副镇长）负责抢险救灾现场指挥及后勤保障工作，分包神留桥村。

# 副指挥长：余洋（镇组织委员）负责抢险救灾现场指挥，分包李南冲村。

# 副指挥长：熊东山（镇宣统委员）负责抢险救灾现场指挥，分包长河村。

# 副指挥长：陈飚（镇党委委员、武装部长）负责防汛抢险现场指挥，分包张店村。

# 副指挥长：徐秀明（镇副镇长）负责抢险救灾现场指挥，分包嶅山村。

# 副指挥长：彭恩泽（派出所所长）负责事故抢险用车，对抢险紧急道路采取特别管制措施，确保汛期特殊时期，社会大局稳定。

# 镇防汛紧急避险安置指挥部办公室（以下简称紧急避险安置办），办公室设在农业中心，黄军兼办公室主任。负责收集村居灾情动态，做好灾情统计和上传下达，提供抢险工作的后勤保障工作。

# 成员单位：

# 付正梅（八里居委会支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 张和贵（张店村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 李建军（神留桥村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 刘庆志（郑坳村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 汤传全（聂潭村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 汤忠诚（王里河村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 李承相（水口村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 张朝凤（嶅山村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 张忠江（长河村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 刘时宏（长岗村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 欧阳强（李南冲村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

陈 江（七龙山村支部书记）负责本村抢险救灾现场指挥

# 根据工作需要，指挥部下设八个工作组，如：综合组、工程抢险组、转移安置组、交通保障组、物资保障组、卫生救护组、学校安全组、治安保卫组。各工作组都明确职责，分工合作，保证必要时能各负其责，有条不紊地开展工作。（详见附件3）

# **综合组**

# 农业农村服务中心:负责预测事故发生趋势，及时提出抢险救援措施及应急处理对策，为镇指挥部决策提供依据。

# 党政办：负责报道事故真相，抢险救灾中的先进事迹及紧急救援情况。负责做好突发性地质灾害监测，采取有效措施积极做好防控。

# **工程抢险组**

# 电管所:负责电力供应及相关维修及保障工作。

# 派出所：负责事故抢险用车，对抢险紧急道路采取特别管制措施，确保汛期特殊时期，社会大局稳定。

# 移动公司：负责通信设施维护，确保线路畅通。

# 联通公司：负责通信设施维护，确保线路畅通。

# **转移安置组**

# 社会事务服务中心：负责做好伤亡人员家属的劝解工作，稳定家属思想情绪，安抚伤病员，负责事故善后处理。

# 经济发展办公室：负责督促各村扎实做好老、弱、病、残人员在紧急情况下能及时转移，协调做好汛期特殊人群基本生活保障工作。

# **交通保障组**

# 便民服务中心：负责防汛物资的充足配备及供应。

# **物资保障组**

# 财税所：负责安排参加抢险救援人员的饮食、饮水，提供临时休闲场所，确保供水、供电通讯畅通，负责救援经费筹措，接待上级各方来援人员。

# **卫生救护组**

# 卫生院：负责汛期医疗卫生服务，负责现场受伤人员的临时救援，控制和稳定事故现场，安排车辆运送伤员。

# **学校安全组**

# 镇中心校：负责各中小学校防汛工作，确保师生安全度汛。

# **治安保卫组**

# 综合行政政法大队：负责事故现场监测、警戒、维护现场及周边治安秩序，做好保卫工作，妥善处理有毒、有害及危险化学品，及时疏散现场周围群。

# 各工作组都明确职责，分工合作，保证必要时能各负其责，有条不紊地开展工作。

# 各村（居）成立了村（居）防汛避险转移工作队（以下简称工作队），村（居）书记任队长，村（居）主任任副队长，村两委及重点自然村小组长为成员。明确职责分工，保证必要时能各负其责，有条不紊地开展工作。（详见附件4）

# 防汛紧急避险安置指挥部成员职责：

# （1）熟悉所辖区域防汛避险转移重点区域、重点部位，特别要掌握区域的隐患情况。每年汛前，组织人员对所辖区域进行隐患排查和整改；定期组织人员对避险转移重点区域、重点部位进行巡查监测，特别是在强降雨期间要加强对危险区域的巡查监测。要制定巡查监测的工作制度，开展转移避险宣传及演练。

# （2）在摸清责任区域基础上，应掌握避险转移对象户数（含家庭成员组成）、人数、姓名、联系方式等详细情况。

# （3）熟悉安全转移路线和安置点，定期检查转移路线和安置点是否安全，发现问题及时调整。落实安置点基本生活物资需要。

# （4）各村（居）汛期实行24小时值班制度，主动监测获取天气预警、雨情、水情、风情和省市区防汛信息。一旦获取预警信息，要及时研判，适时下达避险转移指令。在洪水、台风到来前，分区域、分时段、分批次组织人员提前避险转移到位。

# （5）定点定人管理好雨量器、铜锣、手摇警报器等预警设施。

# （6）定期检查应急救援工具（详见附件7），落实救援物资（详见附件8），组建避险转移队伍。

**3 防汛避险转移的重点区域及转移对象**

## **3.1 基本情况**

# 八里畈镇位于河南省信阳市新县东北部，省道南信叶公路横贯全境，全镇总面积 94平方公里，其中山场面积9万亩，耕地面积1.64万亩。辖八里畈1个居委会和张店、神留桥、嶅山、水口、郑坳、聂潭、长河、七龙山、南冲、长岗、王里河11个行政村。境内有4座水库，分别是杆仗洼水库、王里河水库、小李冲水库、寨里水库。镇内共4所学校，其中3所小学，1所初中。

**3.2 灾害类型及对象**

## 1 灾害类型

（1）排查地质灾害隐患点八里村1处，受影响列入转移对象共42户，需避灾常住人口146人。

（2）排查水库岸边低洼地、易涝点5处，受影响列入转移对象分别为：南冲村315户，需避灾常住人口1102人；七龙山村73户，需避灾常住人口204人；水口村202户，需避灾常住人口605人；王里河村54户，需避灾常住人口181人；长河村37户，需避灾常住人口127人.

## 2 避险对象

根据灾害特点及规律，将可能受灾害威胁区域内的居民、群众作为避险对象，各村负责统计管辖范围内需避险转移人员数量，登记造册，建立档案，每年汛前进行更新并报上级防汛指挥机构备案。进入汛期后，镇指挥部、村（居）要动态掌握辖区内登记建档的避险转移基础人群，同时，实时查访旅游、务工、探亲等紧急避险流动人群。组织实施紧急避险时，按照先急后缓、先人员后财产的原则，优先转移危险区域群众，优先转移老弱病残孤幼人员，特别是孤寡老人、留守儿童、残疾人等脆弱群体，采取“一对一”转移避险措施，健全逐人落实、逐户对接的安全转移机制，确保应转尽转、不漏一户、不落一人。

**4 应急响应**

按照洪涝灾害严重程度和影响范围，防汛应急响应级别由低到高划分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）四级。区防指响应等级启动后，镇防指应立即启动响应，做好组织抢险救援救灾的准备。

**4.1 应急响应预警条件**

**4.1.1 Ⅳ级应急响应**

区气象局发布暴雨Ⅳ级预警报告，预计未来24小时出现50毫米以上降雨。

**4.1.2 Ⅲ级应急响应**

区气象局发布暴雨Ⅲ级预警报告，预计未来24小时出现100毫米以上降雨。

**4.1.3 Ⅱ级应急响应**

区气象局发布暴雨Ⅱ级预警报告，预计未来24小时出现100毫米以上降雨或出现250毫米以上降雨。

**4.1.4 Ⅰ级应急响应**

区气象局发布暴雨Ⅰ级预警报告，预计未来24小时出现100毫米以上降雨或250毫米以上降雨。

**4.2 响应行动**

一是要加强组织领导，克服麻痹思想。全镇上下要高度重视，坚决克服麻痹大意思想和侥幸心理，关键时期必须保持步调一致、整齐划一，坚守岗位、坚守职责、坚决做好本职工作，有力有效做好防范应对工作；

二是要密切关注雨情水情，强化监测预警。要密切关注天气变化和雨水汛情发展，及时通过广播、电视、短信、微信等多种渠道通知到村、到人，切实打通预警信息“最后一公里”，确保预警信息全覆盖、无盲区；

三是镇防指要及时发布指令，包保重点工程和乡镇的区领导上岗到位，靠前指挥。镇政府果断采取停工、停业、停课等措施，加强对易涝点等部位的监控。做好防洪工程调度、防汛抢险救灾和加强对水库下游和地质灾害点的隐患排查，设置警示标志，防范山体滑坡、泥石流等次生灾害。同时，要落实好孤寡老人、留守儿童等弱势群体的转移避险措施，避免出现人员伤亡；

四是要严格落实值班制度，加强信息报送和处置。主要领导要保持24小时通信畅通，带班领导要在岗带班，值班人员必须24小时坚守岗位，严禁擅离职守。出现汛情、险情、灾情，确保第一时间接收并处置。每日8时、14时、18时向区防指报告事件进展及工作动态，突发灾情、险情随时报告；

五是要积极开展自救，最大限度减少损失。全镇各站所、各村要及时抢修道路、水利、电力、通讯等受损设施，做好灾情的核实统计工作，全力保障人民群众的生命财产安全。

**4.3 应急响应变更和结束**

镇防指根据区防指就洪涝灾害事件的发展趋势和对我区影响情况的变化，适时调整应急响应等级。当出现下列条件时,可视情宣布应急响应结束。

（1）大范围降雨趋停,区气象局解除暴雨预警或预报未来没有大的降雨过程。

（2）工程险情基本控制，主要防洪河道重要河段控制站水位已回落至警戒水位以下。

（3）主要应急抢险救援任务基本结束。

（4）灾情基本稳定，群众生产生活基本恢复。

**5 防汛避险转移路线和安置点**

（1）避险转移路线。应文字说明并附图。每个危险点的转移路线均应附图。

（2）避险转移安置点。应明确安置点具体地点、可安置人员数量，安置点管理责任人和联系方式。

**6 防汛避险转移时机**

**6.1 防汛避险转移准备**

寨里水库因短时强降雨水位至汛期警戒水位152.45米时，南冲村相关责任人应到岗到位，加强值班值守，加强巡查、监测，准备转移。

小李冲水库因短时强降雨水位至汛期警戒水位160.8米时，长岗村相关责任人应到岗到位，加强值班值守，加强巡查、监测，准备转移。

王里河水库因短时强降雨水位至汛期警戒水位157.5米时，王里河村相关责任人应到岗到位，加强值班值守，加强巡查、监测，准备转移。

杆杖洼水库因短时强降雨水位至汛期警戒水位107.5米时，神留桥村相关责任人应到岗到位，加强值班值守，加强巡查、监测，准备转移。

中型地质灾害隐患点刘湾村清凉寺组地面塌陷受影响的住户，应在区气象局、防汛、区生态建设事务中心等单位有强降雨预警预测后，相关责任人应到岗到位，加强值班值守，准备转移。

**6.2 立即组织防汛避险转移**

寨里水库因短时强降雨的影响接近汛期保证水位153.95米时，镇水利部门及时调度水库，腾出库容迎接可能到来的洪峰。南冲村应立即向镇党委、政府汇报，相关责任人应立即组织居民进行转移。

小李冲水库因短时强降雨的影响接近汛期保证水位162.3米时，镇水利部门及时调度水库，腾出库容迎接可能到来的洪峰。长岗村应立即向镇党委、政府汇报，相关责任人应立即组织居民进行转移。

王里河水库因短时强降雨的影响接近汛期保证水位159米米时，镇水利部门及时调度水库，腾出库容迎接可能到来的洪峰。王里河村应立即向镇党委、政府汇报，镇水利部门及时调度水库，腾出库容迎接可能到来的洪峰。

杆仗洼水库因短时强降雨的影响接近汛期保证水位109米时，镇水利部门及时调度水库，腾出库容迎接可能到来的洪峰。神留桥村应立即向镇党委、政府汇报，相关责任人应立即组织居民进行转移。

**7 预案管理与更新**

本预案由镇负责编写管理，每年2月底前应将变动的人员姓名和联系方式更新后的上传到镇防汛办，并负责组织对预案进行评估。每3-5年对本预案评审一次，并视情况变化进行修改完善。经镇政府正式行文发布，报区防汛抗旱指挥部备案。

在新修订的预案未出台前，若遇人员变动由相应职务的人员接替成为责任人，履行相关职责。

**8 宣传培训演练**

每年汛前，镇政府统一安排，举办防汛避险转移的宣传与培训，并组织相关人员参加防汛抗洪抢险救灾演练。

**9 附件**

附件1 八里畈镇防汛避险转移重点区域和转移对象汇总表

附件2 八里畈镇防汛避险转移指挥部人员名单；

附件3八里畈镇防汛避险转移工作组人员名单；

附件4八里畈镇各村防汛避险转移工作队人员名单；

附件5八里畈镇防汛避险转移对象、责任人、路线和安置点一览表

附件6八里畈镇行政区划示意图；

附件7八里畈镇防汛抢险机械救援力量一览表；

附件8八里畈镇防汛抢险物资储备情况表。

附件1

八里畈镇防汛避险转移重点区域和转移对象汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **灾害类型** | **灾害点（行政村）** | **家庭**  **户数**  **（户）** | **需避灾常住人口（人）** | **涉 及**  **房屋数**  **（幢、间）** | **备 注** |
| **③** | 八里居委会 | 55 | 202 | 218 |  |
| **①** | 南冲村 | 106 | 249 | 521 |  |
| **①** | 七龙山村 | 112 | 379 | 303 |  |
| **①** | 水口村 | 173 | 612 | 806 |
| **①** | 王里河村 | 90 | 351 | 433 |
| **①** | 长河村 | 43 | 169 | 234 |  |
| **合计** | | 579 | 1962 | 2515 |  |
| **实际合计** | | 579 | 1962 | 2515 |  |

灾害类型：**①**水库岸边低洼地、城乡易涝点，**②**病险水库，**③**地质灾害隐患、高陡边坡和沟谷沟口低洼地带，**④**在建工程、工棚、地下空间开挖工程和隧道工作，**⑤**弃土弃渣、尾矿库、矿山和垃圾场，**⑥**危旧房、土房、棚户区，**⑦**旅游景区、学校，**⑧**其它受暴雨洪水台风威胁的危险区域。

八里畈镇防汛避险转移指挥部人员名单

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 成 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 | **工作职责** |
| 政 委 | 熊 雄 | 党委书记 |  | 负责防汛紧急避险安置全面工作。 |
| 指 挥 长 | 王嘉笙 | 党委副书记、镇长 |  | 主抓防汛紧急避险安置具体工作。 |
| 副指挥长 | 邱 蕾 | 党委副书记 |  | 负责抢险现场保卫及现场指挥工作，分包水口村、八里居委会。 |
| 副指挥长 | 张锦远 | 人大主席 |  | 负责防汛抢险现场指挥，分包王里河村。 |
| 副指挥长 |  | 纪委书记 |  | 负责抢险救灾现场指挥，分包长岗村。 |
| 副指挥长 |  | 常务副镇长 |  | 负责抢险救灾现场指挥及后勤保障工作，分包神留桥村。 |
| 副指挥长 | 余 洋 | 组织委员 |  | 负责抢险救灾现场指挥，分包李南冲村。 |
| 副指挥长 | 熊东山 | 宣统委员 |  | 负责抢险救灾现场指挥，分包长河村。 |
| 副指挥长 | 陈 飚 | 党委委员、武装部长 |  | 负责防汛抢险现场指挥，分包张店村。 |
| 副指挥长 | 徐秀明 | 副镇长 |  | 负责防汛抢险现场指挥，分包嶅山村。 |
| 副指挥长 | 彭恩泽 | 派出所所长 |  | 负责事故抢险用车，对抢险紧急道路采取特别管制措施，确保汛期特殊时期，社会大局稳定。 |
| 办公室主任 | 黄 军 | 农业中心主任 |  | 负责收集村居灾情动态，做好灾情统计和上传下达，提供抢险工作的后勤保障工作。 |
| 成 员 | 付正梅 | 居委会村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 张和贵 | 张店村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 李建军 | 神留桥村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 刘庆志 | 郑坳村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 汤传全 | 聂潭村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 汤忠诚 | 王里河村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 李承相 | 水口村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 张朝凤 | 嶅山村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 张忠江 | 长河村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 陈 江 | 七龙山村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 刘时宏 | 长岗村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |
| 成 员 | 欧阳强 | 南冲村支部书记 |  | 全面负责辖区的汛前、汛期的安全检查；信息收集上传下达；转移安置；灾民转移、生活保障；灾后的自救工作。 |

八里畈镇防汛避险转移工作组人员名单

附件3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **组 成** | **姓 名** | **职 务** | **联系方式** | **工作职责** |
| **防汛避险转移综合组人员名单** | | | | |
| 组 长 | 王嘉笙 | 党委副书记、镇长 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 副组长 | 徐秀明 | 副镇长 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 组 员 | 王 搡 |  |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 组 员 | 余巍 |  |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **防汛避险转移工程抢险组人员名单** | | | | |
| 组 长 | 王嘉笙 | 党委副书记、镇长 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 副组长 | 徐秀明 | 副镇长 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 组 员 | 王 搡 |  |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 组 员 | 余巍 |  |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **防汛避险转移安置组人员名单** | | | | |
| 组 长 | 王嘉笙 | 党委副书记、镇长 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 副组长 | 徐秀明 | 副镇长 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 组 员 | 王 搡 |  |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 组 员 | 余巍 |  |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **防汛避险转移交通保障组人员名单** | | | | |
| 组 长 | 王嘉笙 | 党委副书记、镇长 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 副组长 | 徐秀明 | 副镇长 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 组 员 | 王 搡 |  |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 组 员 | 余巍 |  |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **防汛避险转移物资保障组人员名单** | | | | |
| 组 长 | 王嘉笙 | 党委副书记、镇长 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 副组长 | 徐秀明 | 副镇长 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 组 员 | 王 搡 |  |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 组 员 | 余巍 |  |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **防汛避险转移卫生救援组人员名单** | | | | |
| 组 长 | 王嘉笙 | 党委副书记、镇长 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 副组长 | 徐秀明 | 副镇长 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 组 员 | 王 搡 |  |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 组 员 | 余巍 |  |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **防汛避险转移学校安全组人员名单** | | | | |
| 组 长 | 王嘉笙 | 党委副书记、镇长 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 副组长 | 徐秀明 | 副镇长 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 组 员 | 王 搡 |  |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 组 员 | 余巍 |  |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **防汛避险转移治安保卫组组人员名单** | | | | |
| 组 长 | 王嘉笙 | 党委副书记、镇长 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 副组长 | 徐秀明 | 副镇长 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 组 员 | 王 搡 |  |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 组 员 | 余巍 |  |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |

八里畈镇各村防汛避险转移工作队人员名单

附件4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **组 成** | **姓 名** | **职 务** | **联系方式** | **工作职责** |
| **八里居委会防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 邱蕾 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 付正梅 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 江世勤 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 李桂兰 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 虞福祥 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **张店村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 陈飚 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 张和贵 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 罗鑫 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 李明 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 王倩 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **神留桥村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 邱蕾 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 李建军 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 李梦奇 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 余少桦 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 余凤娥 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **郑坳村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 邱兵 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 刘庆志 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 苗玲 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 李伦国 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 李先淼 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **聂潭村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 戴宏兵 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 汤传全 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 徐辉 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 宋文荣 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 徐守胜 | 地质灾害转移责任人 |  | 负责通知分片区域内的主要防御对象及时转移工作。 |
| **王里河村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 张锦远 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 汤忠诚 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 方忠亮 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 石岩 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 刘丽 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **水口村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 邱蕾 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 李承相 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 李德水 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 刘同梅 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 邵新安 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **嶅山村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 徐秀明 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 张朝凤 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 田庆春 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 张朝凤 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 张桂霞 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **长河村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 熊东山 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 张忠江 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 戴中华 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 宋承楚 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 张婷婷 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **七龙山村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 胡逢源 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 陈 兵 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 张衣友 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 胡林舒 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 余云 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **长岗村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 江立 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 刘时宏 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 夏艳玲 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 李东 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 吴婷婷 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| **南冲村防汛避险转移工作队人员名单** | | | | |
| 包干乡领导 | 余洋 | 挂点领导 |  | 负责指导及联络与协调防汛避险工作。 |
| 队 长 | 欧阳强 | 支部书记 |  | 全面负责宣传，传达、贯彻上级领导关于防汛避险灾害工作的指示，并组织实施辖区防御工作、发布启动预案指令。 |
| 队 员 | 李保正 | 监测预警责任人 |  | 负责汛前、汛期的安全检查及监测、预警工作，协助做好抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 李亭 | 低洼地转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |
| 队 员 | 张芳芳 | 其它灾害类型转移责任人 |  | 负责做好转移安置及防汛抢险救灾工作。 |

**八里畈镇防汛避险转移对象、责任人、路线和安置点一览表**

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **灾害点** | | **灾害类型** | **需避灾转移人员情况** | | | **转移责任人** | | **转移路线（文字概述，另需附图）** |
| **行政村组** | **危险地点** | **家庭户数（户）** | **家庭**  **人口**  **（个）** | **避灾户主姓名及手机号码** | **责任人姓**  **名及手机**  **号 码** | **挂村领导**  **姓名职务**  **及手机号** |
| 1 | 八里居委会 | 邵畈 | **①** | 55 | 202 |  | 付正梅 | 熊俊 |  |
| 2 | 李南冲村 | 太阳湾南、麻树脚、上吴湾、下吴湾和南冲大湾 | **①** | 106 | 249 |  | 欧阳强 | 余洋 |  |
| 3 | 七龙山村 | 大店上组和大店下组 | **①** | 112 | 379 |  | 胡逢源 | 胡逢源 |  |
| 4 | 水口村 | 李东、李西组，前河南、前河北组 | **①** | 173 | 612 |  | 李承相 | 熊俊 |  |
| 5 | 王里河村 | 刘河北组和杂湾组 | **①** | 90 | 351 |  | 张中江 | 张锦远 |  |
| 合 计 | | |  | 579 | 1962 |  |  |  |  |

灾害类型：**①**水库岸边低洼地、城乡易涝点，**②**病险水库，**③**地质灾害隐患、高陡边坡和沟谷沟口低洼地带，**④**在建工程、工棚、地下空间开挖工程和隧道工作，**⑤**弃土弃渣、尾矿库、矿山和垃圾场，**⑥**危旧房、土房、棚户区，**⑦**旅游景区、学校，**⑧**其它受暴雨洪水台风威胁的危险区域。

附件6



附件7

**八里畈镇防汛抢险机械救援力量一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **抢险设备名称** | **台数** | **型号或吨位** | **联系人** | **联系电话** | **备注** |
| 抢险车辆 | 3 |  | 王 搡 | 15839769206 |  |
| 挖掘机 | 2 |  | 张绍华 | 17527350937 |  |
| 装载机 | 1 |  | 黄 涛 | 13782987444 |  |
| 发电机 | 1 |  | 黄春明 | 13613976673 |  |
| 抽水设备 | 2 |  | 张中波 | 13949158131 |  |
| 抽水车 | 1 |  | 陈英棋 | 15937665650 |  |

附件8 **八里畈镇防汛抢险物资储备情况表**

物资管理员：                   联系电话：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 备 注 |
| 口哨 | 个 | 12 | 镇水利办公室 |  |
| 铜锣 | 套 | 12 | 镇水利办公室 |  |
| 救生衣 | 件 | 20 | 镇水利办公室 |  |
| 安全帽 | 个 | 20 | 镇水利办公室 |  |
| 手电筒 | 把 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 锄头 | 把 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 铁锹 | 把 | 15 | 镇水利办公室 |  |
| 被子 | 床 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 垫被 | 床 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 枕头 | 个 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 床单 | 个 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 被套 | 个 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 对讲机 | 台 | 12 | 镇水利办公室 |  |
| 小刀 | 把 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 雨鞋 | 双 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 雨衣 | 件 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 手套 | 套 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 编织袋 | 个 | 15 | 镇水利办公室 |  |
| 抛绳器（含气瓶） | 台 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 安全绳 | 根 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 救援工具包 | 个 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 水壶 | 个 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 挎包 | 个 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 千斤顶 | 个 | 5 | 镇水利办公室 |  |
| 全防水锂电头灯 | 个 | 5 | 镇水利办公室 |  |
| 汽油发电机 | 台 | 2 | 镇水利办公室 |  |
| 行政区划图 | 副 | 2 | 镇水利办公室 |  |
| 救生圈 | 个 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 柴油发电机 | 台 | 2 | 镇水利办公室 |  |
| 担架 | 副 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 油锯 | 台 | 5 | 镇水利办公室 |  |
| 柴刀 | 把 | 3 | 镇水利办公室 |  |
| 突击队袖标 | 个 | 10 | 镇水利办公室 |  |
| 突击队队旗 | 匹 | 10 | 镇水利办公室 |  |