3、信阳市建设工程招标投标监督工作流程

一、公开招标（资格后审）工程监督工作流程

工作阶段                                  招标投标监督部门工作职责

招标资格备案： 1、招标人应是依法组建的行政、事业法人单位或其他组织，临时机构须有法人单位批准组建的文件； 2、招标人如具备自行招标条件，提供造价工程师、其他工程技术经济人员、以往招标业绩等证明材料； 3、招标人委托代理招标的，提供代理合同、代理公司营业执照、资质证书、代理人员岗位证书等原件及复印件；工程建设项目招标代理机构与招标人签订的书面委托代理合同应当明确招标代理项

目负责人，项目负责人应当是具有工程建设类注册执业资格的本单位在职人员；招标代理机构从业人员应当具备相应能力；办理工程建设项目招标代理业务应当实名制，并对所代理业务承担相应责任；工程建设项目招标代理合同应当报当地住房城乡建设主管部门（招标办）备案。

资

料

齐

全，

及

时

受

理

备

案

招标方式核准：招标人填写招标登记表，房建施工招标提供项目审批手续、建设用地规划许可证、施工图设计文件审查合格书及节能专项、建设工程规划许可证、相应资金或资金来源落实情况证明材料。监理、勘察、设计、市政工程招标提供相关资料，根据法律法规及工程情况确定招标方式

核

准

招

标

方

式，

即

时

办

理

招标文件备案：招标人或受委托的招标代理机构编制招标文件

依据相关法律法规对招标文件及时接受备案

发布招标公告：招标人（招标代理机构）依据相关法律法规拟定公告内容，在规定地点发布公告

监督公告内容、公告地点

是否合法

发售招标文件：有意参加投标者，持单位介绍信购买招标文件。招标文件的发售期不得少于5日。自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日

监督招标人（招标代理机

构）按规定时间、地点发

售招标文件

招标文件的澄清、修改：招标人

如需澄清、修改的，应于提交投

标文件截止日至少15日前以书

面形式发出，投标人获取澄清、

修改文件，并报监督部门备案。

即时接受备案

招标人组建评标委员会

按照豫建【2012】197号文的要求备案

招标人或招标代理按照招标文件的要求进行开、评标

按照招标文件和相关法

律、法规的要求进行监督

↓

招标人自收到评标报告之日起3

日内公示中标候选人，公示期

不得少于3日

录入中标候选人公示

系统

中标通知书备案、整理、移交

工程档案

监理：提供GF-2012-0202版本纸质

合同及中标通知书。

施工：在《河南省建筑监管信息系统

暨一体化工作平台》进行备案。

（招标人和中标人应当自中标通知书

发出之日起30日内，订立书面合同，

订立书面合同7日内后，中标人应当

将合同送招标监督机构）

合同备案

- 4、直接发包工程备案工作

- 非国有资金投资项目

工作阶段                           招标投标备案部门工作职责

建设单位提供：

1.建设单位营业执照、资质证书；2.房建施工工程提供项目审批手续、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证、施工图设计文件审查合格书及节能专项、相应资金落实情况证明材料；具备资质的造价咨询单位编制的工程预算书（甲、乙双方加盖公章）；3.房建附属工程、监理、勘察、设计、市政工程招标提供相关材料；4.填写发包申请表。

材

料

核

准

承包人提供：

1.营业执照、资质证书、安全生产许可证、

项目经理建造师证、项目经理安全生产考核合格证、技术负责人及五大人员相应证书；

2.房屋附属工程、监理、勘察、设计、市政工程提供相应资质的相关证明材料。

发

包

备

案

及

存

档

监理：提供GF-2012-0202版本纸质

合同及中标通知书。

施工：在《河南省建筑监管信息系统

暨一体化工作平台》进行备案。

（招标人和中标人应当自中标通知书

发出之日起30日内，订立书面合同，

订立书面合同7日内后，中标人应当将

合同送招标监督机构）

合

同

备

案

100万以下国有资金投资项目

建设单位提供：

建设项目审批手续/核准/备案等材料；

具备资质的造价咨询单位编制的工程预算书（甲、乙双方加盖公章）；

填写发包申请。

材

料

核

准

承包人提供：

营业执照、资质证书、安全生产许可证、

项目经理建造师证、项目经理安全生产考核合格证。

发

包

备

案

及

存

档

监理：提供GF-2012-0202版本纸质

合同及中标通知书。

施工：在《河南省建筑监管信息系统

暨一体化工作平台》进行备案。

（招标人和中标人应当自中标通知书

发出之日起30日内，订立书面合同，

订立书面合同7日内后，中标人应当

将合同送招标监督机构）

合

同

备

案