附件5：           信阳市住宅专项维修资金使用流程图

申请人（业主委员会、物业服务企业、社区居委会等）向大厅市住建局维修资金使用受理窗口递交《信阳市住宅专项维修资金使用申请书》《质保合同》《工程竣工备案证书》《物业服务合同》等资料，申请维修资金使用。

告知申请人原因

审计人填写《信阳市住宅专项维修资金使用维修登记表》

不符合条件

将受理资料全部移交市房物中心。

市房物中心通知区级物业主管部门组织现场勘查，3个工作日内组织现场勘查，勘查人员在《住宅专项维修资金现场勘查记录单》签署明确勘查意见。

申请人向维修资金列支范围内业主征询意见程序，并就相关事项公示。

公示无异议的

市房物中心对提交材料进行审查，材料齐全、符合要求的， 3个工作日内报请核准备案，给申请人出具《信阳市住宅专项维修资金使用备案确认书》。

申请人启动招标比选施工单位，与施工单位签订《施工合同》，按维修资金使用方案确定内容开展施工，区级物业主管部门全程进行监督。

下达整改通知，责令施工单位整改完毕。

工程施工完毕后，区级物业主管部门组织申请人、施工单位、监理单位、工程造价机构以及相关业主对工程进行验收。

验收不合格

验收合格

工程造价机构对维修项目进行工程决算。

根据决算结果向申请人出具《信阳市住宅专项维修资金结算通知书》；按照《结算通知书》内容和申请人提交维修发票等资料，向专户管理银行出具《信阳市住宅专项维修资金划转通知单》，完成维修资金划转（留取3%质保金，工程质量保质期满无异议，再进行质保金划转）。

市级物业主管部门对维修费用进行分摊，出具最终费用结算分摊明细清册，由申请人对外公示。