罗城管〔2025〕  号                  签 发 人：丁  涛

办理结果：A

对县政协十一届四次会议

第2025045号提案的答复

吕佩钦委员：

您提出的“关于加快充电桩基础设施建设的提案”收悉。罗山县人民政府对您所提出的意见高度重视，经县城市管理局认真研究和办理，现将有关情况答复如下：

- 一、基本建设情况

- 2025年，信阳市人民政府将充电桩建设纳入民生实施，我县目标任务新建公共充电桩100个（县政府确定目标150个）。截至目前，我县已完成充电站7座，共计完成充电桩43台。其中，彭新镇曾店村老杨宾馆旅店充电桩10台；定远乡易店村力源加油站2台；罗山县汽车站10台；楠杆镇田堰村肖东组信阳晖腾峻鸿运输有限公司4台；朱堂乡昌永家具厂充电站8台；灵山大道与北安路交叉口东南角汉庭大酒店信阳镇华新能源公司安装4台；由宝城建设投资有限责任公司第一批目前试点龙山大道挹秀门路北停车场5台充电桩；河南优富能源实业有限公司与新都国际大酒店签订车位租赁合同，安装换电站、充电桩3台、变压器，于8月26日正式施工。

- 正在实施情况

- 目前，罗山县挹秀门停车场点位已完工，待通电即可交付使用；罗山县社会治理中心门前停车位、教体局院内停车场已完成基础设施工作，待设备进场即可开工；县委政府院内停车场、财政局院内停车位、春澜湖停车场等点位已完成设计规划等待下一步进场施工；定远乡易店村黄土岗组S219省道边河南源兴包装材料有限公司门口准备安装1台1000千瓦变电器，600千瓦主机1台，拖7台子机桩，360千瓦1台，共9台桩，18个充电枪，预计9月底施工。

- 2025年 9 月 3 日

- 联系单位：罗山县城市管理局         电话：2139489

- 联 系 人：黄昆鹏

抄送：县政府督查室（3份），委员所在乡镇（街道）（1份）。