| 浉河区2025年水利工程项目建设实施情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 开竣工时间 | 项目进展情况 | 责任单位 |
| 1 | 浉河区2025年省级水土保持补偿费项目 | 40 | 2025年9月---2025年12月 | 该项目截止目前已完成工程量：治理水土流失面积67公顷，包括修建护地堤85 m，生产道路1 km，封育治理67 hm2。完成总投资40万元。 | 浉河区水土保持技术指导站 |