潢川县产业集聚区工业大道污水管道工程竣工结算造价情况审计结果公告

（2019年第11号）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，潢川县审计局派出审计组对潢川县产业集聚区工业大道污水管道工程竣工结算造价情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

潢川县产业集聚区工业大道污水管道工程位于潢川县产业集聚区工业大道，全长6155.70米，由潢川县产业集聚区工程建设指挥部办公室负责整个项目的建设管理。中标施工单位为潢川县市政建筑工程有限责任公司。项目工程图纸设计单位为郑州大学综合设计研究院有限公司。项目工程监理监理单位为潢川县振兴建设工程监理有限责任公司。

1. 审计发现的主要问题

（一）未按规定办理施工许可证擅自开工建设。

（二）未按规定取得建设工程规划许可证。

（三）未办理竣工验收备案手续。

（四）施工单位多计工程造价4622128.69元。

1. 审计处理和整改情况

对审计发现的问题，潢川县审计局已依法出具了审计报告。潢川县产业集聚区工程建设指挥部办公室高度重视审计整改，审计发现问题正在整改之中，具体整改情况由潢川县产业集聚区工程建设指挥部办公室向社会公告。

 潢川县审计局

 2019年12月12日