潢川县国道312-上油岗公路改建工程竣工结算造价情况审计结果

（2019年第9号）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，潢川县审计局派出审计组对潢川县国道312-上油岗公路改建工程竣工结算造价情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

 潢川县国道312-上油岗公路改建工程南起312国道，北至上油岗乡鲁寨村，建设总里程26.5公里，由潢川县交通运输局负责建设管理。项目划分为3个施工标段，其中：

XYHC-2015-5标段中标施工单位为河南省洹通建设工程有限公司，XYHC-2015-7标段中标施工单位为河南永吉路桥发展有限公司，XYHC-2015-6标段中标施工单位为许昌广莅公路工程建设有限责任公司。设计单位为信阳公路勘察设计院。监理单位为河南天一工程监理咨询有限公司。

二、审计发现的主要问题

（一）未按规定组织验收。

（二）3家施工单位多计潢川县国道312-上油岗公路改建工程造价858432.67元。

三、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，潢川县审计局已依法出具了审计报告。潢川县交通运输局高度重视审计整改，审计发现问题正在整改之中，具体整改情况由潢川县交通运输局向社会公告。

 潢川县审计局

 2019年12月12日