- 潢川县审计局审计结果公告

- （2021年第16号）

国道106线潢川县城区段改建工程（XYHC-3

标段）竣工结算造价审计结果

- 基本情况

国道106线潢川县城区段改建工程（XYHC-3标段）于2013年11月经《河南省发改委关于国道106线潢川县城区段改建工程可行性研究报告的批复》（豫发改基础【2013】1591号）文件立项，计划总投资16119万元。工程建设主要内容：本项目采用设计速度80公里/小时的双向双车道二级公路标准，路基宽度15米，行车道2×3.75米，硬路肩2×3.0米，土路肩2×0.75米。桥梁与路基同宽。

- 该项目工程路面结构形式分4种：①老路补强：采用4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+粘层油+6厘米中粒式沥青混凝土（AC-20C）+改性沥青封层+透层+20厘米水泥稳定碎石基层；②老路加宽部分（新建）：采用4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+粘层油+6厘米中粒式沥青混凝土（AC-20C）+改性沥青封层+透层+20厘米水泥稳定碎石基层+20厘米水泥稳定砂砾底基层+20厘米级配砂砾垫层；③老路利用路段：4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+粘层油+6厘米中粒式沥青混凝土（AC-20C）+粘层油。施工桩号K982+629～K987+690，全长5.061公里。

- 该项目建设单位为信阳市公路管理局，后于2015年8月18日与国道106线潢川城区段改线工程建设指挥部签订《项目建设管理协议》，委托国道106线潢川城区段改线工程建设指挥部负责整个项目的建设管理工作。

二、审计评价

审计结果表明：该项目建设基本执行了相关建设程序，建设工程项目竣工决算资料基本真实反映工程造价，但还存在一些亟待整改和纠正的问题：多计工程价款等。

三、审计发现的主要问题及处理（处罚）意见

多计工程价款

经审计，该项目工程存在多计工程价款的问题。

- 审计处理情况和建议

对上述问题，潢川县审计局已依法出具了审计报告，责令相关建设单位依法据实结算。

针对审计发现问题，建议国道106线潢川城区段改线工程建设指挥部加强财政资金管理，尽快与施工单位据实结算。

- 审计发现问题的整改情况

- 目前，上述问题国道106线潢川城区段改线工程建设指挥部已经进行了整改，向县财政局提交拨款申请，待资金签批后，及时与施工单位进行结算工程尾款。

- 潢川县审计局

- 2021年12月21日