潢川县人民政府办公室文件

潢政办〔2019〕47号

潢川县人民政府办公室

关于印发潢川县中心城区公共供水管网覆盖范围内自备井封闭实施方案的通知

各街道办事处、县产业集聚区、县直各单位：

《潢川县中心城区公共供水管网覆盖范围内自备井封闭实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

潢川县人民政府办公室

2019年5月13日

潢川县中心城区公共供水管网覆盖范围内

自备井封闭实施方案

为进一步加强我县地下水资源管理，推动各项水资源管理法律、法规和制度的贯彻落实，改善地下水环境状况，保障广大群众用水安全，实现水资源的可持续利用。根据《中华人民共和国水法》、《取水供水条例》（国务院158号令）、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令460号）、《信阳市水利局、信阳市城市管理综合执法局关于印发信阳市公共供水管网覆盖区内封闭自备井实施方案的通知》（信水政资〔2016〕40号）、《潢川县人民政府办公室关于印发潢川县2017年度水污染防治攻坚战实施方案的通知》（潢政办〔2017〕21号）等法律、法规和文件精神，结合潢川县实际，制定本实施方案。

- 总体思路和目标任务

（一）总体思路

全面贯彻党的十八大、十九大会议精神，树立五大发展理念，深入贯彻落实最严格水资源管理制度，以节约用水，抑制不合理需求为前提，保护和涵养地下水资源，实现水资源的优化配置和科学利用，不断满足城市可持续发展对水资源的需求，促进我县经济社会的可持续发展，在中心城区实行统一供水制度，公共供水管网覆盖范围内，城市公共供水管网能够满足供水需要的，不再审批建设项目自备取水设施取用地下水（地温空调除外）、提高城市水资源的综合开发利用与管理水平。

（二）目标任务

按照“属地管理，各负其责，供关同步，分类区别，确保单位和居民正常生活、生产用水”的原则，对县中心城区公共供水管网覆盖范围内，所有单位和个人的自备井进行全面封闭（地温空调除外）。

二、封闭自备井的范围和对象

封闭范围：定城街道办事处、老城街道办事处、春申街道办事处、弋阳街道办事处、开发区、产业集聚区。

城市公共供水管网覆盖范围内所有行政机关、学校、医院、企事业单位、社会团体及个人等未经许可审批的自备井;已依法取得取水许可证、取水许可期限届满或在2018年12月到期的自备井取水单位或个人，按照《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令460号）第二十条第一款第五项：“城市公共供水管网能够满足用水需求时，建设项目自备取水设施取用地下水，审批机关不予批准”的规定，不再审批取水许可。

- 实施步骤及时间安排

封闭自备井工作分五个阶段。

（一）成立组织

县政府成立中心城区公共供水管网覆盖范围内封闭自备井工作领导小组（以下简称领导小组），负责中心城区自备井封闭工作（领导小组成员名单见附件）。领导小组下设办公室，办公室设在县城市管理局，具体负责中心城区公共供水管网覆盖范围内封闭自备井工作的综合协调、举报受理、信息汇总、反馈和督导工作，各成员单位按照领导小组的统一安排，做好相关工作。

（二）摸底登记

县水利局负责本行政区域内摸底登记工作，对封闭自备井进行分类汇总、登记造册。县水利局、县城市管理局进行核查、最终确定实施自备井封闭的单位或个人。

摸底登记工作要查清未经批准擅自取水和经批准已发放取水许可证取水户的基本情况，包括取水户的单位或个人名称、法人代表、取水时间、取水量、是否经过批准或者批准时间和期限等。

（三）宣传发动阶段（2019年1月1日至5月31日）

由领导小组召开封井工作动员会，安排部署中心城区公共供水管网覆盖范围内封闭自备井整治工作，充分利用各种媒体和宣传平台，广泛宣传节约保护水资源的意义和要求，大力营造整治工作的良好氛围。

（四）整改封闭阶段（2019年5月1日至2020年10月1日）

领导小组依据市水利局、市城市管理局、县水利局及县城市管理局核实需要封闭的自备井名单，按照水行政执法程序下达限期封井通知书，要求自备井取用水户在规定期限内做好自行封井工作。凡是由行政和企事业单位出租出去的自备井，其自备井封闭由出租方负责。

第一阶段（2019年5月1日至2019年9月30日）封闭行政事业单位和企业自备井；第二阶段（2019年10月1日至2019年12月31日），封闭特种行业及个人自备井。宾馆、娱乐业等特殊行业自备井可以经水利部门批准许可装表计量作为应急水源，启用时必须经相关部门批准，平时正常用水为市政自来水。县自来水公司按规定程序，优先办理接装自来水相关手续，及时安排施工并接通供水端口。对逾期仍未封闭自备井的单位和个人，应完成下达行政强制所有法律文书相关手续，由县水利部门会同县公安部门、城市管理部门组成联合执法队伍，实施强制封闭，并启用行政处罚程序。封闭费用由自备井方承担。

（五）检查验收（2020年10月1日至12月31日）

领导小组对封闭自备井工作进行检查验收，认真总结、巩固封闭自备井成果，建立长效有效机制，并向县政府提交封闭自备井整治工作报告。

- 工作措施和要求

（一）强化责任落实。为确保县中心城区供水管网覆

盖范围内封闭自备井工作顺利进行，县水利局、县城市管理局安排专人，集中时间、集中力量开展专项整治，根据实施方案，细化工作措施，狠抓落实，确保完成任务。

（二）实行联合执法。中心城区内自备井封闭工作实行联合执法，各有关部门要通力合作、强力推进，形成强大合力。县自来水公司负责供水管网的开通、接入服务，做到供一处关一处，确保不间断供水；县水利与公安联动办公室负责维护封闭自备井工作秩序，对封闭工作不主动、不积极的单位及责任人，移交县纪委监察委进行追究问责。对干扰、阻扰封闭自备井工作的，县公安局依法采取强制措施，情节严重的，依法追究其法律责任。

（三）加强日常督导及监管。建立以水利部门为主的联合监管机制，县水政监察大队与潢川县城市管理局联合执法监管，负责全县自备井用户的日常督导，严防依法封闭的自备井重新启用；建立举报制度，公开举报电话，鼓励单位和个人积极参与监督。

附件：1、潢川县中心城区供水管网覆盖范围内自备井封闭工作领导小组

2、潢川县公共供水管网覆盖范围内自备井统计表

附件1

潢川县中心城区供水管网覆盖范围内

自备井封闭工作领导小组

组  长：胡  峰（县政府副县长）

副组长：罗先辉（县政府副县级干部）

成  员：张  晋（县公安局局长）

蔡  晶（县政府督查室副主任）

陈继伟（县水利局局长）

马克乔（县城市管理局局长）

陈  丽（县机关事务管理局局长)

黄建新（县教体局局长）

郝少辉（县广电中心主任）

刘继库（县水利局党组成员）

刘建华（县城市管理局副局长）

领导小组下设办公室，办公地点设在：县城市管理局，马克乔兼任办公室主任，刘继库、刘建华兼任副主任。

附件2

潢川县公共供水管网覆盖范围内自备井

统计表（按所属单位性质分类）

| 序号 | 取水井用户名称 | 地 址 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、行政、事业单位自备井： |  |  |  |
| 1 | 检察院 | 三环路 | 高科长 17739577776 |
| 2 | 人民法院 | 草湖路 | 蔡科长 13949180258 |
| 3 | 人民法院家属院 | 草湖路 | 蔡科长 13949180258 |
| 4 | 公安局 | 跃进路 | 徐科长 13598583677 |
| 5 | 土地局（域丰园酒店） | 三环路 | 张经理 15937625777 |
| 6 | 电业局 | 内环路 | 杨大地 15537679696 |
| 7 | 国税局 | 航空路 | 3918862 |
| 8 | 教育体育局 | 弋阳路 | 刘详敏 13033773897 |
| 9 | 烟草局（黄河梦大酒店） | 三环路 | 闵先生 13193898500 |
| 10 | 人民医院家属区 | 跃进西路 | 刘铁林 13193865197 |
| 11 | 人民医院家属楼 | 幸福路 | 刘铁林 13193865197 |
| 12 | 交警队家属院 | 航空路 | 刘 峰 3915428 |
| 13 | 民生银行 | 跃进东路 | 陈主任 18639709122 |
| 14 | 农发行 | 跃进路 | 曹主任 13903978109 |
| 15 | 潢师办公室 | 内环路 | 王科长 13137628712 |
| 16 | 潢师附小 | 跃进东路 | 黄主任 13607619601 |
| 17 | 潢高（老校区） | 内环路 | 陈主任 13569720589 |
| 18 | 潢高（新校区） | 三环路 | 陈主任 13569720589 |
| 19 | 老二中 | 跃进路 | 刘文书 13937626210 |
| 20 | 启明中学 | 春申路 | 易主任 19937336029 |
| 21 | 二职高 | 三环路 | 王主任 13949152006 |
| 22 | 老一中 | 沿河路 | 汪 文 13033797069 |
| 23 | 新一中 | 迎宾路 | 陈杰主任 13839768991 |
| 24 | 三小 | 跃进路 | 吕主任 18697728880 |
| 25 | 红缨双语幼儿园 | 春申路 | 芦清华 15518590836 |
| 26 | 粮食局 | 航空路 | 李建新 13598563236 |
| 27 | 中国税务局 | 三环路 | 3918862 |
| 28 | 法院联建楼 | 三环路 | 13839799689 |
| 29 | 财政局家属院 | 内环路 | 李主任 15938270158 |
| 30 | 六小分校（卫校老楼） | 草湖路 | 赵校长 13673452008 |
| 31 | 潢高家属楼 （阳光花园小区院内） | 内环路 | 自来水已安装到位，井未封 |
| 32 | 金太阳幼儿园 | 春申路 | 芦清华 15518590836 |
| 33 | 春申艺术幼儿园 | 民兵路 | 王 总 15537655555 |
| 二、企业自备井： |  |  |  |
| 1 | 棉纺厂家属院 | 跃进路 | 自来水管网已覆盖，现用井水 |
| 2 | 面粉厂家属院 | 内环路 | 自来水已安装到位，井未封 |
| 3 | 明业食品有限公司 | 华英大道 | 徐万明 13607619929 |
| 4 | 滨湖印染厂 | 华英大道 | 余海波 15537617089 |
| 5 | 锦绣粮业有限公司 | 华英大道 | 李万春 13949180262 |
| 6 | 甾体制药厂 | 工业大道 | 陈助理 15039750369 |
| 7 | 中川水产 | 工业大道 | 自来水已安装到位，井未封 |
| 8 | 化工照明 | 工业大道 | 刘 总 13937655669 |
| 9 | 仁和食品加工厂 | 工业大道 | 曹 总 18738675518 |
| 10 | 华英1-3厂 | 工业大道 | 郑经理 13937655291 |
| 11 | 华英熟食厂 | 工业大道 | 郑经理 13937655291 |
| 12 | 贝尔艺术学校 | 草湖路 | 王女士 15978559879 |
| 13 | 新汽车站 | 内环路 | 胡科长 13837617231 |
| 14 | 迎宾加油站 | 迎宾路 | 庄老板 13839705681 |
| 15 | 光州石油城 | 迎宾路 | 魏站长 13343978077 |
| 16 | 农都集团 | 华英大道 | 宋 蕾 13353760006 |
| 17 | 鑫亿食品有限公司 | 华英大道 | 王经理 13087016681 |
| 18 | 鹏升畜产品有限公司 | 华英大道 | 余经理 15713761123 |
| 19 | 文尧水产 | 迎宾路 | 魏炳日 13233763319 |
| 20 | 金星啤酒厂 | 弋阳路 | 周主任 13939727568 |
| 21 | 潢绣集团 | 弋阳路 | 苏经理 13703769778 |
| 22 | 圣光药业 | 工业大道 | 齐 总 18569811879 |
| 23 | 华英禽类加工六厂 | 华英大道 | 自来水管网已覆盖，现用井水 |
| 24 | 华英饲料二厂 | 华英大道 | 自来水管网已覆盖，现用井水 |
| 25 | 宏美饲料厂 | 华英大道 | 自来水管网已覆盖，现用井水 |
| 26 | 华英生物有限公司 | 华英大道 | 陈 超 15565559666 |
| 三、宾馆、酒店、洗浴自备井： |  |  |  |
| 1 | 教育宾馆 | 宁西路 | 喻维元 13939727529 |
| 2 | 明珠世博游泳馆 | 春申路 | 陈思学 13839792179 |
| 3 | 皇朝洗浴宾馆 | 三环路 | 张文强 15544339666 |
| 4 | 大浪淘沙 | 内环路 | 叶老板 13937629528 |
| 5 | 潢川宾馆 | 跃进东路 | 陈经理 15803979595 |
| 6 | 国宾大酒店 | 弋阳路 | 徐经理 13383978882 |
| 7 | 黄都宾馆 | 跃进东路 | 袁经理 13937635078 |
| 8 | 云顶大酒店 | 弋阳路 | 翟经理 13598576949 |
| 9 | 黄国宾馆 | 三环路 | 张先生 13839709080 |
| 10 | 碧海云天 | 大竹园 | 吴先生 18937688830 |
| 11 | 芒果宾馆 | 三环路 | 彭经理 17703761616 |
| 12 | 君越宾馆 | 三环路 | 胡经理 18637666337 |
| 13 | 蓝天阁宾馆 | 内环东路 | 刘老板 13837699399 |
| 14 | 景川宾馆 | 内环路 | 靳先生 13303970096 |
| 15 | 明珠大酒店 | 春申路 | 陈 总 13839792179 |
| 16 | 新都酒店 | 沿河路 | 杨学军 15937615888 |
| 17 | 宝阁宾馆 | 三环路东 | 袁 野 15294821234 |
| 18 | 龙达大酒店 | 三环路东 | 李军红 13653766556 |
| 19 | 弘光如家 | 迎宾路 | 李晶晶 13637612330 |
| 20 | 畅歌KTV | 三环路 | 肖 猛 13033799388 |
| 21 | 忆江南 | 三环路 | 李 灿 18937611666 |
| 22 | 三河洗浴 | 草湖路 | 停业无人 |
| 23 | 明珠酒店 | 春申路 | 陈经理 13839792179 |
| 24 | 东方假日酒店 | 沿河路 | 杨 才 19837628673 |
| 25 | 鼎盛洗浴中心 | 内环路 | 贾 工 13569768884 |
| 26 | 众元宾馆 | 三环路 | 张 翔 15565541111 |
| 四、住宅、小区及个人自备井： |  |  |  |
| 1 | 北园新村小区 | 航空中路 | 郝经理 13569720186 |
| 2 | 建鼎国际小区 | 三环路 | 胡经理 13782960105 |
| 3 | 华英商贸城 | 航空路 | 谈 伟 18603971235 |
| 4 | 状元花园小区 | 三环西路 | 13839799689 |
| 5 | 小顺家常菜两栋楼 | 三环路 | 刘老板 15537696588 |
| 6 | 沙河店四源小区 | 迎宾路 | 苏 15839755628 |
| 7 | 一建、三建家属楼 | 三环路 | 自来水管网已覆盖，现用井水 |
| 8 | 鑫河湾小区 | 沟北木材货场 | 自来水管网已覆盖，现用井水 |
| 9 | 龙湖小区 | 沟北木材货场 | 自来水管网已覆盖，现用井水 |

合计：94处自备井

潢川县人民政府办公室 2019年5月13日印发