潢政办〔2021〕34号

潢川县人民政府办公室

关于印发农业水价综合改革工作推进方案的

通   知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直各有关部门：

《潢川县2021年农业水价综合改革工作推进方案》已经县政府同意，现印发你们，请按照各自职责，认真抓好贯彻落实。

潢川县人民政府办公室

2021年6月25日

- 潢川县2021年农业水价综合改革工作推进方案

为贯彻落实党中央国务院关于推进农业水价综合改革决策部署，根据2021年2月份省农业水价综合改革领导小组会议纪要精神，为深入推进我县农业水价综合改革，持续推进试点工作，进一步扩大试点地区范围，结合我县实际制定本方案如下:

一、工作目标

今年持续推进试点工作，进一步扩大试点地区范围，大胆探索改革实践，试点范围为我县2021年(含2021年)以前所有农业水价综合改革项目区。

二、工作任务

(一)加强组织领导

县政府将各成员单位的工作任务列入县政府督查事项，并建立工作台账，县政府督查室会同农业水价领导小组办公室负责进行督导。县农业水价综合改革领导小组办公室负责协调改革各项任务，不定期召开领导小组会议，每半个月组织一次工作协调，协商解决重大问题，督促工作进度，总结推广工作经验，挖掘表彰工作典型。(县水价办负责,各成员单位配合。)

(二)理清工作任务

按照分类推进、分步改革的原则，把2021年改革任务分到每个乡镇，落实到村、到地块，尽量集中连片，形成规模效应。每个乡镇要选2个村开展试点工作，改革选区以渠灌区（包括自流、提灌）为主，渠灌区不具备条件的也可以将井灌区作为改革选区。

(三)做好高标准良田建设

做好2021年高标准农田建设任务工作,按照项目建设要求，坚持经济实用、满足取用水管理和计量收费需要的原则，建设、完善供水计量设施，建设标准符合农业水价综合改革要求。(县农业农村局负责，各乡镇、水利等相关部门配合，7月底前完成项目验收。)

(四)建立农业水权制度及工程管护机制

为实现用水总量控制，对农业灌溉用水实行定额管理，明确农业初始水权，发放“三证一书”(水权证颁发到用水户，产权证、使用权证和签订管护协议书落实到用水组织),建立灌溉工程管护机制，落实管护责任。今年7月20日前完成。(县水利局负责，各相关乡镇配合。)

(五)加强农民用水组织建设

按照“政府引导、农民自愿、依法登记、规范运作”的原则，组建县级农民用水协会及乡镇分支机构。在建立村级股份制经济合作社的经营范围中，强化农民用水组织职能，完成用水组织注册工作，及时办理银行账户开户手续。逐步规范我县合作社承担农业用水职能方面的运营机制，完善相应章程和财务管理制度。要设立以机井灌溉为单位的用水组，按照制定的各项管理制度安排灌溉秩序、工程管理、维修及水费的征收等工作，明确专人管理灌溉设施，以确保工程良性运行。(组建乡镇分支机构及村级农民用水组织由县水利局负责，各乡镇配合，今年7月10日前完成。)

(六)做好水费收缴

建立健全水费计收与使用管理制度。对农业用水定额、实际用水量.水价标准等进行公示,提高水费计收政策的透明度。水利局要开展业务指导培训，协助用水组织做好水费统计工作。(县水利局负责，县供电公司、发改委、财政局配合。今年8月底前完成。)

(七)兑现财政奖补

继续完善奖补政策及实施细则，理顺资金拨付流程，加快建立奖补资金使用监督审计公示制度。为尽快体现改革效果，今年10月水稻收割后兑现奖补。(县财政局负责，县水利局、农业农村局配合。11月底前完成奖补资金兑现工作。)

(八)加强政策宣传

加强对农业水价综合改革政策的宣传。要充分利用算账、实例等方法，向村民尤其是村干部群体宣传政策，宣传内容要通俗易懂,宣传方式要简单有效。(县发改委负责,各成员单位配合。)

三、工作重点

根据《信阳市2021年度农业水价综合改革实施计划》精神，今年我县的工作重点是进一步扩大试点地区范围，大胆探索改革经验。

附件:潢川县2021年农业水价综合改革任务分解表

附件：

潢川县2021年农业水价综合改革任务分解表

| 序号 | 工 作 任 务 | 完成时间 | 牵头单位 | 配合部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 确定改革选区，并分解到相关乡镇和村 | 7月3日前 | 农业农村局 | 水利局、各相关乡镇 |  |
| 二 | 完善乡镇农民用水组织、建立村级用水组织。发放“三证一书”建立灌溉工程管护机制，落实管护责任 | 7月20日前 | 水利局 | 各相关乡镇 |  |
| 三 | 安装供水计量设施 | 7月10日前 | 农业农村局 | 水利局、供电公司 |  |
| 四 | 改革试点乡镇征收水费 | 8月31日前 | 发改委 | 水利局、各相关乡镇 |  |
| 五 | 改革试点乡镇兑现奖补 | 11月30日前 | 财政局 | 农业农村局、各相关乡镇 |  |

潢川县人民政府办公室                 2021年6月30日印