信阳市人民政府办公室文件

信阳市旅游厕所革命新三年行动方案

（2018—2020年）

为深入推进厕所革命，进一步夯实2015—2017年旅游厕所革命的建管成果，按照国家旅游局和省旅游工作联席会议办公室的通知要求，市政府决定开展旅游厕所革命新三年行动，现制定本行动方案。

一、指导思想

以习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神为指导，按照国家旅游局、河南省旅游工作联席会议办公室关于“厕所革命”的总体要求，遵循“便利实用、力戒奢华、属地建管、以奖代补、统一挂牌”的原则，在全市持续新建、改扩建一批旅游厕所，从根本上解决“如厕难”、“难入厕”的问题，改善旅游发展环境，健全城乡服务功能，提升旅游整体形象，促进全市旅游业持续健康快速发展。

二、阶段目标

2018—2020年，全市共新建、改扩建旅游厕所632座，其中：2018年新建、改扩建219座；2019年新建、改扩建211座；2020年新建厕所、改扩建厕所202座。到2020年底，全部达到A级标准，超额完成建设计划，取得新三年厕所革命决定性胜利。

三、具体要求

（一）明确牵头单位。根据省旅游工作联席会议办公室的通知要求，市旅游局负责全市A级以上景区、乡村旅游点、乡村旅游扶贫重点村旅游厕所建设工作，并提供十套以上参考图纸；市住房城乡建设局和市城市管理局负责城镇厕所建设工作；市交通运输局负责旅游交通沿线、国道、省道、县乡道路沿线和汽车站（点）厕所建设工作；市农业局和市扶贫办负责农村厕所建设工作；市商务局和中石油、中石化信阳分公司负责加油站厕所建设工作，并由市商务局督导沿线加油站未达标的厕所限期整改；信阳火车站负责铁路沿线站点厕所建设工作；市民航局负责明港机场区域内厕所建设工作。

（二）科学规划布局。严格按照《厕所革命管理与服务导则》要求，对新建和改扩建旅游厕所统筹安排，分步实施。建立健全旅游厕所管理工作机制，探索“以商管厕、以商养厕”机制，鼓励企业和社会团体参与旅游厕所建设、管理和维护。

（三）倡导实用环保。结合当地民风民俗和文化特色，做好创新设计，倡导建设低碳和环保厕所。引导居民和游客文明如厕、爱护旅游厕所设施、保持环境卫生整洁。

四、保障措施

（一）加强组织保障。市旅游厕所建设管理行动协调小组定期听取各县区和市直有关部门进展情况汇报，研究解决建设中遇到的困难和问题，形成政府主导、部门联动、社会参与、齐抓共管的推进机制。各牵头单位确定一名分管领导和具体联络人，按照季度填报厕所建设进度，并报市旅游局规划发展科备案（联系人：易波，电话:0376—6366824，邮箱：xylyjgh@163.com）。市旅游局汇总各单位报送的信息并录入国家旅游厕所管理系统，为精准标注全国厕所地图提供信息支持。

（二）加大扶持力度。各级各部门要整合资金，加大对旅游厕所建设管理扶持力度，对验收合格的新建、改扩建厕所予以补贴，并积极争取国家和省级项目资金扶持。

（三）强化督查督办。市旅游厕所建设管理行动协调小组定期对各县区、市直有关单位厕所建设进度进行督查，对游客满意度高的旅游厕所承建和管理单位给予通报表彰，对建设不力、疏于管理、问题突出的给予通报批评，取消或降低其服务质量称号、等级，并追究主要领导责任。

附件：1．信阳市旅游厕所革命新三年建设任务表（2018—2020年）

2．信阳市旅游厕所革命新三年建设统计表（2018—2020年）

附件１

信阳市旅游厕所革命新三年建设任务表（2018—2020年）

| 牵头单位 | 三年总量 |  |  | 2018年 |  |  | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（座） | 新建（座） | 改扩建（座） | 小计（座） | 新建（座） | 改扩建（座） | 小计（座） | 新建（座） | 改扩建（座） | 小计（座） | 新建（座） | 改扩建（座） |
|  | 632 | 572 | 60 | 219 | 194 | 25 | 211 | 192 | 19 | 202 | 186 | 16 |
| 市旅游局 | 146 | 134 | 12 | 48 | 44 | 4 | 49 | 45 | 4 | 49 | 45 | 4 |
| 市住建局、市城管局 | 108 | 104 | 4 | 37 | 36 | 2 | 37 | 35 | 1 | 34 | 33 | 1 |
| 市农业局、市扶贫办 | 132 | 115 | 17 | 46 | 39 | 7 | 41 | 39 | 5 | 42 | 37 | 5 |
| 市交通运输局 | 133 | 121 | 12 | 47 | 41 | 6 | 44 | 40 | 4 | 42 | 40 | 2 |
| 市商务局 | 113 | 98 | 15 | 39 | 34 | 6 | 38 | 33 | 5 | 36 | 31 | 4 |

备注：景区内厕所由旅游部门负责建设；城镇厕所由住建部门和城市管理部门负责建设；农村厕所由农业部门和扶贫部门负责建设；高速公路、国道、省道、县道、乡村道路和汽车站厕所由交通运输部门负责督导建设；中石油、中石化加油站厕所建设工作由商务局牵头负责，并督导沿线加油站已经建好但未达标的厕所限期整改；信阳火车站、明港机场结合旅客需求合理设置，不在单独列出数量。

附件２

信阳市旅游厕所革命新三年建设统计表（2018—2020年）

填报单位：                                                                  填报时间：

| 序号 | 地址 | 面积（㎡） | 计划等级 |  |  | 计划投资额度（万元） | 计划建设类型 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 主管部门 | 计划完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3A | 2A | 1A |  | 旅游景区（点） | 旅游干道 | 交通集散点 | 乡村旅游点 | 旅游餐馆 | 旅游 | 休闲步行区 | 其他 |  |  |  |  |

信阳市人民政府办公室 2018年3月29日印发