信阳市人民政府办公室文件

信阳市2018年度地质灾害防治方案

信阳市国土资源局

为切实做好2018年度地质灾害防治工作，最大限度地避免或减少地质灾害造成的损失，保护人民群众生命财产安全，根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）和《河南省地质环境保护条例》等规定，结合我市地质灾害实际情况和《信阳市突发地质灾害应急预案》，制定本方案。

一、2017年地质灾害防治工作概况

我市地质灾害类型较多，分布广、危害较大。2017年全市发生地质灾害和险情3次，转移群众48人，未出现地质灾害引发的伤亡事故。全年开展地质灾害防治应急避险演练4场次，参加人数209人；举办地质灾害业务培训6场次，培训人员359人。

二、总体要求

全面贯彻党的十九大会议精神和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大报告“加强地质灾害防治”和习近平总书记关于防灾减灾“两个坚持、三个转变”的要求，坚持以人民为中心的发展思想，预防为主、防治结合，加强统筹协调，提高防治效率，全面提升抵御地质灾害的综合防范能力，为建设美丽信阳提供更加有力保障。

2018年，认真实施《河南省地质灾害防治“十三五”规划》，积极推进各项防治工作的落实；健全完善各县（区）地质灾害气象预警建设，实现山地丘陵区全覆盖；继续巩固地质灾害防治高标准“十有县”成果；继续开展中小型地质灾害隐患综合治理；促进群测群防与专业监测有机结合，形成适合本地实际的群专结合监测预警体系，提升基层地质灾害防御能力。

三、重点区域

我市西部、南部山区是崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害高易发区；浉河区、平桥区、罗山县、新县、光山县、商城县、固始县等为2018年地质灾害的重点防治县（区）；公路和铁路沿线、大型水利工程周边、重要建设工程地段和城镇、乡村、集市、学校和旅游景区等人员聚集区为重点预防区。根据2018年初排查核实情况，我市纳入群测群防体系的地质灾害隐患点245处，直接威胁人口7060人，财产31074万元。全市2018年度重点预防地质灾害隐患点8处（见附件）。

四、重点时段

汛期6月至9月是崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害主要防范期，其中7月下旬至8月上旬是地质灾害防范的关键时期，要突出做好局地强降雨诱发地质灾害的防范工作；非汛期日降水量50毫米以上或过程降水量大于100毫米以及持续降雪、冰雪融化时段，要重点防范山区小流域泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害；降雨偏少，地下水补给量减少，导致地下水位下降时，要注意地面塌陷和地裂缝等地质灾害发生。

五、主要任务

（一）夯实基础，提升地质灾害防治能力。对已建成的6个高标准“十有县”适时启动评估机制，保持高标准的持续性。各相关县（区）要结合实际修定（制定）应急预案，及时提请政府发布实施，为科学有序指导和推动我市地质灾害应急处置工作提供保障。加快全市地质灾害详查成果集成与综合研究，为地质灾害科学防治提供服务。开展浉河区1:5万地质灾害详细调查，调查成果及时提交，为地质灾害隐患管理提供依据。

（二）强化监测，健全地质灾害群测群防网络。提升地质灾害隐患管理水平，全市所有地质灾害隐患点要进一步明确责任单位、责任人和监测人，并及时向社会公布。着力提升监测预警水平，推进重点县（区）地质灾害气象预警预报建设，实现山地丘陵区全覆盖。利用多种手段，加强对偏远山区地质灾害预警信息的发布，确保基层防灾人员和受威胁群众及时接收到预报预警信息。积极探索“乡镇政府统筹负责、国土部门协调督促、地质部门技术支撑、村级组织预警巡查”的“四位一体、网格化管理”模式，促进群测群防与专业监测有机结合，提升监测预警水平，形成适合本地实际的群专结合监测预警体系。要健全以村干部和骨干群众为主体的群测群防队伍，配备简便实用的监测预警设备，加强防灾知识和避灾技能培训，给予适当经济补助，切实发挥群测群防队伍在地质灾害防范工作中的重要作用。

（三）严格措施，全力做好汛期地质灾害防范工作。严格落实防治措施，要在地质灾害隐患排查的基础上，编制本地年度地质灾害防治方案，明确重点预防区域、重点防治隐患点和防治措施，重大地质灾害隐患点，均要制定应急预案。要充实、完善地质灾害防治领导机构，进一步强化组织领导。国土资源、气象、水利等部门要密切配合，信息资源共享，及时发布地质灾害预警预报。重点县（区）要建立地质灾害应急专家队伍，落实重点时段、重点区域专家驻守制度。要加强应急值守，落实带班值班制度，确保通讯畅通，一旦遇有灾情和险情，及时启动应急预案，进行有效处置。要完善信息报告制度，提高信息报送的时效性、准确性，严禁瞒报、漏报、迟报。

六、保障措施

（一）加强组织领导，落实防治责任。地质灾害防治工作是生态文明建设的重要内容，是防灾减灾建设中的重要组成部分，事关人民群众生命财产安全，责任重大。各县（区）人民政府、各管理区（开发区）管委会主要负责人对本地地质灾害防治工作负总责，建立完善逐级负责制，确保防治责任和措施层层落到实处。坚持“谁引发、谁治理”，对工程建设引发的地质灾害隐患，要明确防灾主体责任。国土资源部门要充分发挥组织、协调、指导和监督作用，住房城乡建设、交通运输、水利、教育、安全监管、工业和信息化、旅游等部门要做好相关领域和行业的地质灾害防治工作。

（二）加大经费投入，加强资金监管。地质灾害防治重点县（区）要积极筹措并合理使用资金，保证治理工程和搬迁避让项目顺利开展。要推进山区农村居民建房地质灾害危险性评估纳入县级财政预算。要加强资金使用管理，确保地质灾害防治资金转款专用。

（三）强化监督检查，确保措施落实。各县（区）人民政府、各管理区（开发区）管委会要做好汛期地质灾害防范工作，定期和不定期组织开展检查，确保措施落实到位。市地质灾害应急防治指挥部成员单位要加强对本行业、本系统地质灾害防治工作的督导检查，层层传导压力、落实任务。对地质灾害防治责任不明确、工作不到位、措施不落实，造成重大人员伤亡和财产损失的，要按照相关规定，严肃处理。地质灾害危险性评估是预防人为活动引发地质灾害的重要制度，要对工程建设项目开展地质灾害危险性评估检查，不断强化事中事后的监管，把地质灾害“预防为主”的原则落到实处。

（四）加强宣传培训，提升防范能力。开展地质灾害防治宣传培训和应急演练是有效提升防灾减灾的有效途径。各地要结合汛前排查、汛中巡查和汛后复查，利用发放防灾明白卡和避险明白卡及防范强降雨天气等契机，开展地质灾害防治宣传培训活动，增强干部群众防灾减灾意识和临灾自救、互救能力，实现“要我防”到“我要防”的防灾观念转变。重点县（区）要对地质灾害防治人员进行不少于1次的培训，至少组织开展1次地质灾害应急演练。

附件：2018年度信阳市重点预防地质灾害隐患点及防治责任表

附  件

2018年度信阳市重点预防地质灾害隐患点及防治责任表

| 序号 | 位 置 | 灾 害 类 型 | 险情 级别 | 威胁对象 （户数、人数、潜在损失等） | 防治 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 新县城区（浒湾区、红高粱区、罗蚁坳-银河湾-希望小学区和鸡头山-帝泊森区等4个区域） | 崩塌、滑坡群 | 特大型 | 威胁居民1360人、潜在损失11540万元。 | 新县人民政府 |
| - 2 | 新县八里畈乡大三友谊小学后山 | 滑坡 | 中型 | 威胁200人，潜在损失200万元。 |  |
| - 3 | 新县航空路西侧花果山 | 滑坡 | 中型 | 威胁200人，潜在损失200万元。 |  |
| - 4 | 新县复羚未来星小学 | 滑坡 | 中型 | 威胁350人，潜在损失2000万元。 |  |
| - 5 | 商城县观庙镇赵湾小学 | 滑坡 | 中型 | 威胁400人，潜在损失20万元。 | 商城县人民政府 |
| 6 | 商城县伏山乡杨桥小学 | 滑坡 | 中型 | 威胁400人，潜在损失80万元。 |  |
| 7 | 浉河区董家河镇老街 | 滑坡 | 小型 | 威胁70人，潜在损失200万元。 | 浉河区人民政府 |
| 8 | 罗山县铁铺乡铁铺中学 | 滑坡 | 中型 | 威胁300人，潜在损失1000万元。 | 罗山县人民政府 |

信阳市人民政府办公室 2018年5月17日印发