信阳市人民政府文件

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信阳市2018年度市重点建设项目基本情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 主要建设内容及建设总规模 |  | 起止年限(年月至年月) |  | 总投资 （万元） |  | 年度投资目标 （万元） |  | 项 目 业 主 |  | 责任单位(各县区、管理区、开发区或市行业主管单位) |  |  |
| 项目总数（300个） |  |  |  |  |  | 26330507.3 |  | 8418625.2 |  |  |  |  |  |  |
| 新开工项目（157个） |  |  |  |  |  | 15850594 |  | 5778989 |  |  |  |  |  |  |
| 一、产业发展项目（72个） |  |  |  |  |  | 4500663 |  | 1464350 |  |  |  |  |  |  |
| 战略新兴产业项目（7个） |  |  |  |  |  | 227000 |  | 116600 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平桥区光电产业园项目 | 以信阳舜宇光学有限公司为中心，打造千亩光电产业园，形成光电产业集聚效应 |  | 2018.6-2021.12 |  | 100000 |  | 28000 |  | 信阳舜宇光学有限 公司 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 2 | 信阳舜宇光学有限公司3D生物识别窄带滤光片项目 | 年产3D生物识别用的红外窄带滤光片6000万片生产线 |  | 2018.2-2018.12 |  | 20000 |  | 20000 |  | 信阳舜宇光学有限 公司 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 3 | 开源环保集团有限公司污水处理设备生产线项目 | 新建生产厂房等，项目建成后可年产内进水过滤器、STM污水处理装置、MBBR处理装置各600套。 |  | 2018.3-2018.10 |  | 10000 |  | 10000 |  | 开源环保集团有限 公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 4 | 河南息半夏药业有限公司息县中药饮片及保健食品项目 | 总建筑面积15万平方米，新建4栋厂房和中药饮片、保健食品生产线，配套建设医药物流和交易平台 |  | 2018.2-2019.12 |  | 60000 |  | 30000 |  | 河南息半夏药业有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 5 | 光山瑞航精密制造有限公司年产500吨靶材项目 | 租用厂房，年生产陶瓷、金属靶材、合金靶材、非金属靶材等500吨 |  | 2018.3-2018.10 |  | 15000 |  | 15000 |  | 光山瑞航精密制造有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 6 | 广东创勋机电有限公司服装数控裁剪设备产业园项目 | 租用厂房，新建年产1000台（套）自动化缝纫设备2条 |  | 2018.4-2018.12 |  | 10000 |  | 10000 |  | 广东创勋机电有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 7 | 河南省中州汇龙生物科技有限公司年产18万吨生物添加剂及生物饲料建设项目 | 总建筑面积2.4万平方米，年产1万吨生物添加剂和17万吨生物饲料 |  | 2018.3-2019.12 |  | 12000 |  | 3600 |  | 河南省中州汇龙生物科技有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 先进制造业项目（37个） |  |  |  |  |  | 1425850 |  | 642550 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信阳现代筑美绿色智能家居产业园 | 建设集鞋柜、橱柜、浴室柜、PVC门等自动化、专业化的流水线生产厂房、国家级实验室、家居整体配套服务研究中心等，将园区打造成集研发、设计、生产和销售于一体的综合型绿色智能家居产业园 |  | 2018.6-2019.11 |  | 200000 |  | 80000 |  | 漯河碧桂园置业有限公司 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 2 | 信阳市印象江南食品科技有限公司全产业链中国生态主食厨房商业模式项目 | 总建筑面积6万平方米，建设全自动面食加工线2条，全自动蒸煮线1条，全自动蔬菜前处理线2条 |  | 2018.6- 2019.12 |  | 90000 |  | 50000 |  | 信阳市印象江南食品科技有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 3 | 河南坤德高新建材有限公司年产8万吨新型复合墙体材料项目 | 总面积12万平方米，年产8万吨新型复合墙体材料 |  | 2018.2-2019.11 |  | 56500 |  | 27000 |  | 河南坤德高新建材有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 4 | 信阳恒信汽车新材料项目 | 占地约300亩，建设铸造车间6栋，建设汽车轮毂和钢圈生产线8条，年产30万套汽车轮毂及钢圈项目 |  | 2018.3-2021.12 |  | 300000 |  | 50000 |  | 信阳恒信公司 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 5 | 河南省豫道农业科技开发有限公司红薯休闲食品项目 | 总建筑面积6万平方米，新建红薯休闲食品生产线2条 |  | 2018.5- 2019.5 |  | 32000 |  | 27000 |  | 河南省豫道农业科技开发有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 6 | 信阳启迪芯照明有限公司点光源控制器、线条灯生产项目 | 租赁厂房，年产7000万只点光源、3.8万只控制器、380万米线条灯 |  | 2018.1-2018.12 |  | 15000 |  | 15000 |  | 信阳启迪芯照明有限公司 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 7 | 信阳全亿热传科技有限公司年产500W套散热器及散热模组项目 | 租赁厂房，建设年产500万台电脑散热器及散热模组生产线4条 |  | 2018.5-2018.12 |  | 11000 |  | 11000 |  | 信阳全亿热传科技有限公司 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 8 | 河南宜霖生物科技有限公司日用护肤洗护用品建设项目 | 总建筑面积13.5万平方米，年产1万吨日用护肤洗护用品 |  | 2018.3-2020.12 |  | 50000 |  | 15000 |  | 河南宜霖生物科技有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 9 | 河南华英新塘羽绒制品有限公司羽毛加工项目 | 总建设面积6.2万平方米，年产3000吨水洗羽绒、20400吨水洗毛片 |  | 2018.5-2019.5 |  | 55000 |  | 17000 |  | 河南华英新塘羽绒制品有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 10 | 潢川荣丰纺织实业有限公司引进240台高速剑杆无梭织机项目 | 总面积1.6万平方米，年产高档服饰面料6900万米 |  | 2018.3-2020.12 |  | 24000 |  | 12000 |  | 潢川荣丰纺织实业有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 11 | 潢川县工业化住宅PC预制构件建设项目 | 总建筑面积6万平方，年产PC预制构件150万平方 |  | 2018.3-2019.3 |  | 20000 |  | 15000 |  | 河南信阳潢川城投建鼎住宅工业股份有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 12 | 河南潢丰农业科技有限公司新建年产2万吨龙虾加工项目 | 总建筑面积3万平方，年产加工龙虾2万吨 |  | 2018.3-2019.4 |  | 20000 |  | 8000 |  | 河南潢丰农业科技有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 13 | 信阳市明德食品有限公司年加工1.2万吨有机冷冻果蔬及冷链储运项目 | 总建筑面积3万平方米，年加工1.2万吨有机冷冻果蔬，配套建设冷链储运设施 |  | 2018.1-2018.12 |  | 15000 |  | 15000 |  | 信阳市明德食品有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 14 | 河南泰元电子有限公司年加工150万台远红外工艺制品项目 | 建设标准化厂房及综合配套设施3万平方米，新建年加工25万台远红外工艺制品生产线6条 |  | 2018.3-2019.11 |  | 53500 |  | 25000 |  | 河南泰元电子有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 15 | 河南省联兴油茶产业开发有限公司年加工3万吨油茶籽项目 | 新建标准化厂房2万平方，年加工3万吨油茶籽 |  | 2018.7-2019.12 |  | 35000 |  | 10000 |  | 河南省联兴油茶产业开发有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 16 | 河南省邦盈电子科技有限公司年产20亿只全系列电解电容器项目 | 新建标准化厂房2.5万平方米，年产20亿只全系列电解电容器 |  | 2018.1-2018.12 |  | 16000 |  | 16000 |  | 河南省邦盈电子科技有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 17 | 光山县鹏程手袋有限公司二期项目 | 租赁厂房，年加工儿童安全座椅1800万只，环保手袋500万只 |  | 2018.1-2018.12 |  | 10000 |  | 10000 |  | 光山县鹏程手袋有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 18 | 浙江新宝汽车电器有限公司年产500万套汽车车灯线束生产线项目 | 租赁厂房，年产500万套汽车车灯线束 |  | 2018.1-2018.12 |  | 10000 |  | 10000 |  | 浙江新宝汽车电器有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 19 | 光山寒羽尚服饰有限公司羽绒服装智能化加工基地项目 | 建设3万平方米标准化厂房，年生产加工羽绒服装500万件 |  | 2018.3-2019.7 |  | 20000 |  | 10000 |  | 光山寒羽尚服饰有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 20 | 信阳市佳汇实业有限公司皮具、箱包、鞋业、服装加工生产线项目 | 年产皮具30万件、鞋类100万双、服装加工140万件 |  | 2018.4-2019.8 |  | 10000 |  | 6000 |  | 信阳市佳汇实业有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 21 | 河南明阳智慧新能源有限公司年产200台3MW风力发电机组整机生产基地项目（一期） | 年产200台3MW风力发电机组整机 |  | 2018.3-2020.6 |  | 50000 |  | 18000 |  | 河南明阳智慧新能源有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 22 | 河南欣格扬高分子材料科技有限公司年产1500吨保丽龙产品项目 | 年产保丽龙产品1500吨 |  | 2018.2-2019.6 |  | 8000 |  | 7000 |  | 河南欣格扬高分子材料科技有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 23 | 摩根电梯信阳制造基地项目 | 总建筑面积17万平方米，年产各类电梯约4万台 |  | 2018.1-2020.12 |  | 50000 |  | 16700 |  | 摩根电梯（信阳）有限公司 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 24 | 真果乐（河南）农业技术有限公司年产10万吨无公害农业床土项目 | 新建厂房2000平方米,智能温室1500平方米，年产无公害农业床土产品10万吨 |  | 2018.3-2018.12 |  | 10850 |  | 10850 |  | 真果乐（河南）农业技术有限公司 |  | 上天梯管理区管委会 |  |  |
| 25 | 信阳市创亿矿业有限公司年产4万吨珍珠砂项目 | 建设钢构厂房8000平米，年产4万吨珍珠砂 |  | 2018.3-2019.6 |  | 14000 |  | 9000 |  | 信阳市创亿矿业有限公司 |  | 上天梯管理区管委会 |  |  |
| 26 | 信阳市上天梯管理区标准化厂房建设项目 | 建设5栋标准化厂房，总面积5万平米；建设办公楼5栋，总面积1.5万平米 |  | 2018.3-2018.12 |  | 5000 |  | 5000 |  | 信阳市天汇投资发展有限公司 |  | 上天梯管理区管委会 |  |  |
| 27 | 安钢集团信阳钢铁有限公司带钢技改项目 | 对现有带钢生产线进行品质升级改造 |  | 2018.1-2018.6 |  | 23000 |  | 23000 |  | 安钢集团信阳钢铁有限公司 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 28 | 息县天创服饰有限公司年加工120万件毛衣项目 | 总建筑面积12764平方米，年加工120万件毛衣 |  | 2018.2-2018.12 |  | 15000 |  | 15000 |  | 息县天创服饰有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 29 | 信阳市南湾湖水产业综合开发项目 | 主要进行水饮品研发生产、仓储营销、文化旅游接待展示、办公及生活设施配套等。 |  | 2018.10-2019.12 |  | 50000 |  | 10000 |  | 澳门建源饮料投资置业有限公司 |  | 南湾湖风景区管委会 |  |  |
| 30 | 中豫华都有限公司（卢氏茶叶）茶叶加工项目项目 | 主要建设鲜叶初制生产线2条、出口珍眉绿茶生产线1条、全自动包装生产线1条、名优茶生产线1条、立体原料仓库、成品仓库及冻库 |  | 2018.01-2018.12 |  | 10000 |  | 10000 |  | 中豫华都有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 31 | 潢川华英生物有限公司蛋白粉、肉脂粉、鸭油加工项目 | 生产饲料蛋白粉、肉脂粉、鸭油。 |  | 2018.03-2018.12 |  | 10000 |  | 10000 |  | 潢川华英生物制品有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 32 | 潢川县春泉园林股份有限公司花精油生产研发中心建设项目 | 总建筑面积69300.58平方米，建设花精油生产用房、研发中心及配套附属设施，达到年产花精油500公斤规模 |  | 2018.3-2019.4 |  | 22000 |  | 10000 |  | 潢川县春泉园林股份有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 33 | 淮滨县昌兴纺织有限公司建设项目 | 项目租赁浙商纺织二期16#厂房6000平方米，计划新上喷水织机300台。 |  | 2018.3-2019.12 |  | 10000 |  | 8000 |  | 淮滨县昌兴纺织有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 34 | 淮滨县苏美达服饰加工项目 | 租赁标准化厂房20000平米，安装机械设备，建设服装加工项目 |  | 2018.2-2019.2 |  | 9000 |  | 8000 |  | 淮滨县苏美达公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 35 | 淮滨县船舶制造特种气体公司项目 | 安装管道2万米，建设生产车间、办公生活区、仓库及其它附属设施，总建筑面积大约800平方米 |  | 2018.1-2020.12 |  | 6000 |  | 3000 |  | 淮滨县造船园区 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 36 | 葛洲坝兴业商城再生资源有限公司静脉产业园项目 | 占地300亩，新上年加工废旧钢材生产线一条、车解生产线一条、有色金属回收加工生产线、废旧塑料回收加工及物流园建设。 |  | 2018.6-2020.9 |  | 80000 |  | 40000 |  | 葛洲坝兴业商城再生资源有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 37 | 葛洲坝兴业商城再生资源有限公司二期废旧金属回收利用项目 | 占地30亩，新上年加工废旧金属50万吨生产线一条，兴建葛洲坝兴业公司废旧金属回收利用基地 |  | 2018.2-2018.8 |  | 10000 |  | 10000 |  | 葛洲坝兴业商城再生资源有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 现代服务业项目（22个） |  |  |  |  |  | 2472213 |  | 558000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国德利和现代冷链物流中心（二期） | 建设10万吨冷库（5万吨高温库、5万吨低温库）及配套设施 |  | 2018.1-2019.12 |  | 50000 |  | 15000 |  | 信阳大别山物流有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 2 | 新县文旅小镇项目 | 选择3个特色小镇项目进行规划建设，打造一个核心区，后续带动一批乡村旅游点，开展红色培训、商务培训、民俗博物馆、水上娱乐等 |  | 2018.3-2022.12 |  | 300000 |  | 50000 |  | 新县政府 |  | 新县政府 |  |  |
| 3 | 大别山茶叶商贸城 | 建设特色农产品贸易、美食街、西区电商创业基地及配套工程 |  | 2018.08-2020.12 |  | 80000 |  | 15000 |  | 新县政府 |  | 新县政府 |  |  |
| 4 | 金兰山国家森林公园建设项目 | 重点建设各景点间循环公路、游览慢道系统；开展景观提升改造，完善旅游功能，规划建设新景点；完善景区供水、供电、给排水、安全、消防、绿化及环境保护工程 |  | 2018.07-2022.12 |  | 55000 |  | 6000 |  | 新县政府 |  | 新县政府 |  |  |
| 5 | 青山绿水航空小镇 | 新建通用机场、通航运营、低空体验观光游览、通航旅游商业综合娱乐园、通航会展、通用航空制造维修交付基地、通用航空学院、通用航空俱乐部、通用航空飞行驾校、国际通航极限运动飞行大赛等项目 |  | 2018.6-2023.10 |  | 562000 |  | 30000 |  | 青山绿水航空投资有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 6 | 罗山县隐湾美丽乡村泛旅游开发项目（一期） | 新建豫南民居4.8万平方米，老房修建628套，道路新、改建2.8万米，河道整治1万米 |  | 2018.3－2020.12 |  | 100000 |  | 10000 |  | 信阳荣业所基实业有限公司 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 7 | 潢川宏达国际汽车产业新城项目一期 | 总建筑面积120万平方米，主要建设汽车国际会展中心、品牌汽车销售市场、汽车美容、维修等服务设施 |  | 2018.5-2020.12 |  | 100000 |  | 30000 |  | 河南盛世宏远置业有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 8 | 潢川县农村物流网络节点体系建设示范项目 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设县级农村物流中心、乡镇农村物流服务站、村级农村物流服务点和农村物流公共信息服务平台 |  | 2018.3-2020.12 |  | 11000 |  | 6000 |  | 潢川永康农村物流产业发展有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 9 | 淮滨县香港时美广场 | 建设集购物、休闲、美食等一站式广场 |  | 2018.1-2019.3 |  | 15000 |  | 13000 |  | 淮滨县时美商贸有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 10 | 淮滨国际商城建设项目 | 建筑面积12万平米，建设集家居建材、五金机电、汽配汽贸、仓储物流、电子商务、酒店宾馆一体的综合商城 |  | 2018.1-2020.12 |  | 60000 |  | 15000 |  | 淮滨县新亚行置业有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 11 | 商城县大别山旅游休闲度假中心一期 | 总建筑面积40万平方米，建设旅游集散中心及配套设施、休闲度假宜居山庄和产权式老年公寓、花果森林公园 |  | 2018.1-2020.12 |  | 60000 |  | 15000 |  | 商城县恒座置业有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 12 | 商城县丽园置业有限公司大别山仓储项目 | 总建筑面积50000平方米，建设仓储、物流、科研、加工为一体的功能性园区 |  | 2018.3-2020.9 |  | 10000 |  | 5000 |  | 商城县丽园置业有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 13 | 新县裸心季生态旅游度假酒店项目（二期） | 总建筑面积4万平方米，改造建设村落居民式客房，建设生态旅游酒店一座，建设天然生态体验园，游客接待中心及停车场 |  | 2018.1-2019.12 |  | 100000 |  | 40000 |  | 新县裸心季生态旅游发展有限公司 |  | 新县政府 |  |  |
| 14 | 新县香山湖水上游乐园项目 | 总建筑面积1.7万平方米，建设综合服务中心、茶艺馆、管理用房、员工宿舍等 |  | 2018.3-2019.12 |  | 18000 |  | 8000 |  | 香山湖管理区 |  | 新县政府 |  |  |
| 15 | 新县健康谷区域旅游基础设施建设（一期）PPP项目 | 新建健康谷区域旅游路网工程9.3公里；供排水及污水管网18.8公里；河道景观综合治理3.7公里；新建旅游观光五桥大桥0.24公里 |  | 2018.7-2020.12 |  | 20192 |  | 10000 |  | 新县商务中心区管理委员会 |  | 新县政府 |  |  |
| 16 | 中合农发·淮滨农商智慧城 | 建筑面积40万平方米，主要建设农产品批发市场，物流中转中心、电子商务交易中心，农产品冷链物流等 |  | 2018.3-2021.3 |  | 150000 |  | 50000 |  | 淮滨县中合农发市场建设有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 17 | 豫南商贸物流城项目 | 总占地496.02亩，拟建市场交易中心、电子商务中心、生活服务中心及公共管理设施、停车场、写字楼酒店等 |  | 2018.05-2021.12 |  | 200000 |  | 20000 |  | 市场发展中心 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 18 | 信阳嘉泰国际五金机电城项目 | 项目占地面积约150亩，建设集批发、展示、现代物流及创业基地等多功能为一体的生产性服务业平台。 |  | 2018.1-2021.1 |  | 100000 |  | 30000 |  | 信阳嘉泰实业有限公司 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 19 | 商城县商务中心区春风十里建设项目 | 总建筑面积476093平方米，建设集健康养老、休闲旅游、餐饮、购物等于一体的城市综合体 |  | 2018.1－2019.12 |  | 214221 |  | 90000 |  | 商城县中浙房地产开发有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 20 | 商城县陶家河综合治理生态游园ppp项目 | 包括河道整治、景观工程、市政工程及配套服务工程四部分内容。 |  | 2018.6－2021.1 |  | 156800 |  | 60000 |  | 商城县城管局 |  | 商城县政府 |  |  |
| 21 | 商城县红色旅游特色小镇（一期）工程 | 一期占地面积407亩，建筑面积21.1万平方米，以桂花园为主体，以东环路以东至西河景区大门打造一个田园综合体，以铁佛寺水库为中心，打造旅游综合服务区、红色教育核心区、其他辅助工程。 |  | 2018.6－2020.5 |  | 50000 |  | 20000 |  | 商城县旅游发展服务中心 |  | 商城县政府 |  |  |
| 22 | 淮滨西亚和美商业综合体建设项目 | 总建筑面积20万平方米，新建购物中心、风情商业街为一体的大型商业综合体 |  | 2018.7-2019.12 |  | 60000 |  | 20000 |  | 西亚和美商业股份有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 现代农业项目（6个） |  |  |  |  |  | 375600 |  | 147200 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 民生药业集团信阳医药有限公司健康产业园项目 | 中药材种植基地2万亩，建设药材加工、仓储基地及物流配送等基础设施 |  | 2018.7-2020.1 |  | 30000 |  | 15000 |  | 民生药业集团信阳医药有限公司 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 2 | 稻田综合种养项目（打捆） | 发展30万亩稻渔共作项目 |  | 2018.6-2019.12 |  | 102600 |  | 51200 |  | 市农业局、各县区政府 |  | 市农业局、各县区政府 |  |  |
| 3 | 信阳市千亿斤粮食田间工程项目（打捆） | 新建高产稳产粮田16.915万亩 |  | 2018.1-2019.12 |  | 27000 |  | 15000 |  | 平桥区、罗山县、息县、潢川县、商城县、光山县、淮滨县政府 |  | 平桥区、罗山县、息县、潢川县、商城县、光山县、淮滨县政府 |  |  |
| 4 | 农食互联（光州）三产融合产业园 | 标准化农业生产基地、中央厨房农产品加工园、生鲜冷链仓配一体集散中心、标准食材交易中心。 |  | 2018.3-2019.12 |  | 64000 |  | 30000 |  | 光山县农业局 |  | 光山县政府 |  |  |
| 5 | 潢川县二十四节气农创园一期项目 | 规划面积约4185亩，分为“一带五区”，一带为万沟河滨水休闲带；五区为旅游综合服务区、耕耘春天观光区、乐享夏日娱乐区、品赏秋彩体验区、静养冬藏养生区。 |  | 2018.1-2020.12 |  | 52000 |  | 16000 |  | 河南道财农业开发有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 6 | 羚锐正山堂养生茶都 | 建设集养生信阳红茶生产、茶文化研究中心、茶产品开发、销售与物流网络等为一体的现代化茶业综合开发基地。 |  | 2018.6-2020.12 |  | 100000 |  | 20000 |  | 羚锐集团 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 二、创新驱动项目（3个） |  |  |  |  |  | 575000 |  | 93000 |  |  |  |  |  |  |
| 双创园区和孵化器项目（3个） |  |  |  |  |  | 575000 |  | 93000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 荣升工业孵化园项目 | 总建筑面积114574.16平方米，其中厂房85255.84平方米，综合服务中心7167.28平方米，职工宿舍16613.68平方米，食堂5457.36平方米，停车位100个，建成后可解决20家企业入驻问题。 |  | 2018.4-2019.12 |  | 30000 |  | 15000 |  | 平桥产业集聚区 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 2 | 光山县中小企业创业孵化园项目 | 总建筑面积17.8万平方米，建设产品展示、配送中心、活动中心等综合服务设施、建设标准化厂房20栋 |  | 2018.1-2019.12 |  | 50000 |  | 30000 |  | 光山县发展投资有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 3 | 息县电子商务综合示范园区项目 | 新建运营中心、会展中心、仓储物流中心及工业生产中心 |  | 2018.5-2021.12 |  | 495000 |  | 48000 |  | 移联网信电子商务（河南）有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 三、基础设施项目（22个） |  |  |  |  |  | 2746356 |  | 790746 |  |  |  |  |  |  |
| 交通项目（6个） |  |  |  |  |  | 1037529 |  | 312848 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G107线绕信阳市区段一级公路改线工程 | 建设里程77.528公里 |  | 2018.11-2020.10 |  | 527248 |  | 100000 |  | 信阳市公路管理局 |  | 市交通运输局 |  |  |
| 2 | G312线绕信阳市区段一级公路改线工程 | 建设里程60.85公里 |  | 2018.11-2020.10 |  | 299957 |  | 60000 |  | 信阳市公路管理局 |  | 市交通运输局 |  |  |
| 3 | 淮滨县矿建材料码头工程——张庄码头（原黄砂专用码头更名） | 项目位于张庄乡黄洼，占地106亩，5个500吨级散货泊位，260万吨吞吐量。 |  | 2018.9-2019.12 |  | 6000 |  | 2000 |  | 淮滨县淮上交通有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 4 | G107线柳林至豫鄂界段一级公路新建工程 | 建设里程为23.94公里，采用双向四车道一级公路设计标准 |  | 2018.3-2020.3 |  | 50441 |  | 22000 |  | 信阳市公路管理局 |  | 市交通运输局 |  |  |
| 5 | 新二十四大街沪陕高速下线至南京大道连接线改造工程 | 路线全长8.562公里，路基全宽为100米 |  | 2018.1-2019.6 |  | 81882.87 |  | 56848 |  | 信阳市公路管理局 |  | 市交通运输局 |  |  |
| 6 | 信阳市农村公路与桥梁改建工程（打捆项目） | 改建农村公路2992公里，桥梁1862延米 |  | 2018.1-2018.12 |  | 72000 |  | 72000 |  | 各县区、管理区、开发区 |  | 各县区政府,管理区、开发区管委会 |  |  |
| 能源项目（13个） |  |  |  |  |  | 1153983 |  | 413898 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 郑州沃特能源有限公司沃特能源高温高压余热发电项目（平桥） | 建设高温高压余热发电机组一套及配套设施，装机容量48兆瓦 |  | 2018.1-2018.12 |  | 19000 |  | 19000 |  | 郑州沃特能源有限公司 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 2 | 罗山县村级光伏发电项目 | 54个贫困村及易地扶贫搬迁安置点内建设，总规模15.04兆瓦 |  | 2018.5－2018.12 |  | 10000 |  | 10000 |  | 罗山县农业局 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 3 | 光山康恒环境能源公司生物质热电联产建设项目 | 装机容量30兆瓦 |  | 2018.1-2018.12 |  | 32938 |  | 32938 |  | 光山康恒环境能源公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 4 | 河南五岳抽水蓄能电站 | 建设装机容量100万（4x25万）千瓦抽水蓄能电站一座及相关配套工程 |  | 2018.10-2024.12 |  | 611400 |  | 50000 |  | 河南新华五岳抽水蓄能发电有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 5 | 淮滨县元隆新能源科技有限公司浙商纺织屋顶分布式4.7MWP光伏发电项目（原俊龙光伏项目修改名称） | 租赁浙商纺织屋顶厂房4.7万余平方米，安装分布式光伏发电系统，装机容量约4.7兆瓦。 |  | 2018.4-2018.8 |  | 5000 |  | 5000 |  | 淮滨县元隆新能源科技有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 6 | 商城县迎山庙风电场项目 | 规划装机容量50MW，拟安装容量2000kW的风力发电机组25台 |  | 2018.9-2019.11 |  | 40388 |  | 25000 |  | 商城县协合风力发电有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 7 | 新县100兆瓦风力发电建设项目 | 建成两个50兆瓦风力发电站，总装机容量100兆瓦 |  | 2018.10-2019.12 |  | 87000 |  | 30000 |  | 华润电力新能源投资有限公司 |  | 新县政府 |  |  |
| 8 | 陕北-湖北±800千伏特高压直流输电工程（信阳段） | 线路总长度1108.9公里，其中信阳段长度75.582公里 |  | 2018.2-2020.2 |  | 54875 |  | 16460 |  | 国网信阳供电公司 |  | 国网信阳供电公司 |  |  |
| 9 | 信阳商城赤城220千伏变电站2号主变扩建工程 | 变电容量18万千伏安 |  | 2018.4-2018.11 |  | 1881 |  | 1881 |  | 国网信阳供电公司 |  | 国网信阳供电公司 |  |  |
| 10 | 110千伏及以下电网工程 | 110千伏项目共17个，线路总长度256.45公里、变电总容量76.3万千伏安 |  | 2018.1-2019.12 |  | 214915 |  | 191519 |  | 国网信阳供电公司 |  | 国网信阳供电公司 |  |  |
| 11 | 淮滨县光伏扶贫村级电站建设项目 | 在95个村建设村级光伏电站，开展光伏发电扶贫 |  | 2018.1-2019.8 |  | 11760 |  | 10000 |  | 淮滨县港区办 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 12 | 光山县乡镇管道燃气及供气工程项目 | 中燃公司在白雀、砖桥、凉亭建设CNG点供站3座，铺设中压管道4公里、低压管道10公里，新发展用户1300户。民生燃气公司在十里、寨河、孙铁铺、北向店计划入户安装5000户；铺设主管线50公里，当年完成投资1.4亿。 |  | 2018.3-2019.12 |  | 56000 |  | 14000 |  | 光山县城市管理局 |  | 光山县政府 |  |  |
| 13 | 淮滨县2018年县域电力设施建设项目 | 新建10千伏线路19条，117千米，10千伏台区318个，容量74.3兆安。 |  | 2018.3-2019.2 |  | 8826 |  | 8100 |  | 河南供电公司淮滨分公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 水利项目（3个） |  |  |  |  |  | 554844 |  | 64000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出山店灌区工程 | 新建渠道、渠系配套、灌溉自动化等。工程实施后，新增和改善灌溉面积50.6万亩。 |  | 2018.9-2020.12 |  | 350000 |  | 30000 |  | 信阳市重大水利项目筹建处 |  | 信阳市重大水利项目筹建处 |  |  |
| 2 | 淮滨县2018年贫困村农村水利基础设施建设项目 | 新打配套机井72眼，疏通排涝干沟33.448km，大塘整修18口，新建生产桥111座、交通桥8座、涵洞1122座，硬化渠道2.7千米 |  | 2018.10-2019.6 |  | 4843.65 |  | 4000 |  | 淮滨县水利局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 3 | 信阳市重要支流治理 | 河道疏挖、堤防填筑、岸坡防护、险工险段处理、建筑物和管理道路建设等 |  | 2018.1-2020.1 |  | 200000 |  | 30000 |  | 市水利局 |  | 市水利局 |  |  |
| 四、新型城镇化项目（21个） |  |  |  |  |  | 692790 |  | 377821 |  |  |  |  |  |  |
| 百城提质项目（9个） |  |  |  |  |  | 254474 |  | 165161 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潢川县城区道路综合改造项目 | 整修G106、G312国道城区段、内环路并配建临时停车设施 |  | 2018.3-2019.12 |  | 13700 |  | 10000 |  | 潢川县公用事业服务中心 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 2 | 淮滨县干线公路出入口综合整治提升工程 | 44公里道路的路面加宽及绿化、亮化、排水、路肩硬化等综合整治提升 |  | 2018.2-2019.2 |  | 10000 |  | 8000 |  | 淮滨县公路局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 3 | 淮滨县城市道路配套提质工程项目 | 7条城市道路两侧绿化、亮化、美化、净化、规范化街景整治。 |  | 2018.3-2019.3 |  | 52000 |  | 41000 |  | 淮滨县公路局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 4 | 罗山县城第二水厂项目 | 水厂建设规模为5.0万m³/d，新建净水厂1座，改扩建城区配水管网33.4KM，扩建加压泵站1座及其他配套设施建设 |  | 2018.3-2018.12 |  | 11367 |  | 11367 |  | 罗山城市管理行政执法局 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 5 | 息县水厂扩建工程项目 | 新建水源井20眼，深井泵房20座；扩建息县水厂；新建及改造输配水管网115.83千米以及配套设施建设等 |  | 2018.2-2019.12 |  | 17223 |  | 12000 |  | 息县县城供水公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 6 | 城乡道路桥梁建设工程 | ①天赐大桥、前楼大桥、塔沙河大桥等3座桥梁项目，全长1570.32延米；②闸晏路、泼晏路、晏南路、仙马路等4条道路大修项目，全长54.82公里；③非贫困村通组路项目，全长300公里。 |  | 2018.3-2019.12 |  | 41006 |  | 28794 |  | 光山县交通局 |  | 光山县政府 |  |  |
| 7 | 罗山县县城提质工程 | 县城区道路畅通工程及县城主干次道路、管线、背街小巷、公厕所及环境卫生改造提质 |  | 2018.05－2020.12 |  | 68000 |  | 22000 |  | 行政执法局住建局 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 8 | 罗山县土地整理项目 | 土地平整翻耕483公顷，整修坑塘1463座，渠道、函、农桥、水泥路、碎石路等 |  | 2018.4－2018.12 |  | 28000 |  | 28000 |  | 国土局 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 9 | 淮滨城郊大堤圩区至淮河物流港连接线公路工程项目 | 将饮马港至立城大道3公里7米宽提防加宽至20米，路面、堤面硬化，作为港口运输通道。 |  | 2018.6-2018.12 |  | 13178 |  | 4000 |  | 淮滨县交运局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 城市建设项目（12个） |  |  |  |  |  | 438316 |  | 212660 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平桥产业集聚区建成区道路、管网等基础设施建设项目 | 新建道路4.05公里，整修提升4.2公里，完成7公里道路绿化、亮化 |  | 2018.3-2019.12 |  | 22800 |  | 6000 |  | 平桥产业集聚区 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 2 | 驻信某部至明港机场公路改建工程项目 | 二级道路，里程54.4公里 |  | 2018.3-2019.5 |  | 20000 |  | 20000 |  | 平桥区交通运输局 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 3 | 中心城区道路提质工程 | 泵站升级改造工程、道路景观亮化新建工程、路灯综合改造工程、道路路面改造工程、市政设施养护、监控中心设备改造工程 |  | 2018.6- 2020.12 |  | 14920 |  | 9760 |  | 市城市管理局 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 4 | 息县沿河路（秀水路-澺河西路）建设项目 | 新建道路4公里，完善照明、通讯、电力、给水、雨污等附属工程 |  | 2018.1-2018.12 |  | 13300 |  | 13300 |  | 息县住建局 |  | 息县政府 |  |  |
| 5 | 息县临河渡改桥工程 | 新建路线2公里，新建一座宽12米，长1691米桥梁 |  | 2018.2-2019.10 |  | 12148.5 |  | 9000 |  | 息县交通局 |  | 息县政府 |  |  |
| 6 | 光山县滨河南路、天赐路建设项目 | 新建道路14.5公里，完善相关附属工程 |  | 2018.4-2019.12 |  | 45019 |  | 25000 |  | 光山县官渡河产业集聚区 |  | 光山县政府 |  |  |
| 7 | 息县城东新区基础设施配套市政道路PPP项目 | 道路总长22.995公里，其中：澺河大道6.9公里、谯楼东街3.6公里、雨润大道南段3.1公里、新铺东路4公里、商务路1.9公里、健康路1.7公里、合德大道南段1.795公里 |  | 2018.6-2019.6 |  | 113617 |  | 50000 |  | 息县商务中心区建设发展办公室 |  | 息县政府 |  |  |
| 8 | 弦山路升级改扩建工程 | 对路面进行全面综合改造，局部拓宽，面层“白改黑”，建设港湾式停靠站、充电桩、建设安全岛、渠化设施、实现机动车道与非机动车道实物隔离，建立公共自行车租赁系统，按海绵城市要求改造绿化带等；并同步建设地下电力、通信、强弱电等管线工程。 |  | 2018.3-2018.12 |  | 14000 |  | 14000 |  | 光山县城市管理局 光山县城投公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 9 | 淮滨县栏杆路口至京九火车站公路建设项目 | 2公里砼路面、宽10米及两侧绿化、亮化. |  | 2018.6-2019.8 |  | 10191 |  | 1600 |  | 淮滨县交运局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 10 | 羊山新区中心城区道路路网完善项目 | 主干道7条，全长9111米；次干道14条，全长8750米，完善道路、雨水、绿化及配套设施 |  | 2018.1-2021.12 |  | 76200 |  | 30000 |  | 羊山新区建委 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 11 | 信阳国际家居小镇路网完善项目 | 主干道6条，全长13616米；次干道4条，全长6650米 |  | 2018.1-2020.12 |  | 88000 |  | 31000 |  | 羊山新区产业办 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 12 | 中心城区绿地提升工程 | 局辖绿地基础设施维修、行道树树穴池维修、花坛高土整理等扬尘治理抑尘工程、宿根花卉品种繁育、公园绿地新增设施及维修、百花园景观提升等 |  | 2018.6-2019.12 |  | 8120 |  | 3000 |  | 市城市管理局 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 五、生态环保项目（13个） |  |  |  |  |  | 2597170 |  | 708500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心城区集中供热工程（一期） | 建设华豫电厂换热首站；实施平中大道（龙江路交叉口—平桥大道交叉口）段、龙江路（华豫电厂北门—平中大道交叉口）段、平桥大道（华豫电厂南门—石武高铁）段两侧200米范围和平桥产业聚集区供暖工程。 |  | 2018.11-2019.12 |  | 30000 |  | 10000 |  | 市城市管理局 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 2 | 平桥区农村人居环境提升工程 | 建设内容包括：美丽乡村、农村道路、安全饮水，绿化、村室建设、综合文化服务，污水处理，垃圾处理，卫生室提升、教师周转房，寄宿制义务教育学校等 |  | 2018.1-2018.12 |  | 75000 |  | 62000 |  | 平桥区政府 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 3 | 信阳市浉河三期水环境综合治理工程 | 治理段全长13.032公里，治理总面积3000亩，沿河两岸道路工程、河床清淤工程、橡胶坝蓄水工程、两岸绿化工程、两岸雨水工程、两岸沿线亮化工程等 |  | 2018.6-2020.12 |  | 73600 |  | 30000 |  | 市城市管理局、市水利局、平桥区人民政府、信阳高新区管委会、上天梯管理区管委会 |  | 市城市管理局、市水利局、平桥区人民政府、信阳高新区管委会、上天梯管理区管委会 |  |  |
| 4 | 明港镇水环境生态恢复提升工程 | 郭河、明河、小明河综合治理工程，主要建设内容为动态湿地、静态湿地、生活服务，林带建设、污水处理、景观工程 |  | 2018.9-2020.12 |  | 16278 |  | 6000 |  | 明港镇人民政府 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 5 | 浉河三期平桥段水环境综合整治及生态综合开发土地收储项目 | 南北两岸总长16.76KM，两岸征地拆迁面积1.53万亩，河道土地收储0.76万亩 |  | 2018.5-2020.12 |  | 2000000 |  | 500000 |  | 平桥区政府 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 6 | 信阳市平桥区城市园林绿化提升改造工程 | 绿地游园20处，总面积118.6亩，道路绿化7万平方米 |  | 2018.1-2019.12 |  | 13000 |  | 2000 |  | 平桥区市政管理服务局 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 7 | 罗山县北干渠、杜堰河综合治理项目 | 杜堰河治理3.75公里，岸坡整治长度5.3公里，新建节制闸2座，渡槽改倒虹吸2座及桥梁改造等 |  | 2018.6-2020.10 |  | 30000 |  | 12000 |  | 罗山城市管理行政执法局 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 8 | 罗山县产业集聚区污水处理工程 | 建设规模为2万m³/d污水处理厂1座，新建污水管网92.58公里 |  | 2018.8-2019.6 |  | 21927 |  | 8000 |  | 罗山城市管理行政执法局 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 9 | 潢川县潢河治理三期工程一期 | 主要治理河道2公里，配套建设320米长、18米宽跨小潢河大桥两座，新建道路3.8公里，修建护堤1.8公里，绿化河堤1.8公里，配套建设安置房15万平方米 |  | 2018.3-2020.12 |  | 50000 |  | 20000 |  | 潢川县东湖房地产开发有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 10 | 光山县水环境综合整治项目 | 主要进行官渡河提防治理、弯道防护，新建2#橡胶坝、滨河道路、桥梁工程、生态景观工程 |  | 2018.5-2020.12 |  | 184658 |  | 20000 |  | 光山县水利局 |  | 光山县政府 |  |  |
| 11 | 羊山森林植物园建设项目 | 项目占地面积约1717亩 ，初步规划建设植物园 |  | 2018.10-2020.12 |  | 73945 |  | 25000 |  | 羊山新区农业综合发展服务中心 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 12 | 淮滨县七条路控制带绿化工程 | 文化路、龙泉路、青年街、白露河路、闾河路、洪河路、淮河大道等“七条路”两侧控制带绿化 |  | 2018.3-2019.3 |  | 7762 |  | 6000 |  | 淮滨县城市管理局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 13 | 羊山新区产业集聚区连心河生态环境治理项目 | 连心河河道两侧的公共绿地分南北两个片区，其中，南片区243.75亩，连心河河道长1113m；北片区387.45亩，连心河河道长1860m，合计631.2亩，河道长度2973m。 |  | 2018.1-2020.12 |  | 21000 |  | 7500 |  | 羊山新区产业办 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 六、民生和社会事业项目（26个） |  |  |  |  |  | 4738616 |  | 2344572 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2018年棚户区改造项目（打捆） | 全市共开工棚户区10万套 |  | 2018.1-2019.12 |  | 3000000 |  | 1500000 |  | 市房管中心、各县区政府 |  | 市房管中心、各县区政府 |  |  |
| 2 | 河南圣德健康养老中心项目 | 项目占地约38亩，总建筑面积约100462平方米，建设健康养护中心，床位数2000张。 |  | 2018.4-2020.4 |  | 60000 |  | 30000 |  | 河南圣德健康养老中心有限公司 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 3 | 商城县幸福家园养老服务中心二期 | 总建筑面积约为5.9万平方米，建设康复门诊楼、接待中心综合楼、老年人购物超市、休闲广场及居家养老公寓 |  | 2018.4-2019.12 |  | 22000 |  | 10000 |  | 商城县启豫置业有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 4 | 平桥区妇幼保健院医疗保健综合楼建设项目 | 地上建筑面积约5万平方米，拟建16层病房楼、5层医技楼、5层门诊楼 |  | 2018.2-2019.12 |  | 25000 |  | 8000 |  | 平桥区妇幼保健院 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 5 | 罗山县妇幼保健院新建综合楼建设项目 | 总建筑面积2.5万平方米，新建综合楼一座，内设置病房床位175张。 |  | 2018.6－2019.12 |  | 7719 |  | 5000 |  | 罗山县妇幼保健院 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 6 | 罗山县人民医院综合楼建设项目 | 总建筑面积4.8万平方米，扩建罗山县人民医院综合楼一幢，内设床位总数400张。 |  | 2018.5－2020.5 |  | 18286 |  | 10000 |  | 罗山县人民医院 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 7 | 罗山县中医院迁建工程(二期) | 总建筑面积5万平方米,包括门急诊医技综合楼一栋，体检中医楼、中医行政楼、值班公寓及配套辅助设施等 |  | 2018.5－2020.12 |  | 26500 |  | 11000 |  | 罗山县中医院 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 8 | 罗山县阳光幼儿园建设项目 | 总建筑面积3.3万平方米 建设内容包括科教艺术教育用房，保教用房及其他配套设施用房，办学规模36个班 |  | 2018.4－2018.12 |  | 11000 |  | 11000 |  | 罗山阳光科技实业有限公司 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 9 | 罗山县第三实验小学项目 | 办学规模为6轨36班，新建教学楼、师生服务用房、300米环形跑道运动场及相应配套设施 |  | 2018.3－2018.12 |  | 10000 |  | 10000 |  | 罗山县教育体育局 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 10 | 息县第四中学项目 | 总建筑面积共计35657.73平方米，新建小学部、中学部、图书馆及行政办公中心、风雨操场、食堂及配套配套设施 |  | 2018.4- 2019.5 |  | 15600 |  | 11000 |  | 息县教体局 |  | 息县政府 |  |  |
| 11 | 息县文锦文化传播有限公司息县文锦实验学校项目 | 总建筑面积78152.1平方米，新建小学部、中学部及配套设施 |  | 2018.3-2019.6 |  | 12000 |  | 8000 |  | 息县文锦文化传播有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 12 | 光山县“一校三院”建设项目 | 总建筑面积6.2万平方米。建设教学综合楼、学员报告厅、智慧之乡展厅、网络电教室、学员健身室等现代化办学设施 |  | 2018.2-2018.9 |  | 26172 |  | 26172 |  | 光山县发展投资有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 13 | 光山县四馆一宫建设项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设文化馆、图书馆、科技馆、规划展示馆、青少年文化宫等 |  | 2018.1-2019.12 |  | 30000 |  | 15000 |  | 光山县政府 |  | 光山县政府 |  |  |
| 14 | 光山县中等职业学校建设项目 | 总建筑面积71828平方米，新建教师宿舍、操场、实训基地、食堂、单身教师宿舍、图书阅览室等 |  | 2018.5-2019.12 |  | 27000 |  | 16000 |  | 光山县教育体育局 |  | 光山县政府 |  |  |
| 15 | 大别山干部学院二期工程 | 总建筑面积5.5万平方米，建设大别山干部学院纪念馆、体育馆、红色主题广场、香山校区等相关设施 |  | 2018.1-2019.6 |  | 56000 |  | 50000 |  | 信阳市大别山干部管理学院 |  | 新县政府 |  |  |
| 16 | 息县濮公山矿山公园项目 | 建筑面积13200平方米，新建旅游服务中心、商业街、祖师庙、博物馆、停车场及相关配套设施 |  | 2018.1-2020.12 |  | 55000 |  | 15000 |  | 息县濮公山管理区 |  | 息县政府 |  |  |
| 17 | 信阳市老年活动中心 | 总建筑面积13500平方米，新建老年活动中心楼、室外活动场地及配套附属设施等 |  | 2018.5-2019.5 |  | 15159 |  | 7000 |  | 信阳市委老干部局 |  | 市委老干部局 |  |  |
| 18 | 河南摩恩置业有限公司泰和苑医养社区项目 | 总建筑面积1.2万平方米新建养老服务中心、老年活动中心、医疗康复中心、购物中心等 |  | 2018.6-2020.12 |  | 46000 |  | 10000 |  | 河南摩恩置业有限公司 |  | 潢川经济开发区管委会 |  |  |
| 19 | 吕围孜城中村改造项目 | 征收87户，拆迁15300平方米，安置126户，17600平方米 |  | 2018.3-2019.10 |  | 21000 |  | 10000 |  | 光山县弦山办事处 |  | 光山县政府 |  |  |
| 20 | 光山县宝相寺改造一期工程及小区红线内配套基础设施项目 | 光山县宝相寺棚户区改造项目一期工程（小区红线内）配套基础设施建设工程 |  | 2018.3-2018.12 |  | 27400 |  | 27400 |  | 光山县弦山办事处 |  | 光山县政府 |  |  |
| 21 | 息县高中 | 总建筑面积535198平方米，其中地上部分建筑面积444023平方米，地下建筑面积91175平方米 |  | 2018.5-2021.12 |  | 143000 |  | 20000 |  | 息县城市建设投资有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 22 | 淮滨县扶贫产业园建设项目 | 项目总用地50亩，新建标准化厂房4栋2万平方米。 |  | 2018.3-2019.12 |  | 7000 |  | 5000 |  | 淮滨县产业集聚区管委会 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 23 | 羊山新区五所小学建设项目 | 主要建设内容：戴庙小学改建、实现小学扩建、第一小学扩建、第二小学新建、第三小学续建 |  | 2018.1-2020.1 |  | 12780 |  | 5000 |  | 羊山新区教育办 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 24 | 信阳市2018年全市土地整理项目（打捆） | 七县两区土地整治 |  | 2018.5-2019.12 |  | 1000000 |  | 500000 |  | 浉河区、平桥区、罗山县、息县、潢川县、商城县、光山县、新县、淮滨县政府 |  | 市国土局 |  |  |
| 25 | 羊山新区2018安置项目 | 共7个安置小区，42栋1391套，总建筑面积约17.95万平方米 |  | 2018.1-2020.2 |  | 34000 |  | 12000 |  | 羊山新区安置办 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 26 | 信阳市平桥公共实训基地二期建设项目 | 总建筑面积约14万平方米，主要建设办公楼、宿舍楼、实训车间、教学楼、学术交流中心、飞行体验中心等设施 |  | 2018.2-2019.12 |  | 30000 |  | 12000 |  | 信阳市平桥公共实训基地 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 续建项目（128个） |  |  |  |  |  | 10479914 |  | 2639636 |  |  |  |  |  |  |
| 一、产业发展项目（63个） |  |  |  |  |  | 5712601 |  | 1403101 |  |  |  |  |  |  |
| 战略新兴产业项目（6个） |  |  |  |  |  | 255700 |  | 83000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信阳市新县毅辉智能制造二期建设项目 | 总建筑面积8000平方米，安装精密加工设备160台套、检测设备5台套 |  | 2017.1-2018.12 |  | 50000 |  | 30000 |  | 河南毅辉智能制造有限公司 |  | 新县政府 |  |  |
| 2 | 智慧新县建设项目 | 总建筑面积6800平方米，建设智慧新县展示厅、电子图书馆阅览室，搭建智慧城市云平台 |  | 2016.4-2018.12 |  | 30800 |  | 12000 |  | 新县工信委 |  | 新县政府 |  |  |
| 3 | 中信重工特种机器人产业园 | 年产特种机器人产品2000台，购置30套机器人生产设备 |  | 2017.11-2019.11 |  | 30000 |  | 10000 |  | 信阳中重特种机器人有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 4 | 河南省超霸新能源科技有限公司新能源高功率动力型锂离子电池及电池组生产线建设项目 | 年产2.5亿AH高功率动力型锂离子电池及电池组 |  | 2017.2-2018.12 |  | 20000 |  | 9000 |  | 河南省超霸新能源科技有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 5 | 信海茶叶生物科技园 | 建设一所四区六厂一基地：即茶叶研究所；保健品药品生产区，食品饮料生产区，化妆品生产区,生活配套区；茶叶生物萃取厂，GMP认证试制药厂，保健品厂，食品厂，饮料厂，化妆品生产厂；茶叶生化培植基地 |  | 2015.12-2020.5 |  | 100000 |  | 12000 |  | 信阳海信茶叶生物科技有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 6 | 智慧光山建设项目 | 主要包括智慧电商、智慧城管、智慧国土、精准扶贫等项目 |  | 2017.9-2019.12 |  | 24900 |  | 10000 |  | 光山县政府办 |  | 光山县政府 |  |  |
| 先进制造业项目（15个） |  |  |  |  |  | 397355 |  | 195725 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潢川县鹏升畜产品有限公司肠衣、肠膜蛋白粉建设项目 | 总建筑面积1.3万平方米，年产4000吨肠衣300吨肠膜蛋白粉 |  | 2017.4-2018.4 |  | 10722 |  | 6722 |  | 潢川县鹏升畜产品有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 2 | 罗山县石材板材加工项目 | 石材专业园区板材加工及废石综合利用项目 |  | 2017.3-2020.12 |  | 100000 |  | 55000 |  | 罗山县石材专业园区 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 3 | 信阳圆创磁电科技有限公司电子产品零配件、元器件项目 | 总建筑面积3.6万平方米，年产量6.3亿套产品 |  | 2016.6-2018.12 |  | 15000 |  | 9000 |  | 信阳圆创磁电科技有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 4 | 河南泰宇医疗科技有限公司年产72000张医用电动护理病床项目 | 总建筑面积7.5万平方米，年产医用电动护理病床等产品72000个 |  | 2016.9-2019.9 |  | 23300 |  | 3000 |  | 河南泰宇医疗科技有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 5 | 信阳市煜泰金属科技有限公司手机零配件项目 | 总建筑面积3.39万平方米，年产8000万件手机零配件 |  | 2016.6-2018.12 |  | 23333 |  | 10003 |  | 信阳市煜泰金属科技有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 6 | 信阳科美新型材料有限公司无机保温防火复合板项目 | 年产300万平方米无机保温装饰板材 |  | 2017.1-2018.12 |  | 15000 |  | 5000 |  | 信阳科美新型材料有限公司 |  | 上天梯管理区管委会 |  |  |
| 7 | 河南华英粮业有限公司稻米加工及仓储项目 | 年加工稻谷15万吨，粮食仓储20万吨 |  | 2017.1-2018.10 |  | 16000 |  | 5000 |  | 潢川华英粮业有限公司 |  | 潢川经济开发区管委会 |  |  |
| 8 | 河南省信钢管业有限公司30万吨冷轧镀锌板项目 | 年产30万吨冷轧镀锌板 |  | 2017.3-2018.12 |  | 23000 |  | 13000 |  | 河南省信钢管业有限公司 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 9 | 浙商纺织三期项目 | 总建筑面积4.8万平方米，购置倍捻机、织布机等设备 |  | 2017.8-2020.8 |  | 40000 |  | 9000 |  | 河南浙商纺织有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 10 | 河南骏诚科技有限公司净水器、空气净化器生产项目 | 年产20万套智能净水器、空气净化净水器 |  | 2017.1-2018.12 |  | 20000 |  | 12000 |  | 河南骏诚科技有限公司 |  | 新县政府 |  |  |
| 11 | 信阳润泰铝业有限公司铝材加工项目 | 新建铝合金加工生产线6条，年产各类铝合金型材约1万吨 |  | 2017.9-2018.12 |  | 50000 |  | 35000 |  | 信阳润泰铝业有限公司 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 12 | 河南省狼牌轮胎科技有限公司年产500万条安全技术升级汽车轮胎项目 | 租赁厂房，年产500万条狼牌安全技术升级汽车轮胎 |  | 2017.8-2019.7 |  | 28000 |  | 21000 |  | 河南省狼牌轮胎科技有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 13 | 淮滨县君子林服饰建设项目 | 新建厂房5.2万平方米，安装机器设备2500台（套）。 |  | 2016.3-2018.12 |  | 16000 |  | 2000 |  | 淮滨县君子林服饰有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 14 | 淮滨县华荣金泉（月峰）纺织有限公司建设项目 | 项目租赁浙商纺织二期16#厂房6000平方米，计划新上喷水织机300台。 |  | 2017.8-2019.12 |  | 10000 |  | 6000 |  | 淮滨县华荣金泉纺织有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 15 | 淮滨县刚达纺织建设项目 | 项目租赁产业集聚区标准化厂房8000平方米，安装机器设备200台。 |  | 2017.3-2019.10 |  | 7000 |  | 4000 |  | 淮滨县刚达纺织有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 现代服务业项目（32个） |  |  |  |  |  | 3699446 |  | 835576 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信阳义乌国际商贸城 | 总建筑面积300万平方米，主要建设专业市场、城市综合体、医疗疗养、教育文化、生活配套及娱乐休闲广场 |  | 2015.1-2024.12 |  | 920000 |  | 82000 |  | 信阳义乌万家灯火国际商贸城有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 2 | 信阳铁路物流基地 | 总建筑面积12万平方米。主要建设铁路站场、线路及铁路轨道 |  | 2017.4-2019.10 |  | 168000 |  | 51000 |  | 武汉铁路局/浉河区人民政府 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 3 | 信阳保税物流中心项目（B型） | 总建筑面积11.5万平方米，主要建设内容为综合保税大厦、保税仓库、出口监管仓库、冷冻恒温库、查验平台、集装箱堆放平台，物流信息平台，电子商务平台，电子支付系统等 |  | 2016.5-2019.10 |  | 65000 |  | 22000 |  | 河南一日达电子商务有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 4 | 西亚现代物流信息中心 | 总建筑面积208000平方米，主要建设现代化、信息化、系统化、程序化的集信息为一体的功能健全的现代物流信息中心 |  | 2016.11-2019.12 |  | 60000 |  | 20000 |  | 西亚和美商业股份有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 5 | 信阳观谷活力欢乐小镇一期工程 | 总建筑面积36万平方米。主要建设亲子游乐中心、婚恋体验中心、城市轻旅游度假胜地、国际养生社区、国际双语幼稚园、小学、专科医疗保健机构 |  | 2017.11-2019.12 |  | 100000 |  | 50000 |  | 信阳精华农林科技开发有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 6 | 百家物流配送中心项目 | 总建筑面积7.5万平方米新建连锁超市物流配送中心一座，包括常规商品高架配送库一座，农副产品综合加工车间一座，高低温储藏库等 |  | 2016.3-2018.06 |  | 30000 |  | 10000 |  | 百家公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 7 | 信阳灵龙湖（国际）生态文化旅游区 | 规划面积25.2平方公里，主要规划建设=江淮美食街、杜河豫南民俗文化旅游村、露营基地、汽车电影公园、农耕文化体验区、灵龙寺、五行茶汤苑、儿童游乐建设项目、水上游乐建设项目等 |  | 2016.10-2020.12 |  | 217000 |  | 30000 |  | 河南中盛文化旅游发展有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 8 | 信阳申泰商贸城 | 建设10万平方米商贸城及地下车库 |  | 2017.10-2020.10 |  | 23000 |  | 10000 |  | 信阳申泰置业有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 9 | 河南华仪置业发展有限公司南虹广场（二期） | 总规划建设面积10万平方米，主要建设集购物、休闲、餐饮、娱乐等多元化业态于一体的大型商业综合体 |  | 2017.1-2019.12 |  | 70000 |  | 41000 |  | 河南华仪置业发展有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 10 | 信阳市平桥区城阳城址文化旅游项目 | 总建筑面积约21.41万平方米，新建游客服务中心、安防综合管理中心、文物保管库房、文化遗产保护研究中心、数字化管理系统、旅游导览系统 |  | 2017.2-2019.12 |  | 216000 |  | 6410 |  | 城阳城址保护区 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 11 | 信阳新时代物流有限公司物流园项目 | 规划物流面积30万平方米，功能涵盖专业仓储区、零担配送区、快递分拨区、物流信息交易中心、电子商务孵化园等 |  | 2017.11-2020.12 |  | 120000 |  | 45000 |  | 信阳新时代物流有限公司 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 12 | 潢川县豫南国际商城项目 | 总建筑面积32万平方米，主要建设专业批发市场、建材馆、大型购物广场、休闲娱乐等综合体 |  | 2017.3-2020.3 |  | 120000 |  | 36000 |  | 潢川豫商房地产有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 13 | 潢川东方国际物流港一期工程 | 总建筑面积72万平方米，主要建设家居批发市场、建材馆、商品购物广场、休闲娱乐等综合体 |  | 2017.3-2019.12 |  | 100000 |  | 30000 |  | 河南汇城置业有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 14 | 潢川县万康颐养产业园项目 | 建设养老床位4000张 |  | 2017.2-2020.7 |  | 70000 |  | 23000 |  | 潢川县温馨赡养服务有限公司 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 15 | 光山县华中城项目 | 总建筑面积153924平方米，建设建材、羽绒、家居等专业市场 |  | 2017.2-2019.2 |  | 50000 |  | 20000 |  | 河南宗正置业有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 16 | 公铁水一体化淮河淮滨港码头工程（淮河淮滨港及物流园区建设项目调整） | 项目位于城区东侧，桂花办与王家岗乡交界处。共建20个千吨级泊位，年吞吐能力2080万吨，实现公、铁、水多式联运，占地面积约1289亩。 物流园区共计占703亩，东西长1180米，南北长413米，自西向东分别布置散货堆存区、件杂堆存区、集装箱堆存区。 |  | 2017.1-2019.1 |  | 38000 |  | 18000 |  | 淮滨县淮上交通有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 17 | 淮滨县佰德信息产业园建设项目 | 总建筑面积7.3万平方米，新建物流配送中心，商务中心等 |  | 2017.2-2019.12 |  | 60000 |  | 20000 |  | 淮滨县佰德信息产业发展有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 18 | 商城县黄柏山生态旅游（暨扶贫）投资开发项目 | 总建筑面积27.5万平方米，建设景区、景点道路及其它旅游配套设施、旅游扶贫工程和旅游娱乐项目 |  | 2015.11-2018.11 |  | 204700 |  | 46000 |  | 黄檗山旅游综合开发有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 19 | 河南爱馨商城养老中心 | 总建筑面积12.2万平方米，建设标准养老床位4000张及配套服务设施 |  | 2017.5-2020.12 |  | 56000 |  | 16800 |  | 商城县爱馨服务有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 20 | 河南金湖幸福城养老服务中心项目 | 总建筑面积为27.4万平方米，建设金湖幸福城养老服务中心，介助养老区，居家养老区，独立养老区及幼儿园 |  | 2016.11-2019.12 |  | 120000 |  | 40000 |  | 信阳金湖幸福城实业有限公司 |  | 新县政府 |  |  |
| 21 | 汇达高新区物流中心项目 | 总建筑面积22.38万平方米，包括综合办公区、专线作业区、区域中转区、市域配送区、电子服务区、停车场堆场以及配套服务设施 |  | 2017.2-2019.12 |  | 72079 |  | 23000 |  | 信阳市汇达现代物流有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 22 | 羊山新区和兴阳光城城市综合体一期项目 | 总建筑面积90万㎡，主要建设大型购物中心、特色步行街、商务酒店、写字楼、公寓及 部分住宅等，集休闲购物、文化娱乐、旅游服务等为一体的大型城市综合体 |  | 2014.6-2019.6 |  | 350000 |  | 70000 |  | 信阳市和兴阳光置业有限公司 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 23 | 万家荟·信业家居建材城一期项目 | 总建筑面积18万平方米，主要建设家具原辅材料专业市场、配套写字楼、酒店等(不含房地产开发) |  | 2017.2-2019.12 |  | 50000 |  | 16699 |  | 信阳兴家宜居实业有限公司 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 24 | 鸡公山风情小镇市政基础设施建设项目 | 配套新建道路31条，道路总长度33752米，占用土地面积802.96亩.建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、供电工程、通信工程、燃气工程、污水工程、标志工程、水源地建设、污水处理、河道治理等 |  | 2017.2-2020.6 |  | 56000 |  | 10000 |  | 武胜关街道办事处筹建处 |  | 鸡公山管理区管委会 |  |  |
| 25 | 鸡公山核心景区创建国家5A级旅游景区基础设施建设项目 | 对鸡公山近代建筑群进行保护规划和分期维修 对景区内公路进行改造、对长生谷、登山古道、报晓峰环线游步道、月湖滨水栈道及其他游步道进行改造 制作标示系统设计制作、完善休憩观景设施及公共信息符号； |  | 2017.1-2020.6 |  | 52000 |  | 15000 |  | 信阳鸡公山风景区经营管理有限公司 |  | 鸡公山管理区管委会 |  |  |
| 26 | 信阳鸡公山桃花寨景区二期建设项目 | 建设核心区域景观，宾馆，别墅，3.5万KW变电站及线路改造，进行翠湖水库、九曲桥、沙滩浴场建设 |  | 2017.1-2020.6 |  | 54000 |  | 10000 |  | 桃花寨旅游文化发展有限公司 |  | 鸡公山管理区管委会 |  |  |
| 27 | 和静砦古寨文化旅游区 | 建设文化展览馆、民俗体验街、军事体验区、旅游公测以及园建景观小品等项目，重点植物改造55000㎡。 建设特色民及新建游客接待中心 |  | 2017.2-2020.6 |  | 20000 |  | 7000 |  | 河南省新太阳文化旅游发展有限公司 |  | 鸡公山管理区管委会 |  |  |
| 28 | 信阳鸡公山体育小镇基础设施建设项目 | 进行体育场馆设施建设、绿化美化工程、建业1030亩的体育小镇建设 |  | 2017.3-2020.6 |  | 50000 |  | 15000 |  | 鸡公山管理区管委会 |  | 鸡公山管理区管委会 |  |  |
| 29 | 鸡公山管理区旅游内环线建设项目 | 建设42公里旅游内环线及桥梁建设 |  | 2017.10-2018.12 |  | 22666.7 |  | 22666.7 |  | 鸡公山管理区管委会 |  | 鸡公山管理区管委会 |  |  |
| 30 | 河南博创浩宇信息科技有限公司网络安全教育培训、软件研发、产品与服务项目 | 项目租赁信阳高新区创业服务广场（8）号楼，在信阳市逐步建设集教育培训、软件研发、产品与服务多位一体的网络安全产业链，致力将信阳市打造为网络安全人才摇篮及旗舰城市，并带动和辐射信阳市网络安全产业整体发展。 |  | 2017.11-2020.12 |  | 100000 |  | 10000 |  | 河南博创浩宇信息科技有限公司 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 31 | 淮滨县天佑安康颐养中心建设项目 | 占地60亩，在淮滨三高旧址建设老年公寓、康复中心、护理院、护养院相关基础及配套设施。改建6900平方米，新建18000平方米 |  | 2017.8-2020.12 |  | 15000 |  | 4000 |  | 淮滨县卫计委 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 32 | 浉河区特色商业街世贸广场 | 三栋29层住宅楼、商业广场及地下车库，总建筑面积118389.6㎡，地上建筑面积97212㎡，其中商业面积56995㎡。 |  | 2017.4-2019.12 |  | 50000 |  | 15000 |  | 信阳弘昌房地产开发有限有限责任公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 现代农业项目（10个） |  |  |  |  |  | 1360100 |  | 288800 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信阳市国家储备林建设项目（打捆） | 营造林137.07万亩，包括新造林31.04万亩、现有林改培60.32万亩，中幼林抚育45.71万亩，及配套工程建设 |  | 2017.10-2022.12 |  | 975100 |  | 50000 |  | 市林业局 |  | 浉河区、平桥区、罗山县、光山县、新县、商城县、息县、淮滨县政府、市林业局 |  |  |
| 2 | 豫南农耕观光园建设项目 | 建设现代特色农业示范区、农耕文化体验区、教育科研实验区、采摘观光体验区、休闲健身亲水区、生态红绿茶制作区等六大片区 |  | 2016.1-2020.12 |  | 93000 |  | 50000 |  | 罗山县灵山茶叶有限公司 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 3 | 七龙山生态农业开发项目 | 流转茶园2800亩，山地1200亩，建设茶叶和农副产品加工厂,农业观光园 |  | 2015.1-2018.12 |  | 35000 |  | 25000 |  | 浉河区政府 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 4 | 息县宏鑫农业综合开发有限公司息国风情生态园 | 建设生态园主体 |  | 2017.04-2018.12 |  | 35000 |  | 20000 |  | 息县宏鑫农业综合开发有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 5 | 信阳明德农业综合开发有限公司生态农业旅游示范区 | 流转土地4000亩，建设莲藕基地、生态采摘园、息国文化广场等 |  | 2017.04-2018.12 |  | 40000 |  | 25000 |  | 信阳明德农业综合开发有限公司 |  | 息县政府 |  |  |
| 6 | 信阳文新茶村环湖万亩生态茶叶观光体验园项目 | 万亩生态茶园基础设施，建设茶叶历史文化、加工体验、景观、服务体验设施；建设园区游览步行环道等配套设施 |  | 2016.07-2018.06 |  | 16000 |  | 13000 |  | 文新茶叶集团 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 7 | 浉河区万亩生态农业休闲观光园区 | 主要建设油茶、油牡丹种植基地及森林公园 |  | 2016.1-2018.12 |  | 50000 |  | 20000 |  | 信阳市十里岗林产品开发有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 8 | 中合生态农业科技（信阳）有限公司产业示范园区项目 | 一期总建筑面积约3万平方米，年繁育祖代种猪（母）7500头；二期占地500亩，集容纳14.6万头育肥猪、6000头种猪场和年产5万吨有机肥厂 |  | 2017.10-2019.8 |  | 72000 |  | 61000 |  | 中合生态农业科技（信阳）有限公司 |  | 平桥区政府 |  |  |
| 9 | 河南省东方信禾生态农业观光园建设项目 | 新建蔬菜、苗木、油茶及林果基地1500亩，新建生态养殖、特色水产养殖基地及艾草加工厂 |  | 2016.1－2020.6 |  | 27000 |  | 15000 |  | 河南省东方信禾生态农业科技有限公司 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 10 | 信阳市定点畜禽集中加工分拨中心 | 主要建设禽类屠宰加工区、牛羊屠宰加工区、犬猫兔屠宰加工区及配套设施共23650平方米 |  | 2017.7-2018.7 |  | 17000 |  | 9800 |  | 信阳裕农农产品销售有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 二、创新驱动项目（8个） |  |  |  |  |  | 481500 |  | 135000 |  |  |  |  |  |  |
| 研发平台项目（2个） |  |  |  |  |  | 110000 |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 谷麦光电科技园 | 主要建设2800平方米标准化厂房、9000平方米办公楼及105400平方米研发楼 |  | 2017.1-2021.12 |  | 50000 |  | 25000 |  | 信阳市谷麦光电子科技有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 2 | 信阳榕基软件园项目 | 总建筑面积13万平米，主要建设软件生产研发中心、办公及辅助用房等 |  | 2015.6-2018.12 |  | 60000 |  | 10000 |  | 信阳榕基信息技术有限公司 |  | 南湾湖风景区管委会 |  |  |
| 双创园区和孵化器项目（4个） |  |  |  |  |  | 154000 |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 林志信阳高科技孵化园(二期) | 建筑面积约30万平方米，包含总部广场、创新工场和核心工厂三个区域 |  | 2014.7-2019.10 |  | 100000 |  | 15000 |  | 信阳林志世纪置业有限公司 |  | 浉河区政府 |  |  |
| 2 | 淮滨县产业集聚区科技示范园建设项目 | 总建筑面积17.5万平方米，新建多层钢构厂房16栋 |  | 2017.3-2019.12 |  | 30000 |  | 10000 |  | 淮滨县产业集聚区 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 3 | 造船产业集聚区游艇基地建设项目 | 围绕游艇生产新建标准化生产厂房7000平米及各项配套设施，形成一体化生产流水线，进行游艇、执法船、画舫等产品的生产 |  | 2017.4-2019.6 |  | 5000 |  | 2000 |  | 淮滨县造船集聚区 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 4 | 商城县梦园创业有限服务公司小微企业创业园项目 | 建设20栋共4万平方米标准化厂房 |  | 2017.1-2019.6 |  | 19000 |  | 8000 |  | 商城县梦园创业服务有限公司 |  | 商城县政府 |  |  |
| 人才培育和智力引进项目（2个） |  |  |  |  |  | 217500 |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信阳学院西校区 | 总建筑面积14万平方，建设信阳学院大厦、大学生创业中心、教学楼、学生公寓等 |  | 2016.7-2019.12 |  | 26000 |  | 15000 |  | 信阳学院 |  | 信阳学院 |  |  |
| 2 | 信阳农林学院二期建设及一期续建项目 | 总建筑面积66万平方米，主要建设大学生创新创业中心、学生公寓楼等设施 |  | 2017.11-2020.11 |  | 191500 |  | 50000 |  | 信阳农林学院 |  | 信阳农林学院 |  |  |
| 三、基础设施项目（17个） |  |  |  |  |  | 2303483 |  | 434158 |  |  |  |  |  |  |
| 交通项目（8个） |  |  |  |  |  | 1088870 |  | 238346 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮滨县新增国道G328工程（含淮河特大桥） | 新建公路全长56.765公里，宽13.5米，其中包括一座淮河特大桥，淮河特大桥全长2976米，宽16米 |  | 2016.3-2018.3 |  | 65686 |  | 20000 |  | 淮滨县公路局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 2 | S205升级改造工程（新县） | 吴陈河至至田铺70公里道路升级改造 |  | 2017.6-2019.12 |  | 70000 |  | 21000 |  | 新县交通局 |  | 新县政府 |  |  |
| 3 | 潢川开发区公跨铁大桥及附属道路工程 | 建设公跨铁大桥，桥长620米，宽21米 |  | 2017.6-2018.12 |  | 10000 |  | 3800 |  | 潢川经济开发区管委会 |  | 潢川经济开发区管委会 |  |  |
| 4 | 淮信高速息县至邢集段 | 路线全长98.487公里，其中信阳段41.362公里，设计速度为120公里/小时 |  | 2016.12-2019.12 |  | 368388 |  | 96957 |  | 河南淮信高速公路有限公司 |  | 河南省交通投资集团、市交通运输局 |  |  |
| 5 | 淮河淮滨至息县航运工程淮滨段 | 淮河淮滨饮马港至淮滨和息县交界的闾河口，Ⅳ级航道47.809KM |  | 2017.3-2019.12 |  | 117729 |  | 50000 |  | 信阳市航务管理局 |  | 市交通运输局 |  |  |
| 6 | 息县淮河埠口大桥及连接线改建工程 | 桥梁全长1590米，连接线2414米 |  | 2017.1-2018.7 |  | 24589 |  | 6589 |  | 息县淮河大桥建设管理局 |  | 息县政府 |  |  |
| 7 | 上蔡（周南高速）至罗山（沪陕高速）段 | 安阳至罗山高速公路，其中信阳段全长21公里 |  | 2017.11-2020.12 |  | 276722.55 |  | 20000 |  | 河南省还贷高速公路管理有限公司 |  | 河南省还贷高速公路管理有限公司、市交通运输局 |  |  |
| 8 | 许昌至信阳高速信阳段 | 许昌至信阳高速，信阳段全长16公里 |  | 2017.12-2020.12 |  | 155755 |  | 20000 |  | 河南省高速公路发展有限公司 |  | 河南省交通投资集团、市交通运输局 |  |  |
| 能源项目（6个） |  |  |  |  |  | 179306 |  | 112245 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光山县垃圾焚烧发电厂PPP项目 | 主要建设6.7万平垃圾处理厂，日处理1200吨生活垃圾 |  | 2017.10-2019.3 |  | 60306 |  | 48245 |  | 信阳康恒新能源有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 2 | 商城县城乡环卫一体化暨静脉产业园垃圾焚烧发电PPP项目 | 收集处理城乡生活垃圾，建设生活垃圾焚烧发电厂1座，日处理1200吨，其中一期日处理600吨 |  | 2018.7－2020.12 |  | 40000 |  | 15000 |  | 商城县城管局 |  | 商城县政府 |  |  |
| 3 | 罗山县理昂农林废弃物热电有限公司生物质发电项目 | 建设1台130吨/时高温高压循环流化床生物质锅炉，一台30MW抽凝式汽轮发电机组 |  | 2018.6-2020.12 |  | 24000 |  | 15000 |  | 罗山县理昂农林废弃物热电有限公司 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 4 | 光山县光伏扶贫项目 | 106个贫困村各建设一座300千瓦以下地面光伏电站 |  | 2017.10-2018.12 |  | 25000 |  | 22000 |  | 光山县发投公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 5 | 淮滨县城区管道燃气建设项目 | 建设天燃气门站基础设施配套、城网铺设、生产经营中心、维修抢修中心。 |  | 2017.3-2020.12 |  | 18000 |  | 7500 |  | 弘昌燃气淮滨分公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 6 | 淮滨县西部十乡镇天燃气管道建设工程 | 铺设芦集乡、马集镇、台头乡、新里镇天燃气管道。 |  | 2017.3-2020.12 |  | 12000 |  | 4500 |  | 淮滨县虹益天然气有限公司 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 水利项目（3个） |  |  |  |  |  | 1035307 |  | 83567 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河南省淮河干流一般堤防加固工程（信阳市段） | 治理堤防总长194.68公里 |  | 2016.12-2019.5 |  | 31376 |  | 9026 |  | 河南省淮河干流一般堤防加固工程（信阳市段）建设管理局 |  | 市水利局 |  |  |
| 2 | 信阳市大型灌区续建配套与节水改造工程 | 南湾：淮河渡槽拆除重建、北干渠周湾退水闸尾水渠水毁工程、南干渠淮南路面硬化、生产桥重建等工程；鲇鱼山:渠道衬砌、新建建筑物和管理设施等工程；泼河：渠道整修、新建干渠及管理房等工程；石山口：渠道衬砌、各类建筑物改造等工程 |  | 2017.9-2018.12 |  | 16971 |  | 9781 |  | 南湾水库管理局、鲇鱼山水库管理局、泼河灌区续建配套与节水改造工程建设管理局、石山口水库灌区管理局 |  | 罗山县政府、南湾管理区管委会、市水利局 |  |  |
| 3 | 出山店水库项目 | 总库容12.51亿立方米大型水库一座，水库淹没区影响人口54965人移民安置 |  | 2015.4-2019.4 |  | 986960 |  | 64760 |  | 河南省出山店水库建设项目建管局 |  | 河南省出山店水库建设项目建管局 |  |  |
| 四、新型城镇化项目（18个） |  |  |  |  |  | 654352 |  | 243130 |  |  |  |  |  |  |
| 百城提质项目（5个） |  |  |  |  |  | 154590 |  | 47954 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潢川县商务中心区基础设施建设项目 | 完成商务中心区内道路28公里及河道整治、广场工程、景观工程等附属配套工程 |  | 2017.3-2020.12 |  | 110000 |  | 30000 |  | 潢川县商务中心区建设指挥部 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 2 | 中心城区城市停车场建设项目 | 制定停车场建设的具体实施细则、编制中心城区停车场设施建设专项规划等；近期选定实施4个以上停车场项目建设 |  | 2017.7-2019.8 |  | 2590 |  | 2590 |  | 市城市管理局、市人防办 |  | 市城市管理局、市人防办 |  |  |
| 3 | 淮滨县城市公共交通绿色通道建设工程项目 | 更换1-6路公交为新能源公交车，建设城市公交首末站、充电桩、公交站点、港湾站 |  | 2017.6-2020.12 |  | 12000 |  | 4000 |  | 淮滨县交通运输局局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 4 | 淮滨县走读淮河一期工程及配套项目 | 1、主次入口工程；2、土方工程；3、环湖道路工程；4、环湖6座桥梁；5、沿河北岸十个景点工程；6、沿河12米道路工程；7、沿河十景点景观工程 |  | 2017.10-2018.12 |  | 16000 |  | 2000 |  | 淮滨县淮河文化管理园区 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 5 | 淮滨县楚相大道、西城大道景观绿化建设项目 | 西城大道、楚相大道两侧各50米绿化带及附属设施建设项目 |  | 2017.9-2019.5 |  | 14000 |  | 9363.7 |  | 淮滨县住建局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 城市建设项目（13个） |  |  |  |  |  | 499762 |  | 195176 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G328淮滨县城区道路加宽工程 | 全长3.4公里，宽50米，包括道路绿化、亮化、管网等配套建设。 |  | 2017.6-2018.10 |  | 18000 |  | 10000 |  | 淮滨县公路局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 2 | 淮滨县市政道路“白改黑”二期及一期配套工程 | 对城区3条主干道和18条支路实施路面处理，加铺沥青混凝土面层，总长42公里 |  | 2017.9-2018.12 |  | 28000 |  | 18000 |  | 淮滨县公路局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 3 | 信阳东站东侧旅客换乘中心 | 打通信阳东站旅客东向进出站通道，新建东侧火车站房；建设信阳新区长途客运站、公交车停靠站及信阳东站铁路职工生活设施 |  | 2017.1-2018.12 |  | 25000 |  | 15000 |  | 信阳东站东通道建设指挥部 |  | 信阳高新区管委会 |  |  |
| 4 | 淮滨县汽车客运北站建设项目 | 建设候车室、停车场及办公楼及其附属配套设施 |  | 2016.1-2018.12 |  | 15000 |  | 8000 |  | 淮滨县交通运输局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 5 | 信阳火车站改扩建及北广场区域改造工程 | 新建1.2万平方站房及相关配套工程，建设车站广场、道路及市政配套设施 |  | 2016.2-2019.12 |  | 97000 |  | 10000 |  | 羊山新区建委 |  | 羊山新区管委会 |  |  |
| 6 | 淮滨县蒋国路与朝阳街连接线建设工程项目 | 7.1公里道路及绿化、管网等配套建设 |  | 2017.3-2019.10 |  | 32000 |  | 28600 |  | 淮滨县公路局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 7 | 新十八大街南段贯通工程 | 始于新十八大街中心医院羊山分院南，沿总规线路，上跨宁西铁路、京广铁路编组场和浉河，止于107国道。路桥全长约6KM，规划红线宽50米，双向6车道，高架桥桥宽25.5米 |  | 2017.6- |  | 176000 |  | 50000 |  | 市城市管理局 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 8 | 新五大道西延段下穿铁路立交桥工程 | 自既有新五大道西端向西下穿铁路线，止于北京大街，路桥全长约700米。规划道路部分红线50米，设置双向6车道，下穿铁路桥涵长约61米，宽41米，设置双向6车道，两侧各设置人行、非机动车混合道 |  | 2017.6- |  | 17900 |  | 6000 |  | 市城市管理局 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 9 | 信阳市四一路下穿京广（宁西）铁路立交改扩建工程 | 道路工程，下穿框架工程，引道工程，排水工程及附属工程等。其中：道路工程468米、下穿框架1316.7平方米、非机动车道6450平方米、人行道2000平方米，新建泵站及泵房一座 |  | 2017.5-2018.5 |  | 4305 |  | 4305 |  | 市城市管理局 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 10 | 信阳市中心城区公交场站建设工程 | 建设羊山新区公交中心枢纽站和信阳高新区公交城东停保场2处城市停车场，其中：羊山新区公交中心枢纽站项目，规划用地71.04亩，总建筑面积21676平方米；信阳高新区公交城东停保场项目，项目规划用地60亩，总建筑面积10860平方米。争取新建南湾停保场、平桥枢纽站和家居小镇首末站 |  | 2017.6-2020.12 |  | 21900 |  | 10000 |  | 市运管局 |  | 市交通运输局 |  |  |
| 11 | 中心城区新建跨浉河桥工程（浉河二号桥、浉河公园步行桥） | 1.浉河二号桥：现二号桥原址建设城市道路桥，桥体长330米，宽23米；2.浉河公园步行桥：南接行政路北端，北接浉河公园。休闲景观式步行桥，桥体长约200米，宽12米 |  | 2017.5-2019.6 |  | 17200 |  | 7000 |  | 市城市管理局 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 12 | 新七大道（南湾段）延长线工程 | 松树坦村部--谭庙村茶源路交叉处，长3公里城市主干道，路基宽50米 |  | 2017.8-2018.12 |  | 31500 |  | 18900 |  | 南湾湖风景区交通局 |  | 南湾湖风景区管委会 |  |  |
| 13 | 淮滨县城区道路延伸线建设项目 | 淮河大道向西延伸1836米、文化路向西延伸1614米、闾河路向北延伸790米。 |  | 2016.12-2019.6 |  | 15957 |  | 9371 |  | 淮滨县公路局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 五、生态环保项目（4个） |  |  |  |  |  | 252585 |  | 125520 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心城区黑臭水体内河治理项目 | 治理11条内河，约43公里，主要建设内容为河道护岸建设、河道清淤、沿河截污、河道两侧绿化 |  | 2017.5-2018.12 |  | 145720 |  | 81520 |  | 市城市管理局 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 2 | 信阳市第三污水处理项目 | 新建10万吨(一期5万吨)/日污水处理厂一座、配套排污管网59公里 |  | 2017.8-2019.6 |  | 29000 |  | 12000 |  | 信阳市第三污水处理厂 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 3 | 光山县城水系疏导保护和开发利用项目 | 主要完成护城河、千家堰河、紫水河等十条河道，共计19千米综合整治及铺设截污管道工程 |  | 2017.3-2018.12 |  | 15000 |  | 12000 |  | 光山县发展投资有限公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 4 | 淮滨县东西湖片区环境综合整治 | 升级改造东西湖景区面积3500亩，完善基础设施，建全景区功能，合理挖垫、开发利用岛屿 |  | 2017.6-2019.12 |  | 62865 |  | 20000 |  | 淮河文化园区 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 六、民生和社会事业项目（18个） |  |  |  |  |  | 1075393 |  | 298728 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 羊山公园建设工程 | 建设包括：园林绿化、景观设施、服务设施、基础设施、园林建筑、游乐设施等综合性城市生态公园。按“海绵城市”公园示范项目建设 |  | 2017.8-2019.9 |  | 15500 |  | 8000 |  | 市城市管理局 |  | 市城市管理局 |  |  |
| 2 | 羊山体育中心建设项目 | 项目建设内容为一校两馆（体育中学、全民健身馆、游泳馆）和综合体育馆。 |  | 2017.8-2018.12 |  | 21100 |  | 10000 |  | 市体育局、农林学院 |  | 市体育局、农林学院 |  |  |
| 3 | 保障性安居工程配套基础设施建设2017年中央预算内投资项目（共18个） | 建设保障性安居工程直接配套基础设施，主要包括道路、供排水、供电、垃圾处理、污水处理、供暖、燃气等。 |  | 2017.5-2018.12 |  | 31367 |  | 14274 |  | 光山县、息县、商城县、新县政府 |  | 光山县、息县、商城县、新县政府 |  |  |
| 4 | 息县第二人民医院新院建设项目 | 总建筑面积59473平方米，新建门诊综合楼、住院楼、后勤保障楼各1栋 |  | 2017.5-2018.12 |  | 31161 |  | 20161 |  | 息县第二人民医院 |  | 息县政府 |  |  |
| 5 | 大别山高中 | 总建筑面积12万平方米，学校按40轨、120班、6000人规模建设 |  | 2016.10-2018.12 |  | 28000 |  | 12000 |  | 羊山新区管委会 |  | 市教育局 |  |  |
| 6 | 大别山艺术高等专科学校一期工程（潢川幼儿师范学校新校区建设项目） | 潢川幼儿师范学校新校区（大别山艺术高等专科学校）一期，建筑面积26万平米 |  | 2017.10-2019.12 |  | 70000 |  | 20000 |  | 羊山新区管委会 |  | 市教育局 |  |  |
| 7 | 光山县全市市示范性综合实践基地 | 总建筑面积7万平方米，一期信阳市示范性综合实践基地，二期信阳市青少年体育产外活动中心 |  | 2015.10-2018.10 |  | 27193 |  | 18193 |  | 光山县教体局 |  | 光山县政府 |  |  |
| 8 | 光山县人民医院迁址新建项目 | 总建筑面积15.88万平方米，建设门诊综合楼、医技楼、病房楼、感染病房楼、行政后勤楼等 |  | 2017.8-2020.6 |  | 92172 |  | 20000 |  | 光山县人民医院 |  | 光山县政府 |  |  |
| 9 | 淮滨一中分校建设项目 | 建设面积6.69万平方米，规划中学部和小学部共72个教学班 |  | 2017.2-2019.2 |  | 12800 |  | 3800 |  | 淮滨县教体局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 10 | 淮滨县明仁堂医院迁建项目 | 总建筑面积3.5万平方，建设病房楼、门诊楼、医技楼、影像楼、康复中心等 |  | 2017.7-2020.12 |  | 10000 |  | 2000 |  | 淮滨县卫计委 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 11 | 大别山全民健身公园建设项目 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设登山步道、体育馆、拓展训练基地、服务基地、健身乐园、接待服务中心等 |  | 2017.1-2019.12 |  | 110000 |  | 45000 |  | 大别山全民健身公园建设指挥部 |  | 新县政府 |  |  |
| 12 | 新县“三馆一中心”建设项目 | 建设县规划馆、地质博物馆、图书馆和劳动转移培训中心及相关配套工程设施等 |  | 2017.1-2018.12 |  | 12000 |  | 5000 |  | 新县住建局 |  | 新县政府 |  |  |
| 13 | 市中心医院羊山分院 | 总建筑面积25.2万平方米，建设门诊楼、病房楼及其他配套设施 |  | 2016.7-2020.12 |  | 100000 |  | 50000 |  | 市中心医院 |  | 市卫计委 |  |  |
| 14 | 信阳大别山老区李家寨镇武胜关等七个村生态扶贫土地整治示范项目 | 对管理区7个村进行土地平整工程 、灌溉与排水工程、田间道路工程 |  | 2017.1-2018.12 |  | 9300 |  | 9300 |  | 鸡公山国土分局 |  | 鸡公山管理区管委会 |  |  |
| 15 | 罗山县脱贫攻坚项目 | 扶贫村文化广场、就业基地、村级卫生室、村部建设、危房改造、金融扶贫、农村人居环境、教育、医疗卫生等项目建设 |  | 2017.3－2018.12 |  | 61800 |  | 35000 |  | 罗山县脱贫攻坚指挥部 |  | 罗山县政府 |  |  |
| 16 | 淮滨县城区教育信息化体系建设项目 | 在高中、初中、小学统一建设名师工作室、实验室、研究室、计算机网络数字化图书馆、标准化考试系统及相关信息化平台等设施,实现教育班班通、录播教室、无线AP、两平台、计算机、实验室、仪器配备、网络租赁、创客探研、名师工作室、标准化考试 |  | 2017.12-2020.12 |  | 32000 |  | 4000 |  | 淮滨县教体局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 17 | 淮滨县第三小学及附属幼儿园建设项目 | 36班完全小学教学及辅助用房24600㎡及附属工程；24班幼儿园教学用房及附属工程 |  | 2017.7-2019.3 |  | 7000 |  | 2000 |  | 淮滨县教体局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 18 | 光山县大苏山国家森林公园建设项目 | 主要打造12大项目群，即：1寺1镇4门户；1谷2湾3公园，分别为1座寺庙，1个特色小镇，4个景区入口门户；1条悟道谷，1个度假湾1个康养湾，3公园指的是龙山湖湿地公园、山地徒步公园、效野运动公园 |  | 2017.6-2027.6 |  | 404000 |  | 20000 |  | 大苏山旅游公司 |  | 光山县政府 |  |  |
| 三、前期项目（15个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南湾风景区开元酒店 | 建设休闲酒店度假集群、南湾老区改造 |  |  |  |  |  |  |  | 开元酒店集团 |  | 南湾风景区管委会 |  |  |
| 2 | 鸡公山建业体育小镇 | 建设综合性体育场馆及配套设施等 |  |  |  |  |  |  |  | 河南建业集团有限公司 |  | 鸡公山管理区管委会 |  |  |
| 3 | 信阳学院南湾校区 | 建筑总面积69万平方米，建设教学楼、综合楼、实验楼、宿舍楼、图书馆、体育馆、行政楼、科研楼及相关配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 信阳学院 |  | 信阳学院、南湾风景区管委会 |  |  |
| 4 | 河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程 | 建设规模为灌溉面积51.6万亩，日供水30.82万吨 |  |  |  |  |  |  |  | 息县西石龙淮河引水灌溉工程管理处 |  | 息县政府 |  |  |
| 5 | 光山县袁湾水库 | 规划总库容4.0亿立方 |  |  |  |  |  |  |  | 光山县水利局 |  | 光山县政府 |  |  |
| 6 | 淮（滨）信（阳）高速豫皖界至淮滨 | 淮滨段14.872公里 |  |  |  |  |  |  |  | 河南省高速公路发展有限公司 |  | 市交通运输局 |  |  |
| 7 | 明港（沪陕高速）至鸡公山（京港澳高速）段 | 高速公路100.69公里 |  |  |  |  |  |  |  | 河南省高速公路发展有限公司 |  | 市交通运输局 |  |  |
| 8 | 淮河流域张湾水库 | 库容4.79亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 信阳市重大水利工程筹建处 |  | 信阳市重大水利工程筹建处、市水利局 |  |  |
| 9 | 省道S214豫皖界至邓湾乡段改建工程项目 | 建设总里程约29.565公里 |  |  |  |  |  |  |  | 淮滨县交通运输局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 10 | 国道G328淮河特大桥至国道G220王店连接线通道工程项目 | 长度11.67公里 |  |  |  |  |  |  |  | 淮滨县交通运输局 |  | 淮滨县政府 |  |  |
| 11 | 潢川机场 | 吞吐量预测为28万人次，货邮吞吐量约200万吨，高峰小时人数为300人，航站楼建设规模为3900㎡，客运航空高峰小时起降架次为4架次，货运航空高峰小时起降架次为38架次，机位数为104个。 |  |  |  |  |  |  |  | 潢川县政府 |  | 潢川县政府 |  |  |
| 12 | 京九高铁阜阳经潢川至九江段 | 全长460公里，信阳市境内约145公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 宁西高铁南阳至信阳至固始段 | 全长约347公里，信阳市境内约160公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 宜昌至徐州快速铁路宜昌至信阳段 | 信阳市境内约50公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 濮阳经开封至潢川铁路 | 信阳市境内约60公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

信阳市人民政府办公室 2018年4月12日印发