信阳市人民政府办公室文件

信阳市2018年新能源汽车充电基础设施

建设实施方案

为深入贯彻落实省委、省政府关于持续打好打赢大气污染防治攻坚战的决策部署，全面推进我市新能源汽车充电基础设施建设，进一步做好新能源汽车推广应用工作，促进我市新能源汽车产业加快发展，按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）要求，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委十届六次全会暨省委工作会议和市委五届六次全会精神，全面实施国家新能源汽车发展战略，加强统筹规划，统一标准规范，完善政策扶持，创新发展模式，培育良好的市场服务和应用环境，形成布局合理、科学高效的新能源汽车充电基础设施体系。

二、工作目标

2018年，全市新建成新能源汽车充电站2座、充电桩500个，市直有关单位及各县区、管理区、开发区建设任务见附表。

三、重点任务

（一）抓紧编制本地区和本部门充电桩建设实施方案。各县区、管理区开发区及市直相关单位要按照省、市新能源汽车充电基础设施建设的总体要求，结合本地本部门实际情况，抓紧制定实施方案，进一步明确责任分工，强化工作措施，细化时间节点，扎实推进新能源汽车充电基础设施建设工作全面开展。2018年8月20日前，各县区、管理区开发区及市直相关部门要完成年度实施方案的编制，并报市发展改革委备案。

（二）大力推进充电基础设施建设。全力推动公共服务领域充电基础设施建设，加快推进城市公共充电网络建设。在商场、宾馆、写字楼、学校、医院、文体设施等公共服务场所，社会公共停车场、具备条件的加油站、加气站加快公共充电设施建设。积极开展单位内部停车场充电基础设施建设，条件许可，尽可能向社会开放。现有小区应进行一定比例充电设施改建,新建住宅应全部配建充电设施。推动景区新能源汽车充电基础设施建设。依托高速公路服务区（含停车区、加水区）、收费站停车位及其他可利用场地，建设快充网络。加快推进国、省、县道沿线充电设施布局、建设。鼓励充电设施建设运营企业，建立充电车位的分时共享机制，开展机械式和立体式停车充电一体化设施建设与改造，鼓励企业配置足够数量的移动储能充电车，保障应急充电需求。积极引入充电设施信息服务平台运营商，构建市级充电设施公共服务平台，统一信息交换协议，有效整合不同企业和各县区、管理区开发区的充电服务平台信息资源，推动充电基础设施互联互通规范发展，在实现充电物理接口及通信协议互联互通的基础上，实现充电服务信息互联互通，实现充电设施的位置、状态、充电参数、运营商信息等信息跨平台共享，更好服务用户和政府相关管理部门。

（三）加快落实配套电网接入与改造工作。信阳电力公司要结合全市充电桩规划，统筹安排配套电网建设与改造，确保电力供应满足充电基础设施建设运营需求。要积极向上争取用于充电基础设施配套电网建设的专项资金，确保电网配套建设顺利推进。要开辟绿色通道、优化报装程序，限时办结。按照客户要求主动做好布点布线、电网接入等服务工作，为全市充电基础设施并网提供便利条件。

四、保障措施

（一）优化建设外部环境。各地要将充电基础设施专项规划的有关内容纳入城乡规划，加大用地支持力度，减少充电基础设施的规划建设审批环节，加快办理速度。加大物业协调力度，加强供用电监管力度，建立互联互通促进机制。各县区、管理区开发区要切实承担起统筹推进充电基础设施发展的主体责任，将充电基础设施建设管理作为政府专项管理内容，建立由发展改革（能源）部门牵头、相关部门紧密配合的协同推进机制，明确职责分工，完善配套政策，抓好组织落实。

（二）完善财政价格政策。加大对充电基础设施建设运营的政策支持力度。允许充电服务企业向电动汽车用户收取电费及服务费，对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，按政策免收相关费用；其他充电设施按其所在场所执行分类目录电价。针对不同类别充电基础设施，兼顾投资运营主体合理收益与用户使用经济性等，市价格主管部门要尽快出台充电服务费分类指导价格。

（三）强化金融服务支撑。鼓励金融机构在商业可持续原则下，创新金融品种和保险品种，综合运用风险补偿等政策，完善金融服务体系。推广股权、项目收益权、特许经营权等质押融资方式，加快建立包括财政出资和社会资本投入的多层次担保体系，积极推动设立融资担保基金，拓宽充电基础设施投资运营企业与设备厂商的融资渠道。鼓励利用社会资本设立充电基础设施发展专项基金，发行充电基础设施企业债券，探索利用基本养老保险基金投资支持充电基础设施建设。

（四）强化安全管理。各充电基础设施运营管理的单位或个人是安全管理的责任主体，各属地县区政府对充电基础设施建设运营负有安全生产监督管理责任。各县区和市直有关单位要建立充电基础设施安全管理体系，完善有关制度标准，加大对用户私拉电线、违规用电、建设施工不规范等行为的查处力度。依法依规对充电基础设施设置场所实施消防设计审核、消防验收以及备案抽查，并加强消防监督检查。行业主管部门要督促充电基础设施运营使用的单位或个人，加强对充电基础设施及其设置场所的日常消防安全检查及管理，及时消除安全隐患。

五、组织实施

（一）加强组织领导。各县区、管理区开发区和市直有关单位是本地本部门充电桩、充电站建设的责任主体，要明确本地区本部门充电桩、充电站建设工作牵头单位，建立健全组织协调机制，明确责任分工，逐级压实责任；要分解目标任务，建立工作台账，加强监督检查，狠抓工作落实；要督促相关部门、单位密切配合，形成有目标、有计划、有组织的工作机制，确保完成市下达的目标任务。

（二）强化督导检查。将充电桩、充电站建设工作纳入大气污染防治督导范围，市大气污染防治攻坚办负责组织督导检查，市发改委具体负责现场督导工作，定期和不定期开展督查活动。市大气污染防治攻坚办根据市发改委的督查报告，综合采取通报批评、约谈、发提醒函、警告等方式督促各地整改，对当月不能按期完成节点任务的地方进行通报，对连续两个月未能完成节点任务的地方，约谈相关负责同志，对于连续三个月未能完成目标任务的地方，将报请市环境攻坚办按相关规定给予处分。

（三）建立信息报送制度。各县区、管理区开发区和市直有关单位要抓好本地区本部门年度实施方案落实工作，加强跟踪检查和评估，及时掌握工作进度，明确信息报送人员，每周一将上周工作推进情况报送至市发展改革委。

（四）做好宣传引导。各地各部门要借助广播、电视、互联网、报刊、微信、短信、展览等多种形式，向广大群众大力推广新能源汽车，以及新能源汽车推广应用对治理雾霾改善环境的重要意义，充分发挥舆论导向作用，倡导新型绿色低碳生活理念和出行方式，凝聚社会共识，营造良好氛围。

附件：信阳市2018年充电站、充电桩目标任务分解表

| 信阳市2018年充电站、充电桩目标任务分解表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区、单位 | 充电站（座） | 充电桩（个） |
| 1 | 市交通运输局 | 2 | 0 |
| 2 | 浉河区 | 0 | 50 |
| 3 | 平桥区 | 0 | 50 |
| 4 | 羊山新区 | 0 | 20 |
| 5 | 工业城 | 0 | 15 |
| 6 | 鸡公山管理区 | 0 | 5 |
| 7 | 南湾湖管理区 | 0 | 5 |
| 8 | 上天梯管理区 | 0 | 5 |
| 9 | 罗山 | 0 | 50 |
| 10 | 光山 | 0 | 50 |
| 11 | 淮滨 | 0 | 50 |
| 12 | 息县 | 0 | 50 |
| 13 | 新县 | 0 | 50 |
| 14 | 潢川 | 0 | 50 |
| 15 | 商城 | 0 | 50 |
| 合 计 |  | 2 | 500 |

附件