信阳市人民政府办公室文件

2019年度信阳市中心城区绿化工作

实施方案

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的十九大提出生态文明建设精神，巩固国家园林城市建设成果，结合国家森林城市创建工作，同时，为创建全国文明城市打下坚实基础，不断优化人居环境，提升城市品位，按照《国家生态园林城市标准》《国家森林城市评价指标》《信阳市2019年国家森林城市创建暨今冬明春造林绿化实施意见》（信政办﹝2018﹞96号文）和全国文明城市创建具体要求，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大提出的生态文明建设精神为指导，牢固树立创新、协调、开放、共享和“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实开展城市生态文明建设，在完善功能、提升品位上动真劲，实施城市园林绿化工程，全面提升中心城区园林绿化建设管理水平和景观效果，按照以人为本、生态优先、节约绿化的原则，严把苗木质量关，精心组织绿化项目建设，推进城市绿地面积和规模的进一步扩大和管养水平的提升，巩固宜居信阳的成果。

二、目标任务

（一）公园、游园建设。公园绿地既是城市园林绿化的精华，也是城市精神文明的窗口，同时公园绿地指标也是评选国家园林城市、国家森林城市、全国文明城市的主要内容之一。各有关单位要高度重视公园绿化建设工作。

一是大力开展羊山公园建设，并完成主体结构，同时加快羊山森林植物园、和园、琵琶台廉洁文化公园、茶之韵茶廉广场、平安小区滨河绿地游园、光明路铁路桥以南、北湖郊野公园项目（一期、二期）、千禧公园、谭家冲河公园、小寨山公园、工十五路雨水公园、祠堂社区游园等12处公园绿地的建设任务。

二是结合国家森林城市和文明城市创建要求，对浉河公园、百花园区及周边区域、金牛山文化园、和谐社区游园、信阳国际商城一号路南侧游园、政和花园B区游园、南湾林场大门对面的南林公园、柳莺园、黑泥沟、二纺机转盘南侧绿地、十里河立交桥匝道、弘昌运动城绿地、北闸口小游园、平安小区滨河绿地游园、光明路铁路桥以南绿化、翡翠溪谷山体公园、和谐社区游园、浉河北岸谭山包至扬帆段绿地、浉河北岸彩虹桥至残联园林景观、浉河大市场段绿篱、二级台等公园、游园、广场、街头绿地进行绿化升级改造，景观提升，补齐、更换死株，维修完善基础设施、服务设施等各类园林设施，建议增加为老、弱、病、残、孕服务的无障碍设施，加强绿地植物和设施的养护管理，更好为市民服务。

三是按照国家森林城市创建要求，继续抓好森林进城建设。在市区内形成大面积城市公园、公共绿地及绿色空间，大力开展立体绿化，最大限度的消除黄土裸露现象，使城区范围形成点、线、面相结合的完整绿地系统，使市民出门500米有休闲绿地。力争2019年底，城市建成区绿化覆盖率达到43%，城区新建地面停车场乔木树冠覆盖率达30%以上。

（二）道路绿化。道路绿化是城市的骨架，各有关单位要按照规划设计，按照“有路必有树，有树必有荫”的原则，认真做好品种引进和选择搭配，丰富道路变化层次，提高道路绿化标准，达到功能完善、布局合理、季相分明的要求，力争一条道路突出一个品种，形成一种特色。

一是高标准完成五星马鞍村道路、平中大街北段、新十八大街（北环路至经南五路段）、工业大道、经北一路、纬北一路、新六大街北段及红廉基地周边道路、新三十二街（北环至新五大道段）、新二十二大街（冠景瑞园至恒大段）、新一路（圣德医院段）、新都华城支路、羊山新区山体路口绿化美化、榕基东路及琛都中东路、工十路（工三路至工五路段）、五矿路延长路、等新建道路及各支路的行道树及道路两侧绿化带的绿化建设任务。

二是按照景观道路标准，对新七大道分车带、新五大道绿化、百花园周边区域绿化提升改造，工五路路口、工九路、工十四路南段、鸡公山大街宝石桥段、北京大街北段、浉河南路、浉河北路等主次干道行道树和人行道绿地进行绿化景观提升，增加绿地植物品种和景观层次。

三是按照同种类、同规格、同标准的要求，全面清除干枯死亡的苗木，对中心城区各条道路的行道树及附属绿地进行补植，加强日常管护。

四是实施见缝插绿、立体绿化，因地制宜地在具备绿化条件的道路和区域种植乔、灌、花、草、竹，不断改善居民生活环境。

五是各辖区、各单位要按照市绿化委员会统一安排，在城市规划区范围内完成义务植树任务。责任单位要对照标准，在铁路、高速公路、铁路两侧、城乡结合部及城市郊区，落实防护林建设任务。

（三）单位庭院、居住区绿化。单位、居住区绿化是城市绿化建设的“细胞工程”，中心城区单位庭院、居住区、企业厂区（矿区），要严格按照《城市绿化规划建设指标的规定》进行绿化，各区（管理区、高新区）要大力开展创建省、市级园林单位（小区）以及绿化达标公园、达标道路、达标广场等活动，通过以“创”带“建”，全面提升城市居住环境。规划、房管、城管执法等主管部门要加强对小区绿化的审批和引导，新建单位庭院绿地率不少于40%，新建小区绿地率不少于30%，旧城改造单位和小区绿地率不少于25%。各街道办事处要督促辖区相关单位积极开展园林单位和园林小区的创建工作，充分利用边角地见缝插绿，栽种乔木，合理配置花灌木，提高绿化水平。

（四）城市出入市口、节点绿化。加强国省道、高速公路连接线的绿化建设，在京珠高速、沪陕高速、312国道、107国道等出入市口道路两侧，完善现有道路绿带，因地制宜建设林带。各辖区要在城市道路十字路口、节点部位、窗口地段，以植物造景为主，采取栽植片林和花灌木的方法，增加绿量，提升绿化品位。

（五）生态环境建设。各有关单位要坚持把生态保护作为推进城市一体化的重要抓手，大力推进森林围城工作，重点开展生态防护林、荒山造林、水系生态保护等工程。

一是高标准完成对浉河南北两岸生态护坡进行园林式修复、改造、升级，完善浉河两岸绿地中的宣传牌、休闲座椅、安全防护栏等设施的配备。结合内河治理不断加强对浉河北岸新申河口至黑泥沟段生态岸坡升级改造，完成湖东沟、三里店两条内河两侧绿化、新申河东支、连心河生态环境综合治理绿化，在浉河岸边栽植水生植物，打造水体景观。

二是继续加大力度对山体治理绿化工作，做好新七大道两侧山体、玉皇顶山体周边生态修复工作。以建设北湖休闲度假区为龙头，整合金牛山、长台关以及淮河南岸生态、人文资源，形成河湖森林生态型休闲度假区。

三是加强新建道路防护绿地、高压防护绿地、卫生隔离绿地等防护林地建设，不断改善城市生态环境结构，增加绿量，提升城市绿化防护等级。

三、实施步骤

2019年度城市园林绿化工作，按宣传发动、建设实施、检查验收三个阶段实施。

（一）宣传发动（至2019年1月底）。充分利用广播、电视、报纸、网络等多种方式，进行广泛宣传发动。各辖区、各单位要及时分解绿化任务，认真抓好落实。

（二）建设实施（2019年1月—2019年4月底）。各责任单位严格按照本方案要求，对照绿化工作任务，早规划、早准备、早行动，高标准、严要求，认真组织实施，全面完成绿化建设任务。

（三）检查验收（2019年4月—2019年5月）。按照“完成一个、验收一个”的方式，由市创建办和园林绿化主管部门，对各责任单位绿化任务完成情况进行检查验收。

四、技术要求

（一）规划要求。各绿化工程项目要坚持高起点规划、高标准设计，按照有关规定对规划设计方案进行评审，严格按照标准和要求进行绿化建设，确保良好景观效果。

（二）苗木要求。在树种及植物配置上，要坚持适地适树、经济适用原则，参照《信阳市城镇绿化植物配置指导意见》，以乡土树种为基调，乔、灌、花、草、竹相结合，常绿与落叶搭配，注重季相变化和色彩变化，形成具有本地特色的绿化风格。主干道行道树要求胸径12—15厘米、主干高度3.5米以上；次干道行道树要求胸径10—12厘米、主干高度3.5米以上；片林苗木要求胸径6厘米以上。

（三）栽植要求。严格按照园林绿化工程施工规范栽植苗木。主次干道行道树树穴1.5米见方，背街小巷行道树树穴1.25米见方。乔灌植物要带土球、带冠、疏枝疏叶。树穴土要更换为适宜的土壤，施足基肥，栽后浇足定根水。绿地面积在2000平方米的，必须配备排涝、抗旱浇水设施或水源，防止出现苗木大面积积水、干旱死亡现象。

（四）管养要求。加强行道树和各类绿地的精细化管养工作，做好松土、施肥、除草、除萌、除藤、修剪、浇排水、卫生保洁、病虫害防治特别是入侵虫害美国白蛾的防治等日常管理。各级园林绿化管养部门要对照《河南省城市精细化管理标准》，加强对绿化管养工作的技术指导。各责任单位要认真落实所承担的绿化管养任务。园林绿化行政执法部门要加大执法力度，依法严格查处占绿、侵绿、破坏绿地等违法违规行为。

五、工作措施

（一）加强领导。各级各部门要高度重视城市绿化工作，按照统一规划，分级负责，属地管理的原则，切实加强组织领导。各单位主要领导要亲自抓、负总责，抓紧制定具体工作方案，把绿化责任逐级分解到具体单位、落实到具体人，加快工作进度，把好质量关，确保绿化任务落实到位。

（二）完善机制。按照节约、高效、精细化管理的要求，结合本地实际，进一步创新园林绿化管理养护机制。加强各级园林队伍建设，培养、引进一批懂业务、有技术、操作能力强的园林专业技术人才。加强技术创新，提高绿化栽植及养护管理技术水平，提升园林景观效果。

（三）严格督查。各辖区各单位要加强对本单位绿化建设任务的督查，确保工程质量与进度。2019年3月底前完成总体任务的70%，其他按照进度要求完成工作。市创建办和相关部门要对照本方案，进行全面督查，及时发现问题，严格督促整改，确保任务落实。

附件：信阳市2019年度城市绿化工作任务分解表

附件

信阳市2019年度城市绿化工作任务分解表

| 责任 单位 | 目标任务 |  | 完成时限 | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浉 河 区 | 公园游园建设 | 1、完成所管辖公园、游园、广场绿地内死株清除、对缺株断垄和黄土裸露进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常养护管理。 | 2019年3月 | 于海忠 |  |
|  |  | 2、完成北京大街与新七大道交叉口绿地建设1663.6平方米；完成湖东沟、三里店两条内河两侧绿化，新建绿地1000平方米。 | 2019年4月 |  |  |
|  |  | 3、对柳莺园、黑泥沟、二纺机转盘南侧绿地、十里河立交桥匝道、弘昌运动城绿地、北闸口小游园进行提升改造。 |  |  |  |
|  |  | 4、督促辖区单位对公共绿地进行精细化管理。 | 常年 |  |  |
|  | 道路 绿化 | 1、完成所管辖道路及附属绿地内死株清除、对道路绿化带缺株断垄和黄土裸露进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常养护管理。 | 2019年3月 |  |  |
|  |  | 2、完成五星马鞍村道路绿化建设。 | 2019年4月 |  |  |
|  |  | 3、对具备绿化条件的道路进行见缝插绿；完善内河绿化7000平方米；实施墙体绿化8000平方米、屋顶绿化800平方米。 |  |  |  |
|  |  | 4、加强行道树及道路附属绿地的修剪、除草、病虫害防治、浇水、施肥等日常养护管理。 | 常年 |  |  |
|  |  | 5、督促辖区单位对道路绿化进行精细化管理。 |  |  |  |
|  | 森林城市创建 | 1、加强城区绿化建设，结合实际完善综合性公园240.6亩、广场绿地73.35亩，让市民出门500米有休闲绿地。 | 2019年12月 |  |  |
|  |  | 2、城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达30%以上。 |  |  |  |
|  | 单位小区创建 | 1、对辖区内省、市级单位（小区）升级改造8000平方米。 | 2019年12月 |  |  |
|  |  | 2、省、市级园林单位（小区）创建1—3个。 |  |  |  |
|  | 生态环境建设 | 1、做好新七大道（辖区路段）两侧山体、玉皇顶山体周边生态修复工作。 | 2019年4月 |  |  |
|  |  | 2、新建防护绿地1700亩，其中道路防护绿地1070亩、高压防护绿地300亩、卫生隔离绿地330亩。 |  |  |  |
|  | 完成市政府交办的其他临时性工作任务。 |  |  |  |  |

信阳市2019年度城市绿化工作任务分解表

| 责任 单位 | 目标任务 |  | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平 桥 区 | 公园游园建设 | 1、完成所管辖公园、游园、广场绿地内死株清除、对缺株断垄和黄土裸露进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常养护管理。 | 2019年3月 | 杨浩威 |
|  |  | 2、完成平安小区滨河绿地游园、光明路铁路桥以南绿化建设。 | 2019年12月 |  |
|  |  | 3、督促辖区单位对公共绿地进行精细化管理。 | 常年 |  |
|  | 道路绿化 | 1、完成所管辖道路及附属绿地内死株清除、对道路绿化带缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 | 2019年3月 |  |
|  |  | 2、提升平中大街北段绿化景观。 | 2019年12月 |  |
|  |  | 3、对具备绿化条件 的道路、内河两岸等区域进行绿化，实施见缝插绿、立体绿化。 |  |  |
|  |  | 4、加强行道树及道路附属绿地的修剪、除草、病虫害防治、浇水、施肥等日常管理。 | 常年 |  |
|  |  | 5、督促辖区单位对道路绿化进行精细化管理。 |  |  |
|  | 森林城 市创建 | 1、加强城区绿化建设，结合实际完善广场绿地43.05亩，让市民出门500米有休闲绿地。 | 2019年12月 |  |
|  |  | 2、城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达30%以上。 |  |  |
|  | 单位小区创建 | 1、完成电厂家属院游园、平西路十三队家属院游园建设。 | 2019年12月 |  |
|  |  | 2、改造提升教体局小游园。 |  |  |
|  | 生态环境建设 | 新建防护绿地2040亩，其中道路防护绿地1360亩，高压防护绿地450亩、卫生隔离绿地230亩。 | 2019年12月 |  |
|  | 完成市政府交办的其他临时性工作任务。 |  |  |  |

信阳市2019年度城市绿化工作任务分解表

| 责任 单位 |  | 目标任务 |  |  |  | 完成时限 |  | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 羊 山 新 区 |  | 公园游园建设 |  | 1、完成所管辖公园、游园、广场绿地内死株清除、对缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常养护管理。 |  | 2019年3月 |  | 叶长青 |  |
|  |  |  |  | 2、完成羊山森林植物园主体建设任务；完成北湖郊野公园项目（一期、二期）126200平方米、千禧公园19900平方米建设任务。 |  | 2019年12月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、完成对和谐社区游园2400平方米、信阳国际商城一号路南侧游园13000平方米、政和花园B区7800平方米游园改造提升。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、督促相关单位对公共绿地进行精细化管理。 |  | 常年 |  |  |  |
|  |  | 道路绿化 |  | 1、完成所管辖道路及附属绿地内死株清除、对道路绿化带缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 |  | 2019年3月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、完成新十八大街（北环路至经南五路段）全长3500米，绿化17000平方米；工业大道全长5500米，绿化38500平方米；经北一路全 长5200米，绿化36400平方米；纬北一路全长5300米，绿化37100平方米；新六大街北段及红廉基地周边道路总长3200米，绿化14000平方米；新三十二街（北环至新五大道段）、新二十二大街（冠景瑞园至恒大段）、新一路（圣德医院段）、新都华城支路总全长2500米，绿化6000平方米；羊山新区山体路口绿化美化179700平方米等道路绿化建设。 |  | 2019年12月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、完成对新七大道分车带33154平方米的改造提升；新五大道绿化带全长5200米的改造；百花园周边区域绿化22000平方米提升改造。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、对具备绿化条件的道路等区域进行绿化，实施见缝插绿、立体绿化。 |  | 2019年12月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、加强行道树及道路附属绿地的修剪、除草、病虫害防治、浇水、施肥等日常管理。 |  | 常年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、督促相关单位对道路绿化进行精细化管理。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林城市创建 |  | 1、加强城区绿化建设，不断提升绿化水平，新建综合性公园488.4亩，新建专类公园2034亩（含羊山森林植物园），完善带状公园73.05亩，完善街旁绿地58.95亩。通过乔灌花草合理搭配，营造以乔木为骨干的复层植物群落。 |  | 2019年12月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达30%以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位小区创建 |  | 争创省、市级园林单位（小区）8个。 |  | 2019年 12月 |  |  |  |
|  |  | 生态环境建设 |  | 1、以建设北湖休闲度假区为龙头，整合金牛山、长台关以及淮河南岸生态、人文资源，形成河湖森林生态型休闲度假区。 |  | 2019年12月 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、结合内河治理，完成新申河东支治理绿化81000平方米、连心河生态环境综合治理（一期）绿化49400平方米。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成市政府交办的其他临时性工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信阳市2019年度城市绿化工作任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任 单位 | 目标任务 |  |  |  | 完成时限 |  | 责任人 |  |  |
| 南 湾 湖 风 景 区 | 公园游园建设 |  | 1、完成所管辖公园、游园、广场绿地内死株清除、对缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常养护管理。 |  | 2019年3月 |  | 杨春丽 |  |  |
|  |  |  | 2、完成谭家冲河公园33亩、小寨山公园32亩绿化建设。 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、完成翡翠溪谷山体公园11亩绿化改造工程，改扩建南湾林场大门对面的南林公园30亩。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、督促辖区单位对公共绿地进行精细化管理。 |  | 常年 |  |  |  |  |
|  | 道路绿化 |  | 1、完成所管辖道路及附属绿地内死株清除、对道路绿化带缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、完成榕基东路及琛都中东路全长1500米绿化工程。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、对具备绿化条件的道路、内河两岸等区域进行绿化，实施见缝插绿、立体绿化。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、加强行道树及道路附属绿地的修剪、除草、病虫害防治、浇水、施肥等日常管理。 |  | 常年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、督促辖区单位对道路绿化进行精细化管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林城 市创建 |  | 1、加强城区绿化建设，不断提升绿化水平，新建公园65亩，改扩建、提升公园41亩。通过乔灌花草合理搭配，营造以乔木为骨干的复层植物群落。 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达30%以上。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位小区创建 |  | 争创省、市级园林单位（小区）2个。 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
|  | 生态环境建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成市政府交办的其他临时性工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

信阳市2019年度城市绿化工作任务分解表

| 责任 单位 | 目标任务 |  | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信 阳 高 新 区 | 公园游园建设 | 1、完成所管辖公园、游园、广场绿地内死株清除、对缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 | 2019年3月 | 陈伟 |
|  |  | 2、完成工十五路雨水公园、祠堂社区游园的建设。 | 2019年12月 |  |
|  |  | 3、完成和谐社区游园的景观提升改造。 | 2019年4月 |  |
|  |  | 4、督促辖区单位对公共绿地进行精细化管理。 | 常年 |  |
|  | 道路绿化 | 1、完成所管辖道路及附属绿地内死株清除、对道路绿化带缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 | 2019年3月 |  |
|  |  | 2、完成工十路（工三路至工五路段）道路两侧绿化工程。 | 2019年5月 |  |
|  |  | 3、完成工五路路口绿化提升、工九路绿化提升、工十四路南段绿化提升。 |  |  |
|  |  | 4、对具备绿化条件的道路、内河两岸等区域进行绿化，实施见缝插绿、立体绿化。 | 2019年12月 |  |
|  |  | 5、加强行道树及道路附属绿地的修剪、除草、病虫害防治、浇水、施肥等日常管理。 | 常年 |  |
|  |  | 6、督促相关单位对道路绿化进行精细化管理。 |  |  |
|  | 森林城市创建 | 城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达30%以上。 | 2019年12月 |  |
|  | 单位小区创建 | 1、完成和谐小区四期、祠堂社区二期、珍珠社区二期、袁寨社区一期绿化建设。 | 2019年5月 |  |
|  |  | 2、完成袁寨社区一期绿化建设。 | 2019年12月 |  |
|  | 生态环境建设 |  |  |  |
|  | 完成市政府交办的其他临时性工作任务。 |  |  |  |

信阳市2019年度城市绿化工作任务分解表

| 责任 单位 | 目标任务 |  | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 天 梯 管 理 区 | 公园游园建设 | 1、完成所管辖公园、游园、广场绿地内死株清除、对缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 | 2019年3月 | 梁玉峰 |
|  |  | 2、督促辖区单位对公共绿地进行精细化管理。 | 常年 |  |
|  | 道路绿化 | 1、完成所管辖道路及附属绿地内死株清除、对道路绿化带缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 | 2019年3月 |  |
|  |  | 2、完成五矿路延长路2000米绿化建设。 | 2019年12月 |  |
|  |  | 3、对具备绿化条件的道路、内河两岸等区域进行绿化，实施见缝插绿、立体绿化。 |  |  |
|  |  | 4、加强行道树及道路附属绿地的修剪、除草、病虫害防治、浇水、施肥等日常管理。 | 常年 |  |
|  |  | 5、督促相关单位对道路绿化进行精细化管理。 |  |  |
|  | 森林城市创建 | 城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达30%以上。 | 2019年6月 |  |
|  | 单位小区创建 |  |  |  |
|  | 生态环境建设 |  |  |  |
|  | 完成市政府交办的其他临时性工作任务。 |  |  |  |

信阳市2019年度城市绿化工作任务分解表

| 责任 单位 | 目标任务 |  | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 城 市 管 理 局 | 管理指导 | 加强对中心城区道路、游园、绿地、单位小区建设和养护管理工作的业务指导。 | 常年 | 饶祖明 |
|  | 公园游园建设 | 1、开展信阳市羊山公园建设，完成主体工程；完成和园建设；完成琵琶台廉洁文化苑和茶之韵茶廉广场建设工程。 | 2019年12月 |  |
|  |  | 2、完成局辖绿地零星维修及补植补栽工程；局辖公园绿地无障碍设施建设工程；创建国家森林城市绿化景观改造完善工程；创建国家文明城市整改工程。 |  |  |
|  |  | 3、完成百花园区域及周边区域景观提升改造；完成市行政中心绿化景观提质工程；加强街头绿地景观提升等公园、游园、绿地改造景观提升建设。 |  |  |
|  |  | 4、完善东站区域绿化场地升级改造、服务设施的增设。 |  |  |
|  |  | 5、完成所管辖道路及附属绿地内死株清除、对道路绿化带缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 |  |  |
|  |  | 6、加强公园绿地的修剪、除草、病虫害防治、浇水、施肥，对缺损的基础设施进行维修等日常管理。 | 常年 |  |
|  |  | 7、督促所属单位对公共绿地进行精细化管理。 |  |  |
|  | 园林执法 | 加大园林绿化执法力度，依法严厉打击毁绿、侵绿、破坏绿地和绿化设施等违法违规行为，保护绿化成果。 | 常年 |  |
|  | 义务植树 | 采取多种形式植绿，在城市规划区内完成义务植树任务。 | 2019年3月 |  |
|  | 完成市政府交办的其他临时性工作任务。 |  |  |  |

信阳市2019年度城市绿化工作任务分解表

| 责任单位 | 目标任务 |  | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市林业局 | 完成市直义务植树基地300亩，其中羊山新区北湖办事处顾岗村（200亩），平桥区肖王乡梁湾村（100亩）。 |  | 2019年3月 | 肖国平 |
|  | 加强中心城区单位庭院、小区美国白蛾防治的指导和实施工作。 |  |  |  |
|  | 完善提高浉河、平桥两区城市防护林建设，完成省下达的造林目标任务。 |  |  |  |
| 市水利局 | 公园游园建设 | 1、完成所管辖公园、游园、广场绿地内死株清除、对缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 | 2019年3月 | 叶长青 |
|  |  | 2、完善浉河两岸辖区范围内的宣传牌、休闲座椅、安全防护栏等设施的配备。 | 2019年10月 |  |
|  |  | 3、完成浉河北岸谭山包至扬帆段绿地、浉河北岸彩虹桥至残联园林景观、浉河大市场段绿篱、二级台提升改造。 | 2019年6月 |  |
|  |  | 4、督促相关单位对公共绿地进行精细化管理。 | 常年 |  |
|  | 道路绿化 | 1、完成所管辖道路及附属绿地内死株清除、对道路绿化带缺株断垄和裸露黄土进行补栽。增加绿量与植物层次，加强日常管理。 | 2019年3月 |  |
|  |  | 2、采取多种形式植绿，在浉河南岸茗阳阁至茗阳山水酒店段坡地完成义务植树任务。 |  |  |
|  |  | 3、对具备绿化条件的道路、内河两岸等区域进行绿化，实施见缝插绿、立体绿化。 | 2019年4月 |  |
|  |  | 4、加强道路附属绿地的修剪、除草、病虫害防治、浇水、施肥等日常管理。 | 常年 |  |
|  |  | 5、督促相关单位对道路绿化进行精细化管理。 |  |  |
|  | 森林城市创建 | 进一步完善浉河两岸所辖范围内的绿化建设，完善带状公园57.75亩。 | 2019年12月 |  |
|  | 生态环境建设 | 1、浉河南、北两岸贤桥至肖家河桥水生植物种植。 | 2019年7月 |  |
|  |  | 2、浉河北岸新申河口至黑泥沟段生态岸坡升级改造。 |  |  |