关于对市六届人大二次会议

第081号建议办理情况的答复

尊敬的喻子龙代表：

您提出的关于“加强信阳市商城县新339省道路面交通安全”的建议收悉，根据该段道路实际情况，经与商城县人民政府共同研究办理意见，现答复如下：

一、关于“完善交通标志标识”建议的答复

1.实施项目建设。按照全省路网规划调整，商城县新339省道已调整为省道337。商城县S337线县城北环段，起点为K41+158（老S337与新S337交叉口），终点为K56+100（金刚台大道与S339交叉口），全长14.942公里。在市县公路部门努力下，该段道路已列为2024年次差路改造项目，即商城县S337县城北环段改造工程，对道路进行改造后，重新施划路面标线，增设部分标志牌（42块）和波形钢护栏（7092米）。目前，正在开展评审，准备招投标工作，争取尽快开工建设。

2.开展平交路口整治。按照省市民生实事工作要求，结合信阳市2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理工作，涉及此路段的第一批治理的路口有3个，施工图编制已完成，并获得商城县交通运输局批复，目前，路口标线施划已完成，正在安装标志牌和警示牌等，确保路口交通安全。第二批平交路口治理数量为8个，目前正在进行施工图设计，计划10月底完成。

二、关于“做好安全宣传教育”建议的答复

严格贯彻落实河南省公安厅、交通运输厅《关于印发加强全省农村地区道路交通安全治理工作方案的通知》(豫公通〔2024〕7号)要求，商城县深入开展“美丽乡村行”交通安全大宣讲活动，采取“四进”（进社区、进学校、进机关、进企业）等方式开展道路交通安全巡回宣讲，切实提高广大人民群众的交通安全意识，倡导共建平安、文明、和谐的道路交通环境。

三、关于“实施扩宽和道路改造”建议的答复

目前，拟于2024年8月对该段道路进行次差路改造。另外，为缓解道路通行压力和确保交通安全，商城县计划对S337北环路县二高至县职高段双侧进行加宽，目前，十里头路口东西两侧段已实施完成，十里头至商城县二高段正在进行现场勘测和可行性研究阶段，其它路段条件成熟后实施。

衷心感谢您对信阳市公路事业发展的关心和支持，欢迎您继续对我们的工作给予监督和指导。

主办单位：市交通运输局 联系人：许传刚 电话：6602380

协办单位：商城县政府 联系人：石勇 电话：7921651

2024年7月19日