# 关于对市六届人大二次会议
第100号建议办理情况的答复

尊敬的孙巧代表：

您提出的“关于支持建设大别山革命老区交通枢纽”的建议收悉。经研究办理，现答复如下：

为深入贯彻落实习近平总书记视察大别山革命老区重要指示精神和《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》要求，进一步推进大别山革命老区交通运输发展，交通运输部出台了《大别山革命老区综合交通运输“十四五”发展规划》，将固始县提出的“两航两港”项目纳入规划。近年来，省委省政府把内河航运作为建设现代综合交通运输体系、发展枢纽经济的关键之举，作为贯彻落实国家战略、调整运输结构、优化经济结构的重要抓手，研究制定并印发了《关于加快内河航运高质量发展的意见》，高规格召开全省内河航运高质量发展推进会，作出全省内河航运高质量发展“其时已至、其势将起”的重要判断。市政府成立了以市长任组长的市内河航运高质量发展领导小组，出台了《关于加快内河航运高质量发展的实施意见》，明确了发展目标，固始“两航两桥两港”均为大力支持建设项目。为支持建设大别山革命老区交通枢纽，我局重点开展了以下工作：

## 一、积极同水利部淮河委员会协调方面

“两航两桥两港”项目的洪评手续由水利部淮河水利委员会负责审批。2024年3月11日，在省内河航运工作专班的组织下，省交通运输厅、水利厅，周口市、信阳市人民政府分管负责同志共同赴淮委会进行沟通对接，协调相关项目的洪评审批手续。我局全程参与，并多次安排专人赴淮委会对接汇报相关项目的建设方案和协调洪评手续审批事宜。2024年4月，淮河淮滨至三河尖航道提升工程的洪评报告获淮委会审批。按照2024年6月28日省委常委、常务副省长孙守刚组织召开的内河航运推进会议精神，由省水利厅负责协调淮委会完成相关项目的洪评审批，我局将积极做好配合工作。

## 二、协调省政府尽快批复三河尖淮河特大桥的收费公路模式建设方面

河南固始县三河尖至安徽阜阳(阜南曹集)淮河特大桥及接线新建工程的收费公路模式，省政府办公厅已安排征求省发改委、交通运输厅和财政厅的意见，省交通运输厅已反馈同意，省财政厅反馈无意见，省发改委建议在工可批复时同步批复收费公路。目前前期工作正稳步推进，已完成安徽侧和河南侧的用地预审手续办理及航道通航条件影响评价的批复。2024年6月，我局出具对项目工可报告的审查意见，目前省发改委正征求淮委等相关部门的意见，将于近期完成项目工可批复，同步批复收费公路。

## 三、高标准建设固始港区、往流港区，以“以港兴市”模式，提升现代临港服务业，支持建设临港物流园区，加快临港产业高质量发展，助力大别山革命老区振兴方面

信阳港已列为全省两个主要港口之一，目前正在高标准编制《信阳港总体规划》。规划由省交通运输厅负责组织编制，报交通运输部备案后报省政府审批。规划的固始港区，包括固始港区望岗作业区、往流作业区、周集作业区及陈淋子作业区。同时由省发改委牵头组织编制全省临港产业发展规划，高标准谋划临港产业，支持发展现代临港服务业和建设临港物流园区，推动形成“港-产-城”融合发展。

下一步，市交通运输局将围绕加快内河航运高质量发展，在畅通出海通道、加快节点建设、提升服务能力、坚持生态优先、突出智慧引领和壮大临港产业等方面持续发力，加快推动固始“两航两桥两港”项目实施，建设大别山革命老区交通枢纽。

衷心感谢您对交通运输事业的关心支持，欢迎您继续对我们的工作给予监督和指导。

主办单位：信阳市交通运输局

联系人：万东亚 电话：6203026

2024年7月31日